**Smlouva o dílo**

**Dodávka a montáž signalizace sestra-pacient A2**

Evidováno v právním oddělení TN pod č.

Uzavřená podle § 2586 a násl. z.č. 89/2012 Sb. občanský zákoník

**Čl. I**

**Smluvní strany:**

Objednatel: **Fakultní Thomayerova nemocnice**

se sídlem: Vídeňská 800, 140 59 Praha 4 – Krč

jednající: doc. MUDr. Zdeněk Beneš, CSc., ředitel

státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem zdravotnictví ČR

zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl Pr, vložka 1043

IČ: 00064190

DIČ: CZ00064190

bankovní spojení: XXX

číslo účtu: XXX

IBAN: XXX

BIC: XXX

Kontaktní osoba: OU OU

**a**

Zhotovitel: TELESIS Technologies s.r.o.

se sídlem: Rudníkovská 186 , 19012 Praha 9

zastoupená: Černý Vlastislav

zapsána v obchodním rejstříku: zapsána u Městského soudu v Praze v oddílu C, vložka 152198

IČ: 28904125

DIČ: CZ28904125

bankovní spojení: XXX

číslo účtu: XXX

Tel: OU OU

E-mail:

Objednatel a zhotovitel uzavírají na základě VZMR dodávku a montáž drátové signalizace sestra-pacient pro oddělení Geriatrie a následné péče stanice A,B a C v pavilonu A2 ve Fakultní Thomayerovy nemocnici (FTN), Vídeňská 800, 140 59 Praha 4 – Krč.

**II.**

**Předmět smlouvy**.

1. Zhotovitel se zavazuje vykonat pro objednatele za podmínek stanovených touto Smlouvou o dílo dodání a montáž signalizace sestra-pacient v pavilonu A2 dle přílohy ke smlouvě č.1 (dodávka zařízení).
2. Rozsah dodávky a montáží se řídí platnými českými normami, platnými vyhlášky a pokyny výrobce (servisním standardem zhotovitele).
3. Technické provedení prací dodávky a montáží zahrnuje:
* Hlavní terminál včetně příslušenství (adaptér, kabel, apod), monitor minimálně 9“, identifikace volajícího, jméno klienta, číslo místnosti, číslo lůžka, možnost připojení k bezdrátovému přenosnému zařízení (bezdrátový telefon apod) s možností identifikace volajícího, akustická (světelná) signalizace s odblokováním na hlavním terminálu a na pokojovém terminálu sestra vždy umístěné u vstupních dveří ze strany pokoje
* Zásuvka terminálu
* Bezdrátové zařízení (bezdrátový telefon apod) spárovaný s hlavním terminálem umístěným na inspekci s identifikací volajícího, jméno klienta, číslo místnosti, číslo lůžka včetně příslušenství (propojovací kabel apod)
* Zásuvka pro bezdrátové zařízení (bezdrátový telefon apod) s možností dobíjení bezdrátového zařízení
* Záložní zdroj UPS 230 V pro napájení zařízení signalizace při výpadku elektrické energie doba zálohy 60 minut
* Kroucená volací šňůra pacienta v klidovém staženém stavu 1,5 metru s tlačítkem pro přivolání personálu (sestry)
* Zásuvka pacienta s držákem pro přivolávací tlačítko (přivolání personálu) včetně bezpečnostního konektoru proti vytržení
* Držák tlačítka (kabelu) pacienta na hrazdu (lůžko)
* Tlačítko včetně táhla nouzového volání (délka – táhlo 10 cm nad zemí) pro umístění na WC a u umyvadel pro pacienty
* Táhlo nouzového volání (délka – táhlo 10 cm nad zemí) pro umístění do koupelen (vany, sprchy, apod)
* Svítidlo signalizační LED umístěné na hlavní chodbě oddělení pro každý pokoj (místnost) světelná signalizace stavu přivolání pomoci
* Pokojový terminál signalizace sestra-pacient pro odblokování akustické a světelné signalizace (příchod personálu – sestry) umístěné vždy u vstupních dveří ze strany pokoje
* Přívod 230 V a jištění signalizačního zařízení včetně UPS bude napojeno ze stávajícího patrového rozvaděče daného oddělení dle platných ČSN (vedení bude provedeno v kabelových lištách) včetně drobného materiálu
* Odpojení a demontáže stávajícího zařízení, proměření funkčnosti stávající slaboproudé kabeláže pro případné využití, ekologická likvidace stávajícího zařízení
* Slaboproudé instalace (rozvody) uložení do stávajících trubek (využití funkčních drátových rozvodů po demontáži zařízení), ostatní uložení do vkládacích lišt případně uložení pod omítku (stávající trubky 65 %, lištování 20 %, pod omítku 15 % na každém oddělení) včetně drobného materiálu
* Stavební práce, sekání, vrtání průrazů, usazení krabic apod, stavební zapravení (omítka, štuk a malba – do původního stavu), v případě poškození stávajících instalací (elektrika, voda, kanalizace, apod) bude provedena oprava do původního stavu
* Instalace a montáže se budou provádět za provozu zdravotních oddělení a bude nutno se předem domlouvat s personálem daného oddělení na způsobu provedení (např. vystěhování pokoje pacientů po dobu pár hodin, půl dne apod), opatrnost prací mezi personálem a pacienty, dodržování BOZP a PO, průběžný úklid, aby nebránil zdravotnickému provozu
* Oživení systému, konfigurace, revize připojení 230 V a revize (protokol) signalizačního systému, písemné proškolení personálu a pracovníků elektro údržby apod

Specifikace dodávky (počty) zařízení na jednotlivé stanice Geriatrie a následné péče (stanice A, B a C) viz **přílohy č.1**, která je nedílnou součástí této Smlouvy o dílo.

1. Vzniklé závady na zařízení (reklamační opravy, případně opravy ostatní v případě nejasností, o kterou opravu se jedná) budou oznámena telefonicky Centrálním dispečinkem Fakultní Thomayerovy nemocnice (CETD FTN) nebo písemně v elektronické podobě, případně závada může být oznámena zástupci Fakultní Thomayerovy nemocnice.
2. Zhotovitel je povinen po dobu trvání reklamace (24.měsíců) nastoupit na reklamační opravu (případně ostatních nejasných oprav) po oznámení závady ze strany FTN nejpozději do 24. hodin.
3. Zhotovitel je povinen po podpisu smlouvy předat kontakty v elektronické podobě pro oznámení závad na Centrální dispečink Fakultní Thomayerovy nemocnice (CETD) včetně zástupci (kontaktní osoba) Fakultní Thomayerovy nemocnice.

**III.**

**Cena**

1. Celková pevná cena za dodání a montáž signalizace sestra-pacient dle článku II odstavec 3) dle této Smlouvy o dílo je stanovena částku

942 961,- Kč bez DPH

198 021,- Kč výše DPH

1 140 982,81,- Kč včetně DPH

1. Uvedená částka nezahrnuje:
* cenu náhradních dílů (mimo zařízení v záruce)
* servisní zásahy, jejichž příčinou nejsou výrobní vady; jedná se zejména o násilné poškození, havárie, neodborný zásah, nesprávná obsluha, manipulace v rozporu s návodem pro zařízení nebo živelná pohroma.
1. Cena materiálu a náhradních dílů bude účtována dle skutečné spotřeby a běžných cen na trhu.
2. Na opravy většího rozsahu bude neprodleně vypracovaná rozpočtová nabídka a objednatelem bude vystavena objednávka na realizaci opravy. Opravy většího rozsahu se rozumí poškození vandalismem, násilné poškození a havárie nad částku 30.000 Kč bez DPH.

**IV.**

**Cena plnění a fakturace**

1. Cena může být změněna pouze, pokud dojde na základě požadavku objednatele ke změně předmětu plnění smlouvy nebo dojde-li před nebo v průběhu trvání realizace díla ke změnám sazeb DPH nebo ke změnám jiných daňových předpisů majících prokazatelný vliv na cenu.
2. Fakturace za ukončení realizace – kompletní dodání a montáže signalizace sestra-pacient dle článku II odstavec 3) dle této Smlouvy o dílo bude zhotovitelem účtována objednateli jednou fakturou na základě předávacího protokolu o provedeném dokončení celého díla včetně proškolení apod. Datum předávacího protokolu se považuje za datum uskutečnění zdanitelného plnění dle zákona o DPH, jakož i za datum předání provedeného díla.
3. Splatnost faktur je 60 dnů + 60 kalendářních dnů bez penalizace po splatnosti faktury. Zhotovitel uvede na daňovém dokladu příslušný Číselný kód klasifikace produkce CZ-CPA a odpovídá za posouzení tohoto plnění z hlediska § 92a a uvedení náležitostí ve smyslu § 29 odst. (2), písm. c) zák. č. 235/2004 Sb. Pokud nedodržením či porušením těchto podmínek vznikne objednateli škoda, zavazuje se zhotovitel tuto škodu objednateli nahradit.
4. Pokud bude v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění u zhotovitele zveřejněna informace, že je nespolehlivým plátcem dle §106a odst. 6, zák. č. 253/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění (dále jen „ZDPH“), zhotovitel strpí bez uplatnění jakýchkoliv finančních sankcí odvedení daně objednateli a úhradu závazku jen ve výši bez DPH. Úhrada DPH bude v souladu s § 109 odst. 3 ZDPH provedena za zhotovitele jeho správci daně dle § 109a ZDPH. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli případnou škodu, která by mu z toho důvodu vznikla.
5. Emailová adresa pro elektronickou fakturaci: faktura@ftn.cz

**V.**

**Smluvní sankce**

1. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli případnou sankci uloženou mu kontrolními orgány za porušení předpisů o BOZP, s výjimkou případů, kdy za nesplnění svých povinností z této smlouvy dle příslušných ustanovení občanského zákoníku neodpovídá.
2. V případě, že zhotovitel nedodrží termín ukončení díla dle této Smlouvy z důvodů na jeho straně, zaplatí objednateli smluvní pokutu dle platných zákonů, a to i v případě trvání reklamačních oprav po dobu 24. měsíců od písemného předání kompletního díla.

**VI.**

**Ostatní ujednání**

1. Smluvní strany se vzájemně zavazují bez zbytečného odkladu informovat o všech skutečnostech, které jsou důvodem pro změnu zápisu do obchodního rejstříku a vzájemně si nahradit škody, které jim případně vzniknou porušením tohoto závazku.

**VII.**

**Odstoupení od smlouvy**

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy ze závažných důvodů, za které se považuje nedodržení lhůty realizace dokončení díla zhotovitelem nebo provádění nekvalitních prací i přes upozornění objednatele. Odstoupení musí být provedeno písemnou formou.
2. Za závažný důvod pro odstoupení kterékoliv smluvní strany od smlouvy je dále považováno zahájení konkursního nebo vyrovnávacího řízení na majetek jedné ze smluvních stran nebo zamítnutí návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku a vstup některé ze stran do likvidace.

**VIII.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Nestanoví-li smlouva jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
2. Záruční lhůta je 24 měsíců na provedené práce a dodaný materiál.
3. Smluvní strany se zavazují, že případné rozpory vyplývající z této smlouvy a realizace díla budou řešit zejména cestou vzájemné dohody s cílem dosáhnout smírného řešení. Pokud nedojde ke smírnému vyřešení sporů, bude spor řešen u příslušných soudů.
4. Zhotovitel nesmí bez předchozího výslovného písemného souhlasu Objednatele postoupit či převést třetí straně tuto smlouvu nebo jakoukoli její část nebo jakékoli právo, závazek nebo zájem z této smlouvy vyplývající.
5. Smluvní strany berou na vědomí, že smlouvy, u kterých je výše hodnoty jejího předmětu nad 50 000,- Kč bez DPH jsou uveřejňovány v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smlouva v tomto případě nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění smlouvy do registru smluv provede objednatel. Potvrzení o uveřejnění smlouvy v Registru smluv bude zhotoviteli doručeno do datové schránky automaticky správcem registru smluv.
6. Smlouvu je možné měnit nebo doplňovat pouze po vzájemné dohodě, a to dodatky ke smlouvě.
7. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
8. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že vyjadřuje jejich pravou vůli, že nebyla uzavřena v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek či v rozporu s dobrými mravy a na důkaz toho k ní připojují své podpisy.

Dne: 3.4.2024 Dne:17.3.2024

Objednatel: Zhotovitel:

 doc. MUDr. Zdeněk Beneš, CSc. Černý Vlastislav

ředitel Fakultní Thomayerovy nemocnice jednatel

 TELESIS Technologies s.r.o.

# Příloha č. 1 Rozpočet drátového signalizačního systému sestra-pacient

# OU OU = osobní údaj