SMLOUVA O DÍLO č. S/85/53/2/2024/10

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami:

- Lesy města Brna, a.s.

IČO: 60713356

se sídlem Křížkovského 247, 664 34 Kuřim

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 4713

jednající/zastoupená: Ludvíkem Kadlecem, předsedou představenstva

oprávněný k podpisu: Ing. Jiří Neshyba, ředitel a.s.

(dále jen zadavatel)

a

- Regioprojekt Brno, s.r.o.

IČO: 00220079

se sídlem: U Svitavy 1077/2, 618 00 Brno

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 335

jednající/zastoupená: Ing. Petrem Marčákem, jednatelem

tel. x

email: x

(dále jen „Zhotovitel“)

I.

Předmět smlouvy

Název:  „Rekonstrukce lesní cesta 2L Bohunka“

Zhotovitel se zavazuje pro Zadavatele v souladu s jeho požadavky zpracovat Dokumentaci  a provést další úkony popsané v odstavcích 2.2.  až 2.5. tohoto článku. Zadavatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli cenu dle článku IV. této Smlouvy.

II.

Rozsah a specifikace Dokumentace

2.1. Rozsah Dokumentace a dalších úkonů, jejichž provedení je předmětem této Smlouvy, je následující:

- Provedení terénního průzkumu, měření včetně cestovních náhrad

- Vyhotovení jednostupňové PD pro ev. stavební řízení. Zadavatel požaduje, aby dokumentace obsahovala rovněž veškeré náležitosti dokumentace pro provedení stavby.

- Výkaz výměr, rozpočet a editovatelný slepý rozpočet

- Stanoviska správců sítí

- Stanoviska DOOSS

- Kompletace PD, 6 paré v tištěné podobě a CD

2.2. V rámci realizace Dokumentace dle odstavce 2.1. tohoto článku je předmětem zakázky též zastupování Zadavatele při úkonech souvisejících s projednáním Dokumentace  s dotčenými orgány a účastníky řízení. Zadavatel za tímto účelem uděluje Zhotoviteli plnou moc.

2.3. Dokumentace bude vypracována dle platné legislativy a bude zadavateli předána v 6 ti paré) a v elektronické podobě v PDF.

Položkový rozpočet bude zpracován v rozpočtářském programu a zadavateli předán ve dvou paré a v elektronické podobě ve formátu PDF a editovatelném formátu umožňujícím jeho využití ve výběrovém řízení na zhotovitele stavby.

2.4. Součástí Dokumentace zpracované podle této Smlouvy je i zajištění vyjádření všech dotčených subjektů pro ev. stavební řízení.

III.

Doba a místo plnění

3.1. Smluvní strany se dohodly na následujících termínech plnění Dokumentace:

- Vyhotovení PD včetně výkazu výměr a rozpočtu – termín 30. 4. 2024

- Zajištění stanovisek správců sítí a DOOSS – termín 30. 6. 2024

3.2. Zhotovitel je povinen Dokumentaci předat Zadavateli na adrese jeho sídla uvedené v záhlaví této Smlouvy nejpozději v poslední den lhůt stanovených výše v odstavci 3.1. tohoto článku a Zadavatel je povinen danou  Dokumentaci od Zhotovitele převzít. Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejbližší příští pracovní den. Za ukončení prací u Dokumentace je považováno předání Dokumentace, resp. v případě požadavku na stavební povolení, tak doručení právoplatného rozhodnutí stavebního úřadu Zadavateli dle čl. 3.1.

3.3. O předání a převzetí příslušné části Dokumentace bude mezi Zadavatelem a Zhotovitelem podepsán předávací protokol. Po předání dané Dokumentace je Zadavatel povinen ji prověřit a odsouhlasit. Nezašle-li Zadavatel nejpozději do 5 pracovních dnů po podepsání předávacího protokolu Zhotoviteli ohledně příslušné předané části Dokumentace písemně námitky, má se za to, že Zadavatel takto předanou Dokumentaci odsouhlasil.

3.4. Zhotovitel nemá právo odmítnout Dokumentaci převzít pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání jejímu užití ani užití Dokumentace podstatným způsobem neomezují.

3.5. Lhůty uvedené výše v odstavci 3.1. tohoto článku se prodlužují o dobu, po kterou byly dotčené orgány, jejichž závazná stanoviska je Zhotovitel v rámci příslušné fáze povinen opatřit, nečinné. Nečinností se pro účely tohoto ustanovení rozumí nedodržení lhůt stanovených pro vydání příslušného závazného stanoviska právními předpisy. Zhotovitel je povinen Zadavatele o prodloužení lhůty z důvodu nečinnosti dotčených orgánů informovat bez zbytečného odkladu poté, kdy se o této skutečnosti dozví.

3.6. Lhůty uvedené výše v odstavci 3.1. tohoto článku se dále prodlužují o dobu, po kterou Zhotovitel objektivně nemohl pracovat na přípravě Dokumentace z důvodu, že Zadavatel neposkytoval potřebnou součinnost nebo z důvodu vyšší moci.

3.7. Zhotovitel je povinen provést Dokumentaci a další úkony na svůj náklad a na své nebezpečí v termínech stanovených výše v odstavci 3.1. tohoto článku Smlouvy. Zhotovitel může Dokumentaci provést ještě před stanoveným termínem.

IV.

Cena

4.1. Celková cena za zpracování Dokumentace a provedení dalších úkonů dle článku II. této Smlouvy byla stanovena na základě vítězné nabídky Zhotovitele a činí 185.260,- Kč bez DPH.

4.3. Celková cena nezahrnuje poplatky dotčeným orgánům státní správy a jiným subjektům, které je nutno uhradit v souvislosti s projednáním Dokumentace v příslušných správních řízeních a při přípravě těchto řízení.

4.4. DPH bude fakturována v zákonem stanovené výší 21 %. Dojde-li kdykoliv během trvání smluvního vztahu podle této smlouvy k úpravě daňových sazeb, bude tato změna promítnuta do Celkové ceny.

V.

Platební podmínky

5.1. Smluvní strany se dohodly, že Celková cena bude Zhotoviteli Zadavatelem hrazena formou konečné faktury, vystavené Zhotovitelem po ukončení díla dle čl. III této smlouvy.

5.2. Splatnost faktuyr vystavené Zhotovitelem bude 21 kalendářních dnů od jejího vystavení. Zhotovitel zašle fakturu  dle odstavce 5.1. tohoto článku Zadavateli v den jejího vystavení v elektronické podobě e-mailem na adresu dufkova@lesymb.cz a jordan@lesymb.cz nebo doporučeně poštou na adresu sídla Zadavatele. V případě pochybností o doručení faktury Zadavateli se faktura považuje za doručenou dnem následujícím po jejím prokazatelném odeslání jedním z uvedených způsobů.

5.3. Případné vzájemně dohodnuté práce jdoucí nad rámec této Smlouvy budou Zhotovitelem účtovány zvlášť na základě podmínek v uzavřeném písemném Dodatku ke Smlouvě.

VI.

Práva a povinnosti smluvních stran, součinnost

6.1. Zadavatel sdělí Zhotoviteli nejpozději do 10 dnů od podpisu této Smlouvy veškeré výchozí podmínky a požadavky na vytvoření Dokumentace dle této Smlouvy a Zhotovitel písemně potvrdí Zadavateli, že byl seznámen se všemi podmínkami a požadavky na vytvoření Dokumentace.

6.2. Zadavatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli veškerou nezbytnou součinnost a informace a podklady k řádnému a včasnému provedení Dokumentace. Součinnost zahrnuje zejména řešení majetkoprávních vztahů a aktivní účast při jednání s orgány státní správy, správci sítí a právnickými a fyzickými osobami. Zadavatel, pokud je to v jeho možnostech, se zavazuje poskytnout součinnost k žádosti Zhotovitele bezodkladně, nejpozději do 5 pracovních dnů.

6.3. Zhotovitel Zadavateli průběžně předkládá výsledky své práce v podobě rozpracovaných výkresů vztahujících se k vytvoření Dokumentace č.1 a 2 ke konzultaci, celkem alespoň třikrát. Zadavatel má právo k předloženým materiálům dávat své připomínky. Zadavatel se zavazuje vyjádřit se k Zhotovitelem předloženým materiálům nejpozději do 1 týdne od jejich předložení.

6.4. Zhotovitel je povinen akceptovat všechny připomínky a návrhy Zadavatele v případě, že tyto připomínky a návrhy nejsou v rozporu s právními předpisy, závaznými technickými normami nebo stanovisky příslušných orgánů veřejné správy a byly uplatněny v souladu s odstavcem 6.3. tohoto článku.

6.5. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění díla dle této Smlouvy uzavřenu pojistnou smlouvu na pojištění profesní odpovědnosti.

6.6. Zhotovitel je dále povinen vyhovět Zadavateli v případě jeho rozhodnutí uzavřít s ním dodatek k této Smlouvě na vypracování změn dokumentace, dalších fází, případně dalších výkonů, za předpokladu dohody smluvních stran o předmětu takového dodatku, termínu pro zpracování a odměně za tyto dodatečné činnosti.

VII.

Odpovědnost za vady

7.1. Zhotovitel odpovídá za to, že Dokumentace má v době předání Zadavateli vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými technickými normami vztahujícími se na provádění díla dle této Smlouvy, popř. vlastnosti obvyklé. Dále Zhotovitel odpovídá za to, že Dokumentace je kompletní ve smyslu obvyklého rozsahu, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve Smlouvě.

7.2. Zhotovitel neodpovídá za vady Dokumentace, které byly způsobeny pokyny danými mu Zadavatelem, za podmínky, že Zadavatele na jejich nevhodnost upozornil a Zadavatel i přesto na plnění takových pokynů písemně trval.

7.3. Zadavatel je povinen předanou Dokumentaci prohlédnout či zajistit její prohlídku co nejdříve po jejím převzetí.

7.4. Zadavatel je povinen vady Dokumentace u Zhotovitele písemně uplatnit bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil nebo měl zjistit. Práva Zadavatele z titulu skrytých vad, které měla Dokumentace v době jejího předání Zadavateli, zanikají, nebyla-li Zadavatelem uplatněna ve lhůtě dle předchozí věty, nejpozději však do 2 let od převzetí Dokumentace.

7.5. V případě oprávněných a řádně uplatněných vad díla má Zadavatel podle charakteru a závažnosti vady právo požadovat:

- odstranění vady opravou, je-li to možné a účelné,

- přiměřenou slevu z Celkové ceny.

7.6. Zadavatel je povinen Zhotoviteli sdělit volbu svého nároku z vad dle odstavce 5 tohoto článku ihned při uplatnění těchto vad. K dodatečným změnám volby nároku je třeba souhlas Zhotovitele.

VIII.

Sankce

8.1. Pokud Zhotovitel zaviněně nedodrží termíny plnění Dokumentace, jak jsou stanoveny v článku III. této Smlouvy, zaplatí Zadavateli na jeho písemnou výzvu za každý započatý den prodlení s takovým plněním smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla.

8.2. Pokud je Zadavatel v prodlení s úhradou jakékoli části Celkové ceny, zaplatí Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý den prodlení.

IX.

Doba trvání a možnost ukončení

9.1. Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 30. 6. 2024. Tento termín byl stanoven v souladu se zadávacími podmínkami jako limitní pro realizaci zakázky. Tuto Smlouvu lze ukončit vzájemnou dohodou smluvních stran, odstoupením od smlouvy nebo výpovědí.

9.2. Každá ze smluvních stran je oprávněna od této Smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení povinností druhou smluvní stranou. Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně. Za podstatné porušení povinností se pro účely této smlouvy považuje zejména:

- prodlení Zadavatele s poskytnutím součinnosti, jak je tato definována v článku VI.2 této smlouvy, po dobu delší než 30 dní,

- prodlení Zadavatele s úhradou jakékoli Dílčí platby po dobu delší než 30 dní,

- prodlení Zhotovitele s předáním jakékoli části Dokumentace po dobu delší než 30 dní.

X.

Závěrečná ustanovení

10.1. Tato Smlouva se řídí českým právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, zákonem   č. 121/2000 Sb., autorským zákonem, a zákonem č. 183/2006 Sb., stavebním zákonem.

10.2. Tato Smlouva představuje úplnou a ucelenou dohodu smluvních stran, která nahrazuje všechna předchozí ujednání, dohody či smlouvy, ať písemné či ústní, ohledně totožného předmětu plnění.

10.3. Stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatným, neúčinným či nevykonatelným, platnost, účinnost a vykonatelnost ostatních ustanovení smlouvy tím není dotčena. Smluvní strany se zavazují takové neplatné, neúčinné či nevykonatelné ustanovení nahradit tak, aby účelu smlouvy bylo dosaženo.

10.4. Jakékoli změny či dodatky ke Smlouvě musí být vyhotoveny v písemné formě a podepsány oběma smluvními stranami.

10.5. Tato Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, přičemž dva obdrží Zadavatel a jeden Zhotovitel.

6. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a zveřejněním v registru smluv.

7. Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu před podpisem přečetly, jejímu obsahu porozuměly a že uzavření Smlouvy tohoto znění je projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle. Na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy.

Přílohy:

1 – plná moc

V Kuřimi dne 8. 3. 2024					V Brně dne 8. 3. 2024

_______________________________				_____________________________________

Zadavatel:							Zhotovitel:

Ing. Jiří Neshyba - ředitel společnosti				Ing. Petr Marčák – jednatel společnosti