# SMLOUVA O DÍLO

Obchodní firma:	Lukáš Herák – Truhlářství, tesařství, pokrývačství

Se sídlem:		Kluky 55, 285 45 Kluky

IČO: 			75873419

DIČ:			CZ 8203170844

Zastoupený:		Lukášem Herákem

Kontakt:		+420 734 1236 636

Bankovní spojení:	AirBank 1760422032/ 3030

(dále jen zhotovitel)

na straně jedné

a

Domov pro seniory Havlíčkův Brod, p.o.

se sídlem: Husova 2119, 580 01 Havlíčkův Brod

IČO: 60128071

DIČ: CZ760128071

Zastoupený: Ing. Hanou Hlaváčkovou, ředitelkou

Bankovní spojení: č.ú.: 2765710257/ 0100

(dále jen objednatel)

na straně druhé.

Obě smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé k právním jednáním a po vzájemném projednání a shodě uzavírají v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto Smlouvu o dílo:

I.

### Předmět smlouvy a specifikace díla

- Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele za podmínek níže uvedených dílo:

Výrobu, dopravu a instalaci dřevěné pergoly.

Předmětem plnění díla je výroba, doprava a instalace dřevěné pergoly na zahradě našeho Domova se zvláštním režimem na adrese Břevnice 54. Přesné umístění pergoly bude určeno vedoucím pracoviště.

Kontakt: Renáta Exnerová, tel: 739 058 700.

Materiál, barevné provedení, střešní krytina pergoly bude provedena v souladu s cenovou nabídkou a výpisem materiálu zpracovaným zhotovitelem.

Požadovaný tvar a rozměry pergoly jsou stanoveny výkresem.

Technické podmínky realizace bude zhotovitel řešit z provozním technikem domova.

Kontakt: Bořivoj Ondráček, tel: 603 595 037, b.ondracek@ddhb.cz.

Nedílnou součástí této smlouvy o dílo je Cenová nabídka s výpisem materiálu a okótovaný Výkres pergoly.

- Realizace díla bude probíhat za plného provozu a zhotovitel je povinen dopředu   informovat objednavatele o rozsahu denních prací. Objednavatel se zavazuje vytvořit nutné podmínky zhotoviteli pro realizaci dohodnutého díla.

- Zhotovitel je povinen při zhotovení Díla dodržet předepsané technologické postupy.

- Objednatel se zavazuje za provedené Dílo zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu (dále jen „Cena díla“), která je sjednána v čl. III. této smlouvy.

II.

Termín a místo zhotovení Díla

- Smluvní strany se dohodly, že Dílo bude zhotovitelem provedeno v termínu nejpozději do 31. 7. 2024.

- Dílo zhotovitel provede v sídle objednatele na adrese:

Domov se zvláštním režimem Břevnice 54.

III.

### Cena díla a platební podmínky

- Cena díla v rozsahu specifikovaném v článku I. byla sjednána na základě cenové nabídky na uvedené dílo ve výši 154 400,- Kč bez DPH.

- Platební podmínky:

Objednatel uhradí Cenu díla ve výši 154 400,- Kč bez DPH na základě zhotovitelem vystavené faktury, a to po převzetí díla bez vad a nedodělků bezhotovostním převodem na účet zhotovitele uvedeném v této smlouvě. Splatnost faktury bude činit 14 dní.

- Cena za provedení díla uvedená v této smlouvě je cena nejvýše přípustná s možností změny pouze v případě, pokud po podpisu smlouvy a před jejím uplynutím lhůty pro dokončení předmětu plnění dojde ke změně daňových předpisů upravujících výši DPH.

- Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje, že jím vystavený daňový a účetní doklad (faktura) bude obsahovat náležitosti, které jsou stanoveny obecně závaznými předpisy. V případě, že faktura nebude splňovat některé z povinných náležitostí, nebo obsahuje nesprávné cenové údaje, má objednatel právo ji vrátit zhotoviteli a požadovat její opravení. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Opravená nebo přepracovaná faktura bude opatřena novou lhůtou splatnosti.

- V Ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého závazku dle této smlouvy vynaloží.

### IV.
Předání a převzetí Díla

1. 	K předání a převzetí Díla dojde v den jeho zhotovení na výzvu zhotovitele, nejpozději však bude Dílo předáno v termínu uvedeném v čl. II. této smlouvy. O předání a převzetí díla bude vypracován písemný protokol.

V.
Odpovědnost za vady

- Zhotovitel poskytne na Dílo záruku 2 roky od předání Díla objednateli.

- Zhotovitel se zavazuje předat Dílo bez vad a nedodělků.

3. 	Smluvní strany se dále dohodly, že budou-li v době předání na Díle viditelné vady či nedodělky, k předání a převzetí Díla dojde až po jejich odstranění. Náklady na odstranění vad nese zhotovitel.

4.	Později objevené vady bude reklamovat objednatel u zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje se k reklamaci vyjádřit do 5 dnů ode dne, kdy ji obdržel. S odstraňováním reklamované vady zhotovitel započne do 10 dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě. Zhotovitel odstraní reklamované vady v technologicky nejkratším termínu.

VI.

Součinnost smluvních stran

- Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci Díla dle podmínek stanovených touto smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením této smlouvy.

2. 	Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností.

VII.

Prohlášení, práva a povinnosti smluvních stran

1. 	Zhotovitel se zavazuje, že bude provádět realizaci Díla s vynaložením veškeré odborné péče, že bude dodržovat obecně závazné předpisy, závazné i doporučené normy.

2.	Veškeré činnosti při zhotovování Díla je zhotovitel povinen provádět osobami, které mají odpovídající kvalifikaci. Pokud zhotovitel není schopen některou dílčí část zabezpečit vlastními kapacitami, je oprávněn si další oprávněné osoby s příslušnou specializací k provádění Díla přizvat. Zhotovitel zabezpečí, že odborné práce a činnosti, které nemá zapsány v obchodním rejstříku nebo na které nemá vystaveno příslušné živnostenské nebo jiné podnikatelské oprávnění, provede subdodavatel s odpovídající odbornou způsobilostí.

3.	Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli, nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

4. 	Zhotovitel je na základě písemného pokynu objednatele povinen provést práce, které nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách a které jsou potřebné pro provedení plánovaných stavebních prací, a to i v případě, kdy jejich nezahrnutí do původních zadávacích podmínek bylo zaviněno objednatelem. Tato povinnost trvá i v případě, kdy se smluvní strany nedohodnou na konkrétním znění textu dodatku smlouvy. Takové práce budou uhrazeny v ceně obvyklé.

- Objednatel podpisem této smlouvy stvrzuje, že se před uzavřením této smlouvy seznámil s technickým provedením díla, že tomuto rozumí a bez výhrad s ním souhlasí.

- Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

- Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/ 2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (Zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, splní objednatel.

VIII.

Ujednání o smluvních pokutách

- Obě smluvní strany sjednávají smluvní pokuty za porušení závazků vyplývajících z této smlouvy takto:

- V případě prodlení objednatele s placením faktur je zhotovitel oprávněn uplatnit vůči objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% (slovy: Pět setin procenta) z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

- V případě prodlení s předáním díla nebo jeho dílčích částí vinou zhotovitele je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% (slovy: Pět setin procenta) z ceny příslušné části Díla, za každý i započatý den prodlení. Objednatel je oprávněn po zhotoviteli požadovat smluvní pokutu v uvedené výši i v případě prodlení s odstraněním vad a nedodělků.

- Smluvní pokuta je splatná do třiceti dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě.

- Vznikne-li v důsledku porušení závazku jedné smluvní strany (na který byla sjednána smluvní pokuta) straně druhé škoda, má tato nárok i na náhradu škody.

IX.

Odstoupení od smlouvy

      - Obě smluvní strany mají možnost od smlouvy odstoupit pouze v případě, že druhá strana závažným způsobem porušila své smluvní či zákonné povinnosti. Odstoupit lze i v případě prohlášení konkurzu na zhotovitele.

      - Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit i v případě, kdy přes jeho upozornění je zřejmé, že dílo nebude řádně dokončeno v dohodnutém termínu.

X.

Závěrečné ustanovení

1.	Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit pouze smluvním ujednáním podepsaným oprávněnými zástupci obou účastníků.

2.	Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou účastníků, v případě povinnosti zveřejnit smlouvu dle zákona č. 340/2015 Sb., nabývá smlouva platnosti a účinnosti až jejím zveřejněním.

3.   	Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

4.     	Tato smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

5.    	Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí, a tato je sepsána podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Cenová nabídka a výpis materiálu

Příloha č. 2 – Okótovaný nákres pergoly

……………………………………       			Ing. Hana Hlaváčková, ředitelka

Za objednatele						Za zhotovitele

| Příloha č.1 - Cenová nabídka a výpis materiálu Břevnice |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sloup |  |  |  |
| Hranol – sloup | hoblovaný | 120x120 | 4bm |
| Hranol – sloup | hoblovaný | 120x120 | 5bm |
| Vaznice |  |  |  |
| Hranol | hoblovaný | 120x160 | 5bm |
| Hranol | hoblovaný | 120x160 | 4bm |
| Krov |  |  |  |
| Hranol | hoblovaný | 100x160 | 5bm |
| Vystužovací pásky |  |  |  |
| Hranol | hoblovaný | 80x100 | 4bm |
| Fošna | hoblovaný | 50x100 | 4bm |
| Latˇ | hoblovaný | 40x60 | 4bm |
| Palubky na zástěnu |  | 15mm | 12m2 |
| Záklop pergoly |  |  |  |
| Palubka | 15mm | 16m2 |  |
| Latˇ | mořená | 50x30 | 4bm |
| Prkený záklop |  | 22mm | 16m2 |
| Sifusní folie |  | 16m2 |  |
| Šindel |  | 16m2 |  |
| Klempířské prvky |  |  |  |
| Okapový plech |  | 4bm | 1 tabule |
| Závětrná lišta |  | 12bm | 2 tabule |
| Folie Bauder |  | 16m2 |  |
| Větrací síťka |  | 4bm |  |
| Žlab |  | 4bm |  |
| Čelo žlabové |  |  |  |
| Hák |  |  |  |
| Svod |  | 3bm |  |
| Objímka svodu |  |  |  |
| Kotlík |  |  |  |
| Koleno |  |  |  |
| Spojovací materiál |  |  |  |
| Hřebíky, vruty |  |  |  |

Betonové patky                                                              6 ks

Povrchová úprava          Xyladecor Oversol – odstín SIPO

Cena za kompletní dodávku 154 400,- Kč bez DPH