# 2016H1220003-2

# Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

# uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „dodatek“)

Národní památkový ústav

státní příspěvková organizace

IČO 75032333, DIČ CZ75032333

se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana

bankovní spojení: XXXX

zastoupený: Mgr. et Mgr. Petrem Spejchalem, ředitelem NPÚ, ÚPS v Praze

správce objektu: XXXX

osoba oprávněná k jednání ve věcech technických: XXXX

Doručovací adresa:

Národní památkový ústav

územní památková správa v Praze

Sabinova 373/5, 130 00 Praha 3

(dále jen „objednatel“)

a

TEXGEO s.r.o.

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 299970

IČO: 07384629, DIČ: CZ07384629

se sídlem: Ve Vejtrži 118, 267 18 Hlásná Třebáň

bankovní spojení: XXXX

zastoupený: XXXX

(dále jen „zhotovitel“)

Preambule

- Dodatek č. 2 mění ustanovení smlouvy o dílo „SZ Duchcov – zpracování dvoustupňové projektové dokumentace obnovy Knížecí zahrady a lipové aleje“, č. NPU - 420/75267/2022/WAM2016H1220003 ze dne 15. 9. 2022 a dodatku č. 1 č. NPU - 420/33078/2023/WAM2016H1220003-1 ze dne 24. 4. 2023.

- Na základě čl. II. odst. 7 výše uvedené smlouvy o dílo byla v roce 2023 zpracována projektová dokumentace pro provádění stavby SZ Duchcov – obnova Knížecí zahrady a aleje před konírnou (dále též jako „DPS“), která mj. řeší vodní systém (Stavební objekt 02 – dále též jako „SO 02“) v projektem dotčeném území. V roce 2019 byla zpracována samostatná projektová dokumentace pro stavební povolení a realizaci stavby SZ Duchcov – sanace opěrných a ohradních zdí v Knížecí zahradě a využití srážkových vod – 1. etapa, která řeší umístění akumulační nádrže k zachytávání dešťové vody pro následné využití k zálivce v Knížecí zahradě. Nádrž byla navržena bez možnosti vypouštění z důvodu komplikovaného a finančně náročného řešení napojení výpusti do stávající dešťové kanalizace. V případě potřeby (např. provedení údržby či opravy) měla být nádrž vyprázdněna pomocí čerpadla. Způsob řešení vodního systému v DPS umožňuje navrhnout výpusť z akumulační nádrže, která se napojí do objektů SO 02 v Knížecí zahradě, čímž se v případě potřeby vyprázdnění nádrže sníží náklady.

- Nedílnou součástí tohoto dodatku je cenová nabídka zhotovitele ze dne 13. 3. 2024 (příloha č. 1).

I. Předmět dodatku

- Z důvodů uvedených v odst. 2. Preambule, tohoto dodatku, se mění plnění části díla specifikovaného v čl. II., III., IV. a VI., výše uvedené smlouvy o dílo.

- Změna čl. II., výše uvedené smlouvy o dílo:

Zhotovitel zpracuje v podrobnosti dokumentace pro provádění stavby návrh řešení výpusti z akumulační nádrže na dešťovou vodu a její napojení do objektů SO 02 v Knížecí zahradě (dále též jako „SO 02 – změna“). Návrh bude zapracován do dokumentace SZ Duchcov – obnova Knížecí zahrady a aleje před konírnou, SO 02, Vodní systém, rok 2023. Zhotovitel min. 1x předloží objednateli ke konzultaci rozpracovanou dokumentaci.

- Změna čl. II., výše uvedené smlouvy o dílo:

Zhotovitel k SO 02 – změna zpracuje soupis prací s výkazem výměr a kontrolní rozpočet v rozsahu a obsahu vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném a účinném znění a dle cenové soustavy ÚRS. Tato část plnění bude zapracována do soupisu prací s výkazem výměr a kontrolního rozpočtu DPS (čl. II. odst. 8., výše uvedené smlouvy o dílo).

- Změna čl. III. odst. 1, výše uvedené smlouvy o dílo:

4.1. Zahájení prací na SO 02 – změna – bezprostředně po nabytí účinnosti tohoto dodatku.

4.2.	Zpracování dokumentace SO 02 – změna – do 30 dnů od nabytí účinnosti tohoto dodatku.

- Změna čl. III. odst. 1, výše uvedené smlouvy o dílo:

1.8.	Zajištění závazného stanoviska k DPS a dokumentaci SO 02 - změna – podání žádosti o zs do 7 dnů od odsouhlasení předané dokumentace SO 02 – změna.

- Změna čl. III. odst. 1, dle dodatku č. 1 výše uvedené smlouvy o dílo:

1.9.	Vypracování soupisu prací s výkazem výměr a kontrolního rozpočtu k DPS a dokumentaci SO 02 – změna – do 17 dnů od odsouhlasení předané dokumentace SO 02 – změna.

- Změna čl. IV. odst. 1.1., výše uvedené smlouvy o dílo:

Cena celkem bez DPH dle smlouvy o dílo		755 600,- Kč

Cena celkem bez DPH za SO 02 – změna		  13 300,- Kč

Cena celkem bez DPH				768 900,- Kč

Sazba daně ve výši 21 %				161 469,- Kč

Cena celkem vč. DPH				930 369,- Kč

- Změna čl. VI. odst. 3, výše uvedené smlouvy o dílo:

- dokumentace SO 02 - změna – 9 paré v papírové podobě, 2x v elektronické podobě na nosiči dat (CD/DVD).

II. Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo se nemění.

- Tento dodatek je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po jednom (1) vyhotovení.

- Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnost některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Jeho uveřejnění zajistí objednatel. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek může být předmětem zveřejnění i dle jiných právních předpisů.

- Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách XXXX v sekci „Ochrana osobních údajů“.

- Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek řádně přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že tento je projevem jejich úplné, určité, svobodné a vážné vůle, že ho neuzavřely v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

- Příloha č. 1 – Cenová nabídka zhotovitele.

| V Praze dne 14. 3. 2024 objednatel …………………………………………………… Mgr. et Mgr. Petr Spejchal ředitel | V dne zhotovitel …………………………………………………… Ing. Mgr. Jan Valenta, Ph.D. jednatel |
| --- | --- |