D O D A T E K  Č.  1

ke smlouvě o dílo ze dne 23. 5. 2016

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a dle § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

I.

Smluvní strany

název:	DISTEP a.s.

se sídlem:	Ostravská 961, 738 01 Frýdek-Místek

zastoupena:	Ing. Svatoplukem Eliášem, členem představenstva

IČ:	65138091

DIČ:	CZ65138091

bankovní spojení:	KB a.s. Frýdek-Místek

číslo účtu:	19-3756270207/0100

tel.:	558 442 111

email:	posta@distep.cz

ID:	2yfdqnk

zapsána ve veřejném rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1205

(dále jen objednatel)

název:	HAOSPOL s.r.o.

se sídlem:	U Hřiště 775/12, 735 64 Havířov – Prostřední Suchá

zastoupena:	Radek Rozbrój, jednatel

IČ:	25855506

DIČ:	CZ25855506

bankovní spojení:	ČSOB a.s. pobočka Ostrava

číslo účtu:	374256393/0300

tel.:	731 483 451

email:	horvathova@haospol.cz

ID:	zaf9pke

zapsána ve veřejném rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 22400

(dále jen zhotovitel)

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických

Objednatel: Ing. Hana Maroszczyková, Miloslav Mintěl, Martin Nagy, Štefan Vrba.

Zhotovitel: René Sochacký, Karel Adamčík, Ing. Luboš Rolinc.

Autorský dozor: Ing. Miroslav Havlásek.

Technický dozor:  Bohuslav Jakubek.

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění dodatku č. 1:

II.

Předmět dodatku č. 1

Předmětem dodatku je změna, doplnění a rozšíření následujících ujednání smlouvy o dílo 
ze dne 23. 5. 2016 na provedení stavby „Rekonstrukce střechy a revitalizace obvodového pláště PS 41, ul. Růžový pahorek, č. p. 3289, Frýdek-Místek“.

Původní článek II. Předmět díla a místo plnění se doplňuje o odstavce:

V průběhu provádění díla byl zjištěn nesoulad ve výkazu výměr vnějších obkladů, omítek 
a povlakové krytiny. Aby zhotovitel mohl řádně provést požadované práce, bylo dohodnuto odstranit křoviny nacházející se v těsné blízkosti PS 41.

Zhotovitel se zavazuje za podmínek stanovených tímto dodatkem provést pro objednatele stavební práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jsou nezbytné 
pro dokončení díla a nebyly v plném rozsahu uvedeny v projektové dokumentaci „Rekonstrukce střechy a revitalizace obvodového pláště PS 41, ul. Růžový pahorek, č. p. 3289, Frýdek-Místek“ – zakázkové číslo 3-001-16 v rozsahu a v souladu dle položkového rozpočtu stavebních prací 
ze dne 26. 8. 2016, který tvoří nedílnou přílohu tohoto dodatku.

Zhotovitel neprovede pro objednatele tyto stavební práce, které byly obsaženy v původních zadávacích podmínkách - práce neprovedené na repase zárubní a dveří – v rozsahu a v souladu dle položkového rozpočtu stavebních prací ze dne 26. 8. 2016, který tvoří nedílnou přílohu tohoto dodatku.

Původní článek IV. Cena díla se mění takto:

Původní cena díla bez DPH	794.005,35 Kč

Dodatečné stavební práce bez DPH	132.814,39 Kč

Méněpráce bez DPH	  80.949,54 Kč

Cena celkem bez DPH	845.870,20 Kč

III.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání smlouvy o dílo se dodatkem č. 1 nemění.

Dodatek č. 1 je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží dvě.

Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu dodatku č. 1, což stvrzují podpisy svých odpovědných zástupců.

V Havířově 28. 8. 2016	Ve Frýdku-Místku 27. 8. 2016

………………………………………	………………………………………

Za zhotovitele	Za objednatele

Radek Rozbrój, jednatel	Ing. Svatopluk Eliáš, člen představenstva

Příloha

Zhotovitelem oceněný položkový rozpočet stavebních prací ze dne 26. 8. 2016