### DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. OI-IP/SOD/001460/2023/Fil

### na provedení díla

„Most u hájovny - rekonstrukce“

| Číslo dodatku zhotovitele: | Číslo dodatku objednatele: 2 k SOD č. OI-IP/SOD/001460/2023/Fil | Org: 15938 |
| --- | --- | --- |

uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

ve znění pozdějších předpisů

# Smluvní strany

| 1. Objednatel: | statutární město Olomouc |  |
| --- | --- | --- |
|  | Horní náměstí 583 |  |
|  | 779 11 Olomouc |  |
|  | IČ: 00299308 |  |

| Zastoupen: |  |  |
| --- | --- | --- |
| - kontaktní osoba ve věcech smluvních |  |  |
| Mgr. Miloslav Tichý, náměstek primátora |  |  |
| tel.: | xxxxx, | xxxxx |
| - kontaktní osoby ve věcech technických: |  |  |
| xxxxx |  |  |
| tel.: | xxxxx, | xxxxx |
| xxxxx, odborný referent oddělení realizace investic, odbor investic MMOl |  |  |
| tel.: | xxxxx, | xxxxxx |
| Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. |  |  |
| číslo výdajového účtu: 27-1801731369/0800 |  |  |

| 2. Zhotovitel: | IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Albertova 229/21 779 00 Olomouc Nová Ulice |  |  |  |  |
|  | IČ: | 25869523 |  | DIČ: | CZ25869523 |
|  | Obchodní rejstřík: vedený Krajským soudem v Ostravě |  |  |  |  |
|  | pod sp. zn. B 2419 |  |  |  |  |
|  | ID datové schránky: wvcehjc |  |  |  |  |
|  | Zastoupen: |  |  |  |  |
|  | - kontaktní osoba ve věcech smluvních |  |  |  |  |
|  | Ing. Petr Buchta, předseda představenstva |  |  |  |  |
|  | tel.: | xxxxx, | e-mail: xxxx |  |  |
|  | - stavbyvedoucí - osoba odpovědná za provádění díla, která má autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb. dle požadované technické kvalifikace: |  |  |  |  |
|  | ## xxxxx |  |  |  |  |
|  | tel.: | xxxx, | e-mail: xxxxx |  |  |
|  | - ekolog: |  |  |  |  |
|  | xxxxxx |  |  |  |  |
|  | tel.: | xxxx, | e-mail: xxxxxx |  |  |
|  | - kontaktní osoba ve věcech kvality (vedoucí pro kontrolu a zajištění kvality): |  |  |  |  |
|  | xxxxx |  |  |  |  |
|  | tel.: | xxxxx, | e-mail: xxxxx |  |  |
|  | Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Československá obchodní banka, a.s. |  |  |  |  |
|  | č. účtu: 27-4176700287/0100, 17622113/0300 |  |  |  |  |

Výše uvedená smlouva o dílo č. OI-IP/SOD/001460/2023/Fil ze dne 21. 7. 2023 ve znění dodatku č. 1 ze dne  11. 12. 2023 (dále jen „smlouva o dílo“) se na základě dohody obou smluvních stran upravuje, jak je níže uvedeno.

# Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o neprovedení některých prací požadovaných smlouvou (méněprací) a provedení dodatečných prácí (víceprací) vyplývajících ze Změnových listů č. 2-4, který si smluvní strany před podpisem tohoto dodatku odsouhlasily.

# Znění dodatku

- Příloha č. 1 Souhrnná cenová nabídka smlouvy o dílo se nahrazuje novou tabulkou a v souvislosti s touto změnou dochází ke změně ceny díla v čl. V. odst. 1 smlouvy o dílo následovně

| SO | Název stavebního objektu | Cena bez DPH dle smlouvy o dílo | Méněpráce dle Dodatku č. 2 bez DPH | Méněpráce dle ZL | Vícepráce dle Dodatku č. 2 bez DPH | Vícepráce dle ZL | Cena bez DPH včetně dodatků |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 110 | dopravně inženýrská opatření | 107 352,70 |  |  |  |  | 107 352,70 |
| 201 | most U hájovny | 10 333 073,83 | -359 805,60 | č. 2, 3, 4 | 778 091,02 | č. 2, 3, 4 | 10 751 359,25 |
| VON | vedlejší a ostatní náklady | 1 286 623,30 |  |  |  |  | 1 286 623,30 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Cena celkem |  | 11 727 049,83 | -359 805,60 |  | 778 091,02 |  | 12 145 335,25 |
| DPH 21% |  |  |  |  |  |  | 2 550 520,40 |
| Cena celkem včetně 21% DPH |  |  |  |  |  |  | 14 695 855,65 |

- Položkový rozpočet, jakožto příloha č. 1 smlouvy o dílo se mění položkovým rozpočtem stejného objektu v souladu s odsouhlaseným Změnovými listy.

- Smluvní strany podpisem tohoto dodatku prohlašují, že ke dni podpisu tohoto dodatku má každá z nich ve své dispozici příslušný Změnové listy včetně položkového rozpočtu.

- Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou položkové rozpočty, které byly součástí Změnových listů č. 2-4.

# Závěrečná ustanovení

  - Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.

  - Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv.

  - Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují.

| Podpisy a otisky razítek smluvních stran |  |
| --- | --- |
| V Olomouci, dne: | V Olomouci, dne: |

| Objednatel | Zhotovitel |
| --- | --- |
| ………………………………. Mgr. Miloslav Tichý náměstek primátora statutární město Olomouc | ............................................. Ing. Petr Buchta předseda představenstva IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. |