Smlouva o dílo

uzavřená podle § 536 a násl. obchodního zákoníku v účinném znění

1. Účastníci smlouvy

Smluvní strany této smlouvy, kterými jsou:

Zhotovitel: Jiří Suchý, xxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxx, IČO: 15845559, DIČ:CZ6810211793

Objednatel: Gymnázium Jiřího Ortena, Jaselská 932, Kutná Hora 284 80, IČO: 619 240 32, zastoupené RNDr. Vladislavem Slavíčkem, ředitelem školy

se dohodly, že spolu uzavřou tuto smlouvu o dílo a projevily vůli řídit se všemi jejími ustanoveními. Otázky touto smlouvou neupravené se řídí právním řádem České republiky

2. Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je výměna světel v chodbách budovy školy, přesněji výměna 78 ks zářivkových těles za 39 ks zářivkových svítidel (LED 51W). Montáž 11 ks nouzových svítidel (LED 2,5 watt)

3. Čas a způsob předání

I. Dílo, které je předmětem podle této smlouvy bude započato 1. 7. 2017 a zhotoveno do 31. 8. 2017. V případě prodlení zaviněného stranou zhotovitele má objednatel nárok na penále ve výši 1 procenta z ceny díla za každý započatý den prodlení.

II. K předání díla objednateli dojde do dvou dnů od jeho zhotovení a to do 2. 9. 2017. Případné vady je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 14 dnů, pokud nebude dohodnuto jinak.

4. Ujednání o ceně

I. Celková cena díla, které je předmětem podle této smlouvy činí 277 764,- Kč, 229 557,- Kč bez DPH.

II. Objednatel celkovou cenu za dílo, které je předmětem této smlouvy uhradí na účet zhotovitele číslo: xx-xxxxxxxxxx/xxxx u Komerční banky v Kutné Hoře do deseti dnů od předání díla.

5. Vady díla

I. Objednatel výsledek činnosti zhotovitele osobně prohlédne a zkontroluje při předání. Jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě a objednatel dílo odmítne v takovém stavu v souladu se zákonem převzít, má právo dílo vrátit zhotoviteli k přepracování, v rámci něhož zhotovitel v nezbytně nutném čase bezplatně odstraní vady díla.

II. Pokud vady ani po přepracování nebudou odstraněny nebo nebude možno je vůbec odstranit, nemá objednatel povinnost dílo převzít a zaplatit cenu za dílo podle části 4 – I. této smlouvy.

6. Závěrečná ustanovení

I. Pokud bude dílo zhotoveno před dohodnutým termínem tak, jak je uveden v části 3 - I této smlouvy, vyzve zhotovitel písemně objednatele k převzetí díla.

II. Účinky této smlouvy nastanou okamžikem podpisu.

III. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních.

IV. Účastníci této smlouvy prohlašují, že si text smlouvy důkladně přečetli, s obsahem souhlasí a že tato smlouva byla uzavřena podle jejich skutečné, svobodné a vážné vůle, nikoli v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho pod ni připojují své podpisy.

V Kutné Hoře dne 26. 5. 2017

Zhotovitel:				Objednatel:

Jiří Suchý 			          Gymnázium Jiřího Ortena, RNDr. Vladislav Slavíček

podpis......................                  podpis...................................