Muzeum hl. m. Prahy

vedoucí oddělení správy

budov a zařízení

Kožná 1

Praha 1

Praha 3.4.2024

Věc: cenová nabídka na dodávku stavby: stavební a udržovací práce v areálu depozitáře

Muzea hl.m. Prahy v Praze 13 - Stodůlkách

Zasíláme Vám cenovou nabídku naší stavební firmy na výše uvedenou akci.

I. Rozsah a cena prací :

C. Objekt C - místnosti C 433

1. Oprava povrchů a přetmelení oboustranné příčky z SDK

doplnění části chybějící zvukové a tepelné izolace.

2. Oprava vstupních dveří š 800mm , tmelení dřevěné dýhy

včetně rámu a nátěry rámu dveří.

3. Oprava oken PVC do prosvětlení chodby

tmelení prasklin v rámu

4. Zarovnání nerovností  omítek pod okny broušením.

5. Malba vnitřních omítek, stěny + strop, odstín bílý.

6. Zakrytí podlah, dveří, úklid.

7. Doprava VW T6 + vlek.

8. Stavební přípomoci pro montáž elektro.

_____________________________________

Celkem :						149.964,- Kč

===============

Uvedená cena je bez DPH.

II. Doba realizace :               celková doba realizace prací  - cca 1 - 2týdny

Těšíme se na spolupráci, zdraví

Jiří Knopp

jednatel Sak s.r.o.