SMLOUVA  O  DÍLO

dle §536 Obchodního zákoníku a ve znění pozdějších předpisů

I.

Smluvní strany

Objednatel :    	město Světlá nad Sázavou

se sídlem: náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou

IČ: 00268321

Zastoupená starostou města Ing. Františkem Aubrechtem

(dále jen objednatel)

Zhotovitel :		CZGDA s.r.o.

se sídlem Dělnická 13, 170 00 Praha 7 Holešovice

IČ : 27914577

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského

soudu v Praze oddíl C, vložka 126177

jednající prostřednictvím pana MgA. Jakuba Červenky, jednatelem

společnosti

(dále jen zhotovitel)

Za smluvní a obchodní náležitosti jedná za Zhotovitel

Ve věci architektonického návrhu a technického řešení jednají za Zhotovitele

II.

Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je úplatné zpracování projektové dokumentace pro projekt Rekonstrukce fotbalového hřiště s přírodním trávníkem a rekonstrukce travnatého tréninkového hřiště s přestavbou na hřiště s UMT III. generace, s osvětlením a s ochlazovacím systémem, ve stupních:

- Fáze služby 1. Příprava projektu (dále jen: „Koncepční studie: KS“)

- Fáze služby 3. - 4. Projekt pro společné povolení stavby (DUR+DSP) s prováděcími detaily, v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

- Fáze služby 3. – 4. součinnost při projednání záměru na DOSS. Účast projektanta na jednání s dotčenými orgány státní správy, jeho plná součinnost při obstaravatelské činnosti.

- Fáze služby 5. Soupis prací a dodávek (dále jen: Součinnost projektanta při vypracování soupisu prací a dodávek =“SSPD“)

- Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele práce a činnosti jednoznačně specifikované v příloze č.3 této smlouvy.

- Objednatel se zavazuje provádět úhrady za vykonané práce dle přílohy č.4. této smlouvy

- Strany této smlouvy souhlasí s provedením uvedených výkonových fází služeb architekta, dále nazývané "Dílo", na základě následujících podmínek a ustanovení.

- Předmětem Díla je provedení:

- Fáze služby 1. Příprava projektu (dále jen: „Koncepční studie: KS“)

- Fáze služby 3. - 4. Projekt pro společné povolení (DUR+DSP) s prováděcími detaily

- Fáze služby 5. Soupis prací a dodávek (dále jen: Součinnost při soupisu prací a dodávek =“SSPD“)

Fáze stavby 1: Koncepční studie bude sloužit k prověření a analýze území sportovního areálu a identifikaci jeho potenciálu. Studie určí plošné dimenze jednotlivých stavebních objektů (obou sportovišť), které budou závazné pro navazující projekční činnost. Studie bude projednána s dotčenými orgány státní správy a bude sloužit k ověření podmínek a požadavků dotčených orgánů státní správy pro navazující projekční činnost a pro samotné povolovací řízení. Koncepční studie bude po zajištění potřebných stanovisek odsouhlasena objednatelem. Objednatel zašle zhotoviteli písemný pokyn k zahájení projekční činnosti, ve kterém uvede zpřesnění pro projekční činnost vyplývající ze závěrů projednání s dotčenými orgány státní správy.

- Strany se dohodly, že výsledkem provedeného Díla bude projektová dokumentace pro vydání společného povolení stavby, dle Vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, Příloha č. 8, s prováděcími detaily. Dokumentace bude dále zhotovena v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Zhotovitel poskytne plnou součinnost při přípravě soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, jehož vyhotovení zajišťuje a u odborné osoby objedná objednatel.

Zhotovitel poskytne plnou součinnost při zpracování rozpočtu realizovaného dle ceníku stavebních prací URS a zadávacího Výkazu výměr pro potřeby VŘ. Dílo je členěno do těchto samostatných stavebních objektů:

    - SO.01 rekonstrukce Fotbalového hřiště s přírodním trávníkem

    - SO.02 rekonstrukce tréninkového hřiště na hřiště s UMT, s osvětlením a ochlazovacím systémem

- Strany této smlouvy se zavazují k profesionální spolupráci a vzájemnému dodržování všech dohodnutých ustanovení v průběhu provedení Díla.

- Tímto se Strany dohodly na provedení Díla v souladu s uvedenými podmínkami a v souladu s platnými právními předpisy.

- Strany souhlasí, že výsledky provedeného Díla budou představeny vedení obce a případně veřejnosti v souladu s dohodnutou dohodou o prezentaci záměru.

- Součinnost objednatele zahrnuje

- zajistit a předat vypracování geodetického zaměření území (výškopis a polohopis) dle specifikace připravené zhotovitelem. Výškopis a polohopis bude předán v digitálním formátu dwg/dxf na podkladu DKM

- zpřesnit majetkoprávní vztahy k zájmovému území a vymezit hranici zájmového území určeného pro sportovní rozvoj v souladu s Územně plánovací dokumentací a ostatními limity území

- Zpřesnit kapacity a půdorysy navrhovaných sportovišť

- zpřesnit/určit stávající inženýrské sítě a další limity území a určit napojovací body technické infrastruktury (drenáž, elektrická energie, závlaha). Zajistit a předat projekty stávajících sítí technické infrastruktury uvnitř sportovního areálu

- objednat zpracování IGP průzkumu v prostoru hřiště a jeho okolí. Průzkum bude zaměřen na kontrolu stavu podloží v rozích areálu, tj 4 vrty délky max 3,00m v místě zakládání sloupů osvětlení a další min. 4 sondy za účelem ověření složení konstrukčního podloží obou sportovních ploch. Součástí bude prověření vsakovací schopnosti podloží, ověření výše hladiny podzemní vody pro vyhovění umístění vsakovacího objektu v souladu s ČSN a potřebné vyhodnocení pro statický návrh zakládání sloupů osvětlení. Zhotovitel za tímto účelem předá objednateli místa, jež požaduje k provedení sond IGP.

III.

Termín plnění

- Zahájení prací: zhotovitel zahájí práce neprodleně po obdržení vstupních podkladů

(zaměření území, IGP, předání projektové dokumentace stávajících stavebních objektů a IS v ploše areálu) o předání bude vyhotoven zápis.

- Vypracování projektové dokumentace pro vydání společného povolení, s prováděcími detaily: do 6ti týdnů od předání vstupních podkladů

- O dokončení prací bude sepsán zápis, kde budou uvedena stanoviska obou smluvních stran o naplnění předmětu smlouvy.

IV.

Cena díla a platební podmínky

- Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran podle cenové nabídky objednatele ze dne 15 března 2024, která tvoří přílohu č. 4 této smlouvy.

- Cena dle přílohy č. 3 je cenou konečnou za veškeré práce a činnosti uvedené v příloze č.2 této smlouvy. Cena však nezahrnuje DPH. Ta bude účtována sazbou dle aktuálně platných předpisů v době vystavení daňových dokladů.

- Zhotovitel bude v průběhu prací účtovat provedené práce dle přílohy č. 3 této smlouvy.

- Daňový doklad vystavený zhotovitelem musí mít náležitosti dle zákona č.235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů.

- V případě, že daňový doklad nebude obsahovat náležitosti uvedené v bodě 4, odstavce IV. této smlouvy, je objednatel oprávněn takovýto doklad vrátit zhotoviteli na doplnění.

Nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opraveného daňového dokladu objednateli.

- Lhůta splatnosti daňových dokladů a zálohových faktur je 14 dní ode dne doručení objednateli, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

- Smluvní strany se dohodly na následujícím platebním kalendáři:

  - první platba po odevzdání koncepční studie ve výši 84 000 Kč, slovy osmdesát čtyři tisíc korun českých, dle Přílohy č. 3 Rekapitulace dílčích cen. Uvedená částka nezahrnuje DPH

  - druhá platba po odevzdání Díla a jeho akceptaci podpisem předávacího protokolu ve výši platby 197.000,- slovy sto devadesát sedm tisíc korun českých. Uvedená částka neobsahuje DPH.

V.

Sankce

- Při prodlení zhotovitele s předáním jednotlivých částí díla v termínech dle přílohy č. 3 této smlouvy se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny nepředané části díla za každý den prodlení.

- V případě prodlení objednatele s úhradou daňového dokladu nebo zálohy zhotovitele se objednatel zavazuje zhotoviteli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

- Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo smluvních stran na náhradu škody.

VI.

Autorská práva

- Ochrana autorských práv se řídí platným zněním autorského zákona a veškerými mezinárodními dohodami o ochraně práv k duševnímu vlastnictví, které jsou součástí českého právního řádu, a příslušnými ustanovení zákona o přestupcích, popřípadě trestního zákona.

- Užití projektové dokumentace a práva duševního vlastnictví

2.1.	Zhotovitel se zavazuje, že při vypracování projektové dokumentace dle této Smlouvy neporuší práva třetích osob, která těmto osobám mohou plynout z práv k duševnímu vlastnictví, zejména z práva autorského a práv průmyslového vlastnictví. Za případné porušení této povinnosti je vůči takovým třetím osobám odpovědný výhradně Zhotovitel.

2.2	Předáním díla dojde k přechodu vlastnického práva k předmětu plnění ze Zhotovitele na Objednatele. Současně Objednatel nabude právo dílo užít ve smyslu § 12 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“); za tímto účelem v souladu s § 61 autorského zákona poskytuje Zhotovitel Objednateli licenci za těchto podmínek:

a)	Objednatel je oprávněn dílo užít zejména pro účely vyplývající z této Smlouvy, nebo které s těmito účely souvisí, zejména je oprávněn dílo užít k prezentaci stavby, samotné realizaci stavby a užívání stavby. Dále jako podklad pro zpracování dalších dílčích a navazujících podkladů vztahujících se k celkové realizaci stavby (například podklad pro poskytovatele dotací v rámci ČR a EU, výběr Zhotovitele stavby, pro kontrolní orgány apod.).

b)	Objednatel má právo projektovou dokumentaci neomezeně množit pro vlastní potřebu a předávat kopie projektové dokumentace nebo jejích částí třetím osobám. Informace o díle poskytuje Objednatel třetím osobám podle podmínek zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů v rozsahu této licence.

c)	Objednatel je oprávněn vykonávat veškerá práva vyplývající z práva dílo užít podle §12 odstavce 4 autorského zákona. Objednatel však není povinen licenci využívat.

d)	Tato licence je poskytována jako výhradní licence; Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu Objednatele poskytnout licenci třetí osobě.

e)	Objednatel je oprávněn dílo upravit či jinak měnit; v takovém případě je Objednatel povinen před úpravou (změnou) poskytnout Zhotoviteli možnost vyjádřit se k záměru úpravy (změny).

f)	Licence je poskytována na dobu časově neomezenou a Objednatel je oprávněn vykonávat oprávnění vyplývající z licence nejen na území České republiky, ale i v zahraničí.

2.3.	Zhotovitel a Objednatel společně prohlašují, že odměna za poskytnutí licence je již v dostatečné výši (tj. ve výši obvyklé při uzavření této Smlouvy) obsažena v odměně za zhotovení díla (ceně díla) poskytované Zhotoviteli podle této Smlouvy a Zhotovitel nemá nárok na dodatečnou odměnu. Objednatel tuto licenci, jak je výše uvedena a specifikována, přijímá.

2.4	Zhotovitel výslovně prohlašuje, že je plně oprávněn disponovat s právy duševního vlastnictví týkající se projektové dokumentace, včetně práv autorských zahrnutých v projektové dokumentaci a zavazuje se za tímto účelem zajistit řádné a nerušené užívání projektové dokumentace Objednatelem, včetně zajištění souhlasů autorů děl v souladu s autorským zákonem. Zhotovitel je povinen Objednateli uhradit jakékoli majetkové a nemajetkové újmy, vzniklé v důsledku toho, že Objednatel nemohl projektovou dokumentaci nebo její části užívat řádně a nerušeně.

- Autorská práva k dílu přecházejí ze Zhotovitele na Objednatele až dnem, kdy byly Objednatelem řádně zaplaceny veškeré platby a byla uhrazena plná smluvní cena.

VII.

Ostatní ujednání

- Zhotovitel se zavazuje postupovat při své činnosti dle pokynů objednatele, s řádnou odbornou péčí, ekonomicky a efektivně.

- Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost nutnou pro úspěšné provedení díla či jeho částí a poskytnout rovněž podklady, které má v této souvislosti k dispozici.

- Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu upozornit objednatele na to, že jím vydané pokyny jsou nevhodné či neúčelné a toto svoje tvrzení řádně písemně zdůvodnit.

- V případě, že objednatel trvá na tom, aby zhotovitel postupoval dle pokynů, které byly ze strany zhotovitele shledány za nevhodné a neúčelné, sdělí tuto skutečnost zhotoviteli písemně.

- Objednatel na výzvu zhotovitele vystaví pro zhotovitele plnou moc nutnou pro projednávání předmětu smlouvy s dotčenými orgány státní správy. Vystavené plné moci zanikají naplněním předmětu díla, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

- Pokud dojde v průběhu plnění k dohodě na rozšíření předmětu smlouvy nebo jeho omezení, jsou smluvní strany povinny sjednat Dodatek k této smlouvě, ve kterém bude tato skutečnost zohledněna včetně časového a finančního plnění.

- Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že zhotovitel prokazatelně neplní podmínky této smlouvy a zhotovitele na tuto skutečnost písemně upozornil.

- Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že je objednatel v prodlení s plněním podmínek této smlouvy a objednatele na tuto skutečnost písemně upozornil.

- V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy v době, kdy již vydal pokyn k provedení prací, zavazuje se zhotoviteli uhradit odstupné ve výši 80% z celkové částky. Toto ustanovení nelze použít v případě, že objednatel od smlouvy odstoupil dle čl.VII., odstavec 10.

- Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel není osobou odborně způsobilou a není schopen ani při vynaložení veškeré své odborné péče zkontrolovat při předání a převzetí veškeré údaje v projektové dokumentaci. Za tohoto stavu odpovídá Zhotovitel za správnost a úplnost projektové dokumentace a nemůže se v budoucnu dovolávat toho, že projektová dokumentace byla Zhotovitelem převzata bez výhrad, nebo že vady nebyly vytknuty včas.

- Veškerá vlastnická i autorská práva jsou do doby zaplacení vázána na zhotovitele.

- Pojištění Zhotovitele

  - Zhotovitel je povinen po celou dobu platnosti této Smlouvy být pojištěn proti škodám způsobeným jeho podnikatelskou činností včetně možných škod způsobených pracovníky Zhotovitele, a to do výše nejméně 5 000 000,-Kč. Náklady na pojištění jsou součástí sjednané ceny díla.

  - Pojištění odpovědnosti za škodu z výkonu podnikatelské činnosti musí pokrývat škody na věcech a zdraví:

- způsobené provozní činností Zhotovitele,

- způsobené vadnou projektovou dokumentací a následnou realizací stavebního díla podle vadné projektové dokumentace,

- vzniklé v souvislosti s poskytovanými pracemi a službami.

  - Povinnost stran při vzniku pojistné události:

- při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči svému pojistiteli Zhotovitel,

- Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli v souvislosti s pojistnou událostí veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.

VIII.

Záruka za jakost projektové dokumentace, odpovědnost za vady

- Odpovědnost za vady díla

  - Zhotovitel odpovídá za vady, které má projektová dokumentace nebo její část po celou dobu záruční lhůty stavby, která byla projektovou dokumentací navržena.

  - Zhotovitel odpovídá za kvalitu a řádnost a úplnost provedených projekčních prací prováděných jeho subdodavateli.

- Vadou díla se rozumí odchylka v kvalitě, obsahu, rozsahu nebo parametrech projektové dokumentace, či její části, proti podmínkám stanoveným Smlouvou, technickými normami, či obecně závaznými předpisy, v době zpracování projektové dokumentace. Nedodělkem se rozumí nedokončené nebo neprovedené části projektové dokumentace oproti rozsahu stanovenému Smlouvou.

- Délka záruční lhůty

  - Záruční lhůta na projektovou dokumentaci se sjednává na dobu 24 měsíců ode dne protokolárního předání a převzetí díla.

  - V rámci odpovědnosti Zhotovitele za správnost a úplnost projektové dokumentace ručí Zhotovitel za správné a bezvadné provedení projektové dokumentace po celou dobu životnosti projektované stavby odpovídající technickým předpisům a normám v čase zpracování projektové dokumentace.

- Podmínky odstranění zjištěných vad

  - Zhotovitel je povinen nejpozději do 7 dnů po obdržení písemného upozornění Objednatele zahájit práce na odstranění zjištěné vady projektové dokumentace, tj. musí zahájit opravu těch částí, kde byla vada projektové dokumentace zjištěna.

  - Opravou se rozumí vypracování změny projektové dokumentace, v níž bude vada odstraněna a bude vypracován nový bezvadný stav.

  - Nezahájí-li Zhotovitel odstranění vady ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel. Zhotovitel souhlasí s tím, že tímto smluveným postupem Objednatele nejsou narušena autorská práva Zhotovitele

  - O odstranění vady sepíše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít

  - Zhotovitel nezodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů, převzatých od Objednatele a Zhotovitel ani při vynaložení veškerého úsilí nemohl zjistit jejich nevhodnost, případně na nevhodnost upozornil Objednatele a ten na jejich použití trval.

  - Zhotovitel nese odpovědnost za vady stavby realizované podle dokumentace pouze v případě, že mu bude na základě expertních posudků, rozborů a dalších důkazů prokázáno, že vada stavby má původ ve vadě této dokumentace. Zhotovitel dokumentace v žádném případě vyhotovením dokumentace nepřebírá odpovědnost za provádění stavby ani za vady stavby, které vzniknou v důsledku provedené stavby nebo jejich částí v rozporu s projektovou dokumentací. Nedodržením stavebních postupů a použitím jiných materiálů a výrobků než těch materiálů a výrobků, které jsou předepsány dokumentací, zaniká odpovědnost zhotovitele dokumentace za vady stavby.

  - Zhotovitel nezodpovídá za vady stavby v případě, že objednatel nebo jiný subjekt, např. zhotovitel stavby nebo jiná osoba či subjekt vybraný nebo nominovaný objednatelem, provedou jakékoliv změny v projektové dokumentaci, na základě kterých bude stavební dílo realizováno. Zhotovitel rovněž nenese odpovědnost za navazující části stavby, které přímo s takovou částí stavby, realizovanou na základě provedené změny v dokumentaci jiným subjektem, souvisí nebo na ní stavebně nebo provozně navazují.

IX.

Závěrečná ujednání

- Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této Smlouvě, platí příslušná ustanovení Občanského zákoníku.

- Veškeré změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny pouze písemnou formou v podobě číslovaných Dodatků.

- Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které byly svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé smluvní strany a nepoužijí tyto informace ani pro jiné účely než pro naplnění podmínek této smlouvy.

- Smluvní strany se podpisem této smlouvy zavazují řešit veškeré případné spory z této smlouvy nejprve smírnou cestou, tedy dohodou obou stran. Teprve v případě, že vzájemné dohody nebude možné dosáhnout, budou se smluvní strany domáhat svých nároků soudní cestou.

- Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, v jednom pro každou smluvní stranu.

- Smlouva nabývá platnosti podpisem smluvních stran.

- Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle nebyla ujednána v tísni či za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

- Strany této smlouvy berou na vědomí, že město Světlá nad Sázavou je obcí podle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., může tak mít povinnost zveřejnit tuto smlouvu nebo její části či jakékoliv jiné dokumenty nebo informace vytvořené v rámci tohoto smluvního vztahu, a to např. na profilu zadavatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, postupy podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím nebo na své úřední desce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Strany této smlouvy s tímto zveřejňováním informací souhlasí, a to i ve vztahu k osobním údajům. Strany této smlouvy prohlašují, že jsou oprávněny tento souhlas dát i za své pracovníky nebo další osoby uvedené ve smlouvě či v jiných dokumentech vytvořených v rámci tohoto smluvního vztahu. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu včetně metadat dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv město Světlá nad Sázavou, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy.

- Uzavření Smlouvy bylo odsouhlaseno Radou města Světlá nad Sázavou, na jednání konaném dne 25.3.2024, usnesením č. R/146/2024.

Přílohy :

- č.1	- Výpis z obchodního rejstříku zhotovitele a Výpis z Živnostenského rejstříku

zhotovitele

- č.2	- Specifikace činností, které jsou předmětem smlouvy včetně jejich časového plnění

- č.3	- Rekapitulace dílčích cen a lhůty pro vystavení záloh a daňových dokladů

- č.4	- Nabídka a rozsah činnosti ze dne 14.3.2024

Datum : 							Datum :

……………………………………….			…………………………………..

Zhotovitel							Objednatel

Příloha č.2

Specifikace činností,

které jsou předmětem smlouvy včetně jejich časového plnění

Předmětem nabídky a rozsahu služeb je vypracování projektové dokumentace pro záměr Kompletní rekonstrukce travnatého fotbalového hřiště a přestavba tréninkového hřiště na fotbalové hřiště s UMT III. generace. Vypracování projektové dokumentace pro společné povolení stavby DUR+DSP s prováděcími detaily pro zadání a vedení Výběrového řízení a součinnost projektanta při projednání, vypracování zadávacího rozpočtu a výkazu výměr, zpracování a vyhodnocení projekčních subdodávek

Před zahájením projekce je nutné připravit následující podklady ve spolupráci s investorem:

- geodetické zaměření území (výškopis a polohopis)

- zpřesnit majetkoprávní vztahy k zájmovému území a vymezit hranici zájmového území určeného pro sportovní rozvoj v souladu s Územně plánovací dokumentací

- Zpřesnit kapacity a půdorysy navrhovaných sportovišť

- zpřesnit/určit stávající inženýrské sítě a další limity území a určit napojovací body technické infrastruktury (drenáž, elektrická energie, závlaha)

- zpracovat IGP průzkum v prostoru hřiště a jeho okolí. V ploše záměru budou s největší pravděpodobností jemné náplavové jíly a pod nimi písek. Průzkum bude zaměřen na kontrolu stavu podloží v rozích areálu, tj 8 vrtů délky max 3,00m. Součástí bude prověření vsakovací schopnosti podloží, ověření výše hladiny podzemní vody pro vyhovění umístění vsakovacího objektu v souladu s ČSN a potřebné vyhodnocení pro statický návrh zakládání sloupů osvětlení.

Nabízené služby pro obě hřiště:

1)   Vypracování dokumentace pro společné povolení stavby včetně Prováděcích detailů pro SO 01, SO 02 v předpokládaném rozsahu:

- Průvodní zpráva

- Souhrnná technická zpráva

- Situační výkresy

C1       Situace širších vztahů

C2	Situace na podkladu katastrální mapy

C3	Situace na podkladu ortofotomapy

C4	Geodetické zaměření – stávající stav

- Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení

D	Architektonicko-stavební část

D.1.	Technická zpráva

D.2	Půdorysy

D.3	Odvodnění

D.4	Ochranné sítě, zpevněné plochy, branky, lavičky, itinerář

D.5	Lajnování

D.6	Řezy A-A´, B-B´

D.7	Půdorys oplocení včetně statického výpočtu základových patek

D.8	Osvětlení, projekt elektro rozvaděče

D.9	Detail vsakovacího objektu (pokud bude navržen)

D.10	Závlaha a Ochlazovací systém

Příloha součástí dokumentace

č.1	Statické posouzení zakládání patek sloupů osvětlení a oplocení

č.2	Výpočet vsakovacího objektu

č. 3 	Studie rušivého světelného znečištění na okolní bytové zástavbě

Harmonogram plnění

- Zahájení prací: po obdržení vstupních podkladů (zaměření území, IGP, projektové

dokumentace stávajících stavebních objektů a IS v ploše areálu) o předání bude

vyhotoven zápis.

- Vypracování dokumentace pro společné povolení stavby DUR+DPS: do 6ti týdnů od předání vstupních podkladů

- O dokončení prací bude sepsán zápis, kde budou uvedena stanoviska obou smluvních stran o naplnění předmětu smlouvy.

Příloha č.3

REKAPITULACE DÍLČÍCH CEN

Fáze projektu a Nabídka honoráře

- Fáze služby 1. Příprava projektu (dále jen: „Koncepční studie: KS“)

- Fáze služby 3. - 4. Projekt pro společné povolení (DUR+DSP) s prováděcími detaily

- Fáze služby 3. – 4. součinnost při projednání záměru na DOSS. Účast projektanta na jednáních s dotčenými orgány státní správy, jeho plná součinnost při obstaravatelské činnosti.

- Fáze služby 6. Soupis prací a dodávek (dále jen: Součinnost projektanta při soupisu prací a dodávek =“SSPD“)

| FS | Základní fáze služby při projektové činnosti | a/n | Počet hodin | Cena bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FS 1.0 | Příprava projektu – návštěva lokality a vypracování Koncepční studie | nabízíme | kpl | 84 000 Kč |
| FS 3. – 4. | Vypracování dokumentace DUR + DSP s prováděcími detaily | nabízíme | kpl | 173 000 Kč |
| FS 3. – 4. | Součinnost projektanta při projednání s DOSS | nabízíme | kpl | 10 000 Kč |
| FS 3. - 4. | Studie posouzení rušivého světla | nabízíme | kpl | 14 000 kč |
| FS 5. | Součinnost při vypracování zadávacího rozpočtu a VV | nabízíme | kpl | 0 kč |
| FS | Tisky celkem 5paré, poštovné | nabízíme | kpl | 0 kč |
|  | CELKEM |  |  | 281 000 Kč |

Uvedené ceny jsou bez DPH

PLATEBNÍ PODMÍNKY, OSTATNÍ

Platba č. 1.,  koncepční studie  84.000,- bez DPH

po odevzdání koncepční studie prostorového řešení navrhovaného záměru sportovních hřišť

Platba č. 2,  zbývající částka 197.000,- bez DPH

s odevzdáním dokumentace pro společné povolení stavby DUR+DSP v tištěné a elektronické verzi. Elektronická verze bude objednateli předána ve formátech pdf pro výběr zhotovitele, ve formátech otevřených – dwg, word pro potřeby objednatele.

Splatnost faktur 14 dní.

Příloha č.4

NABÍDKA

Světlá nad Sázavou

revize č.2

Nabídka obsahuje:

- Zpracování projektové dokumentace pro kompletní rekonstrukci travnatého fotbalového hřiště a přestavbu tréninkového hřiště na fotbalové hřiště s UMT III. generace v úrovni DUR+DSP s prováděcími detaily. Součástí projektu je závlahový a drenážní systém, ochlazovací systém hřiště s UMT, osvětlení hřiště s UMT včetně jeho oplocení a obecná návaznost na okolní situaci.

Dokumentace v rozsahu pro vedení výběrového řízení k výběru zhotovitele stavby a v rozsahu pro podání žádosti o dotaci.

1. OBSAH

- Obsah

- Identifikační údaje

- Rozsah nabízených služeb

- Cena

- Platební podmínky, ostatní

2. Identifikační údaje

Objednatel:

Název:			Sportovní zařízení města Světlá n Sázavou s.r.o.

Jméno:

Adresa:		Pěšinky 971, 582 91 Světlá nad Sázavou

Mobil:

E-mail:

Zpracovatel

Jméno:		CZGDA s.r.o.

Projektant:		MgA. Jakub Červenka, jednatel

Adresa:		Dělnická 13, 170 00, Praha 7

Mobil:

E-mail:

Datová schránka:

3. Rozsah nabízených služeb

Předmětem nabídky a rozsahu služeb je vypracování projektové dokumentace pro záměr Kompletní rekonstrukce travnatého fotbalového hřiště a přestavba tréninkového hřiště na fotbalové hřiště s UMT III. generace:

Vypracování projektové dokumentace DSP (Dokumentace pro stavební povolení) s prováděcími detaily pro zadání a vedení Výběrového řízení a součinnost projektanta při zadání, zpracování a vyhodnocení projekčních subdodávek pro záměr:

REKONSTRUKCE FOTBALOVÉHO HŘIŠTĚ S PŘÍRODNÍM TRÁVNÍKEM A TRÉNINKOVÉHO TRAVNATÉHO HŘIŠTĚ NA HŘIŠTĚ S UMT III. GENERACE S OSVĚTLENÍM A OCHLAZOVACÍM SYSTÉMEM

Před zahájením projekce je nutné připravit následující podklady ve spolupráci s investorem:

- geodetické zaměření území (výškopis a polohopis)

- zpřesnit majetkoprávní vztahy k zájmovému území a vymezit hranici zájmového území určeného pro sportovní rozvoj v souladu s Územně plánovací dokumentací

- Zpřesnit kapacity a půdorysy navrhovaných sportovišť

- zpřesnit/určit stávající inženýrské sítě a další limity území a určit napojovací body technické infrastruktury (drenáž, elektrická energie, závlaha)

- zpracovat IGP průzkum v prostoru hřiště a jeho okolí. V ploše záměru budou s největší pravděpodobností jemné náplavové jíly a pod nimi písek. Průzkum bude zaměřen na kontrolu stavu podloží v rozích areálu, tj 8 vrtů délky max 3,00m. Součástí bude prověření vsakovací schopnosti podloží, ověření výše hladiny podzemní vody pro vyhovění umístění vsakovacího objektu v souladu s ČSN a potřebné vyhodnocení pro statický návrh zakládání sloupů osvětlení.

Nabízené služby pro obě hřiště:

1) Vypracování dokumentace společné povolení stavby včetně Prováděcích detailů v předpokládaném rozsahu:

- Průvodní zpráva

- Souhrnná technická zpráva

- Situační výkresy

C1 Situace širších vztahů

C2	Situace na podkladu katastrální mapy

C3	Situace na podkladu ortofotomapy

C4	Geodetické zaměření – stávající stav

- Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení

D	Architektonicko-stavební část

D.1.	Technická zpráva

D.2	Půdorysy

D.3	Odvodnění

D.4	Ochranné sítě, zpevněné plochy, branky, lavičky, itinerář

D.5	Lajnování

D.6	Řezy A-A´, B-B´

D.7	Půdorys oplocení včetně statického výpočtu základových patek

D.8	Osvětlení, projekt elektro rozvaděče

D.9	Detail vsakovacího objektu (pokud bude navržen)

D.10	Závlaha a Ochlazovací systém

Příloha součástí dokumentace

č.1	Statické posouzení zakládání patek sloupů osvětlení a oplocení

č.2	Výpočet vsakovacího objektu

č. 3 	Studie posouzení rušivého světla z osvětlení hřiště s UMT

Tisky: 5x autorizované pare

4. HARMONOGRAM

Vypracování projektové dokumentace …….…… 	nejpozději do 4-6 týdnů od předání podkladů nutných pro zahájení projekčních prací.

5. CENOVÁ NABÍDKA

Projekční práce:

Nabízená cena je uvedena pouze za projekční práce. Studie, průzkumy a vypracování VV a Rozpočtu, nejsou předmětem nabídky. Cena za projekční služby obsahuje součinnost projektanta při zadávání, vyhodnocení a zpracování dokumentů, průzkumů a studií, potřebných k zahájení projekční činnosti. Nabídnutá částka vychází z předpokládané realizační ceny díla a je ohodnocena na 1,0% z realizační ceny bez započítání přípravných prací pro projektovou dokumentaci.

Předpokládaná realizační cena díla:							20 mio CZK

rekonstrukce hřiště s přírodním trávníkem – realizační předpokládaná cena            8 mio CZK

novostavba tréninkového hřiště s UMT 3.generace, rozměr hrací plochy 70x46,

oplocení a osvětlení -  realizační předpokládaná cena 		 		 12 mio CZK

Nová nabídková cena po revizi:

- DSP včetně prováděcích podkladů v případě objednání projekční činnosti pro obě hřiště současně a jejich vypracování současně …………………………………………………………………… 250.000,- + DPH

Cena zahrnuje Statické výpočty zakládání stavby, Vsakovací objekt

Pozn. Nabídková cena nezahrnuje úhradu vstupních studií:

- zaměření území (výškopis a polohopis)

- IGP – inženýrsko geologický průzkum

- Vypracování rozpočtu a zadávacího výkazu výměr

Projektant, v rámci své ceny, nabízí plnou součinnost při zadání a vyhodnocení výšeuvedených podkladů. Součinnost je již zahrnuta v odměně projektanta.

Doplnění nabídky ze dne 15. 3. 2024

| Studie posouzení rušivého světla z osvětlení hřiště s UMT | dle normy ČSN | 14.000,- + DPH |
| --- | --- | --- |
| Součinnost projektanta při obstarání stanovisek DOSS dle projednání s místně příslušným stavebním úřadem a odborem ŽP ze dne 14.3.2024, účast na jednáních s DOSS a správci sítí | součinnost s subjektem zajišťujícím inženýrink povolovacího řízení | 9.000,- + DPH |
| režie na dopravní náklady |  | 8.000,- + DPH |

Celkem za projektovou dokumentaci včetně doplnění nabídky:		  281.000,- Uvedené ceny jsou DPH

Před zahájením projekční činnosti a v průběhu bude potřeba zajistit v součinnosti s projektantem následující podklady a projekční subdodávky:

| Dokument/Podklad | Zhotovitel | Kontakt | Termín vyhotovení | Předpokládaná cena |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Geologie a hydrologie |  |  |  |  |
| Zaměření |  |  |  |  |
| Zadávací rozpočet stavby |  |  |  |  |

Odhad ceny za zpracování podkladů a VV – hradí Objednatel:

Platební podmínky

Splatnost faktur 14 dní.

Velice děkujeme za možnost zpracování nabídky a těšíme se na spolupráci!