DODATEK č 1

k č. SPA-2023-800-000242/01

ke Smlouvě o dílo: Trafostanice K ČS Valy u Mariánských Lázní

uzavřené dne14.11.2003 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění.

SMLUVNÍ STRANY:

CHEVAK Cheb, a.s.

Sídlo: Tršnická 4/11, 350 02 Cheb

IČO 49787977, DIČ CZ49787977
Společnost zapsána 1. 1. 1994 u Krajského soudu v Plzni, Obchodní rejstřík, oddíl B, vložka 367

Společnost zastoupená:

předseda představenstva Mgr. David Bracháček

místopředseda představenstva Ing. Milan Míka

Bankovní spojení: KB 14102331/0100

Zástupce při jednání ve věcech technických: xxx

Zástupce při jednání ve věcech provozníchxxx

(dále jen „Objednatel“)

a

ELEKTRO EURON spol. s r.o. se sídlem Zelená 1844/6, 350 02

IČ 49192876, DIČ CZ49192876

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudě v Plzni, v oddíle C, vložce 4052

zastoupen xxx

Bankovní spojení: 27608331/0100

Zástupce při jednání ve věcech technických: xxx

Zástupce při jednání ve věcech provozních: xxx

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „Smluvní strany“, každá samostatně pak dále jen „Smluvní strana“)

UZAVŘELY TENTO DODATEK K

SMLOUVĚ O DÍLO:

- Úvodní ustanovení

Smluvní strany se na základě změny termínu ukončení dohodly na následující změně Smlouvy o dílo č. SPA-2023-800-000242.

- Změny smlouvy

Smlouva o dílo č. smlouvy SPA-2023-800-000242 se dohodou smluvních stran tohoto dodatku mění takto:

- článek 3. Čas plnění odstavec (b) článku 3.1. se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

3.1. odst. (b) ukončení, včetně přejímky a vyklizení staveniště: nejdéle do 30.6.2024.

- Závěrečná ustanovení

  - Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. SPA-2023-800-000242 neuvedená v tomto dodatku zůstávají v platnosti a nejsou tímto dodatkem č. 1 dotčena.

  - Dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění smlouvy prostřednictvím registru smluv.

  - Tento dodatek je vypracován ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno si ponechá Objednatel a jedno Zhotovitel.

V Chebu dne                                                                                                      V ……… dne

Za Objednatele:	                                                                                          Za Zhotovitele:

……………………..                   	……………………….

Mgr. David Bracháček      	Radovan Liďák

předseda představenstva	jednatel

…………………………

Ing. Milan Míka

místopředseda představenstva