SMLOUVA O DÍLO

Česká zemědělská univerzita v Praze

IČO: 604 60 709, DIČ: CZ60460709
se sídlem: Kamýcká 129, 165 00 Praha - Suchdol

zastoupena ve věcech smluvních: XXXXX

zastoupena ve věcech technických:

bankovní spojení: XXXXX; č.ú.: XXXXX

(dále jen jako „Objednatel“ na straně jedné)
 
a
 
AMMBRA PROJEKT s.r.o.

IČO: 289 80 131, DIČ: CZ28980131
se sídlem: Ravennská 320, Horní Měcholupy, 109 00 Praha 10

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 157504

zastoupena ve věcech smluvních: Mgr. Andreou Hogenovou, jednatelkou

zastoupena ve věcech technických: XXXXX

bankovní spojení: XXXXX.; č.ú.: XXXXX
(dále jen jako „Zhotovitel“ na straně druhé)

(Objednatel a Zhotovitel dále také jako „Smluvní strany)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“)

I.

Předmět Smlouvy

- Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele za podmínek níže kompletní a bezvadnou projektovou dokumentaci: „Rekonstrukce skleníků ČZU – fakulta lesnická a dřevařská“. Předmětem projektové dokumentace jsou: Projektové práce – projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP) - v rozsahu: stavební část, statika, ZTI, VZT, ÚT, elektro – silnoproud a slaboproud, PBŘ, včetně bouracích prací a hrubého odhadu nákladů – dle podkladů předložených Objednatelem.

Inženýrská činnost – projednání PD s DOSS a zajištění vydání SP. 
(dále jen „Dílo“).

II.

Cena Díla a způsob úhrady

- Objednatel se zavazuje řádně a včas provedené Dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli smluvní cenu.

- Smluvní strany se dohodly, že celková cena Díla bude činit částku ve výši
985 000,- Kč (devět set osmdesát pět tisíc korun českých) bez DPH.

- Zhotovitel je plátce DPH. Ke sjednané ceně bude při fakturaci připočtena DPH podle platných předpisů k DUZP. Celková sjednaná cena bude uhrazena na účet Zhotovitele po řádném a včasném předání a převzetí Díla.

- Cena je stanovena jako nepřekročitelná a zahrnuje veškeré náklady zajišťující řádné plnění předmětu Díla včetně plnění, která nejsou ve Smlouvě výslovně uvedena, ale o kterých Zhotovitel vzhledem ke svým odborným znalostem a jako příslušník dané profese s vynaložením veškeré odborné péče věděl nebo vědět měl a mohl.

- Cena za Dílo bude Objednatelem uhrazena v české měně na základě daňového dokladu – faktury, a to bezhotovostním převodem. Fakturu je Zhotovitel povinen vystavit do 15 dnů po řádném a včasném předání a převzetí Díla, příp. po odstranění veškerých vad a nedodělků zjištěných v předávacím řízení, a to na základě předávacího protokolu.

- Daňový doklad – faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o DPH“). V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je Objednatel oprávněn ji vrátit ve lhůtě splatnosti zpět Zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněné či opravené faktury Objednateli.

- Splatnost daňového dokladu (faktury) je 30 dnů ode dne jeho doručení Objednateli. Fakturu je Zhotovitel povinen doručit na adresu: Česká zemědělská univerzita v Praze, Ekonomický odbor, Kamýcká 129, 165 00 Praha – Suchdol. Jiné doručení nebude považováno za řádné s tím, že Objednateli nevznikne povinnost fakturu doručenou jiným způsobem uhradit.

- Cena za Dílo nebo její část bude Zhotoviteli převedena na jeho účet zveřejněný správcem daně podle § 98 Zákona o DPH, a to i v případě, že na faktuře bude uveden jiný bankovní účet. Pokud Zhotovitel nebude mít bankovní účet zveřejněný správcem daně podle § 98 Zákona o DPH, provede Objednatel úhradu na bankovní účet až po jeho zveřejnění správcem daně, aniž by byl Objednatel v prodlení s úhradou. Zveřejnění bankovního účtu správcem daně oznámí Zhotovitel bezodkladně Objednateli.

III.

Rozsah a doba plnění Díla

- Zhotovitel zahájí činnost a práce na vyhotovení Díla po podpisu této Smlouvy.

- Plnění předmětu Díla bude probíhat podle termínů uvedených níže:

| Popis | Cena | Termín odevzdání |
| --- | --- | --- |
| PD pro stavební povolení, včetně bouracích prací a hrubého odhadu nákladů | 835 000,- Kč bez DPH | 8 týdnů od podpisu smlouvy o dílo |
| Inženýrská činnost – projednání DSP a zajištění vydání SP | 150 000,- Kč bez DPH | 8 týdnů od předání DSP |

- Zhotovitel se zavazuje ke zpracování rozpočtu v úrovni DSP do 25. 3. 2024.

- Dále se zavazuje k podání žádosti o stavební povolení do 5. 4. 2024.

- Předmětem Díla nejsou správní poplatky, náklady na majetkoprávní vypořádání, speciální studie či průzkumy vyžádané investorem nebo DOSS, vyhotovení maket a modelů, změny a doplňky vyžádané objednatelem, jiné stupně PD, kolaudace stavby, TDI, AD, zjištění inženýrských sítí uvnitř a vně areálu, geometrický plán na dělení pozemků.

IV.

Předání a převzetí Díla

- Zhotovitel se zavazuje, že Dílo bude provedeno v souladu se Smlouvou, obecně závaznými právními předpisy, technickými normami, a že bude mít vlastnosti a jakost odpovídající obvyklému účelu Díla.

- O předání a převzetí předmětu Díla či části Díla bude Smluvními stranami vyhotoven předávací protokol, který bude přílohou faktury. Vlastníkem Díla, či jakékoliv jeho části je od počátku, popř. od zpracování, Objednatel.

- Způsob předání Díla:

  - Projektové práce budou předány v papírové podobě v 6 paré + 1 CD.

V.

Práva a povinnosti smluvních stran

- Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli součinnost v rámci své kompetence při získání podkladových informací pro zpracování předmětu Díla a zajistit přístup na dotčený pozemek.

- Objednatel poskytne Zhotoviteli informace o existenci – průběhu inženýrských sítí v areálu, geodetické zaměření území, hydrogeologický průzkum.

- Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou cenu Díla, dle čl. II této Smlouvy.

- Zhotovitel, jako odborná a k provedení Díla oprávněná osoba, resp. příslušník dané profese, zpracuje Dílo za podmínek ujednaných v této Smlouvě, svým jménem a na vlastní odpovědnost.

- Zhotovitel bude při plnění předmětu této Smlouvy postupovat s odbornou péčí.

- Zhotovitel se zavazuje při plnění předmětu této Smlouvy dodržovat závazné právní předpisy a technické normy, které se vztahují ke zpracovávanému dílu.

- Zhotovitel je povinen umožnit a Objednatel je oprávněn kontrolovat průběh plnění této Smlouvy.

- Zhotovitel odpovídá za škody, které vzniknou Objednateli anebo třetím osobám v důsledku porušení prohlášení anebo závazku Zhotovitele ze Smlouvy anebo porušením právních předpisů, či norem.

- Obě Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům než pro potřeby této smlouvy.

VI.

Odpovědnost za vady

- Zhotovitel poskytuje Objednateli na Dílo a všechny jeho součásti a příslušenství záruku za jakost po dobu 5 let (dále také jen „Záruční doba“). Záruční doba počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí Díla, příp. po odstranění veškerých vad a nedodělků zjištěných v předávacím řízení.

- Zhotovitel zodpovídá za vady, jež má Dílo v době předání a za vady vzniklé po předání, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností.

- Zhotovitel neodpovídá za vady Díla, které byly způsobené použitím podkladů poskytnutých Objednatelem a Zhotovitel při vynaložení veškerého úsilí nemohl zjistit jejich chybnost anebo na ně upozornil Objednatele a ten na jejich použití trval.

- Smluvní strany se dohodly, že v případě zjištění vady díla Objednatel bezodkladně toto zjištění písemnou formou Zhotoviteli oznámí, přičemž Zhotovitel je povinen reklamovanou vadu Díla prověřit a dohodnout s Objednatelem způsob a termín odstranění.

VII.

Smluvní pokuty

- Nedodrží-li Zhotovitel termín plnění dle čl. III. této Smlouvy, má Objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 0,05 % za každý den prodlení z ceny dílčí části Díla.

- Neodstraní-li Zhotovitel vadu Díla ve lhůtě dohodnuté dle čl. VI. této Smlouvy, má Objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny reklamované dílčí části Díla za každý den prodlení.

- Zhotovitel je oprávněn fakturovat smluvní pokutu v případně, že Objednatel je v prodlení s placením faktury dle dohodnutého termínu ve výši 0,05 % z neuhrazené částky za každý i započatý kalendářní den.

- V případě, že Zhotovitelem zpracované Dílo v části projektové dokumentace nebude zpracováno v souladu se Smlouvou, nebo v souladu s obecně závaznými předpisy, nebo bez vad nebo bez nedodělků, zavazuje se Zhotovitel v každém takovém jednotlivém případě (nad rámec zákonných nároků z vad díla) uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši odpovídající výši Objednatelem vynaložených nákladů na vícepráce (tj. práce provedené Objednatelem odlišně nebo nad rámec oproti projektové dokumentaci) vzniklých při realizaci stavby, a to v důsledku porušení závazku Zhotovitele na vyhotovení kompletní, bezvadné projektové dokumentace, v souladu se Smlouvou a v souladu s obecně závaznými předpisy.

VIII.

Vyšší moc

- Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci.

- Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této Smlouvy v důsledku stranami nepředvídaných a neodvratitelných událostí, mimořádné a neodvratitelné povahy a mají bezprostřední vliv na plnění předmětu této smlouvy, jedná se především o živelné pohromy, válečné události, případně opatření příslušných správních orgánů na území ČR.

IX.

Závěrečná ustanovení

- Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu Smlouvy oprávněnými zástupci obou Smluvních stran. V případě, že Smlouva podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti jejím uveřejněním v registru smluv.

- Tato Smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

- Smlouvu je možné ukončit písemnou dohodou Smluvních stran.

- Odstoupit od Smlouvy lze pouze z důvodů stanovených ve Smlouvě nebo zákonem.

- Objednatel je oprávněn odstoupit bez jakýchkoli sankcí od této Smlouvy zejména v případech, kdy:

- bude Zhotovitel v prodlení s dodáním i části Díla oproti dohodnutému termínu,

- nebude Zhotovitelem dodána i část Díla ve smluvené kvalitě, či v kvalitě díla obvyklé,

- postupuje-li Zhotovitel při provádění Díla v rozporu s ujednáními této Smlouvy, s pokyny oprávněného zástupce Objednatele, či s právními předpisy.

- Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že podle údajů uvedených v registru plátců DPH se Zhotovitel stane nespolehlivým plátcem DPH.

- Tato Smlouva je uzavírána v elektronické podobě. Pokud je tato Smlouva uzavírána v listinné podobě, je sepsána v třech vyhotoveních s platností originálu, přičemž Zhotovitel obdrží jedno a Objednatel dvě vyhotovení.

- Veškeré změny či doplnění Smlouvy lze učinit pouze na základě písemné dohody Smluvních stran. Takové dohody musí mít podobu datovaných, číslovaných a oběma Smluvními stranami podepsaných dodatků Smlouvy.

- Zhotovitel na sebe ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 Občanského zákoníku přebírá nebezpečí změny okolností.

- Vztahuje-li se důvod neplatnosti jen na některé ustanovení Smlouvy, je neplatným pouze toto ustanovení, pokud z jeho povahy, obsahu anebo z okolností, za nichž bylo sjednáno, nevyplývá, že jej nelze oddělit od ostatního obsahu Smlouvy.

- Smluvní strany budou vždy usilovat o mimosoudní řešení případných sporů vzniklých ze Smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že případný soudní spor bude řešen u soudu, který je místně příslušný podle sídla Objednatele.

- Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění Smlouvy tak, aby tato Smlouva mohla být předmětem poskytnuté informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel rovněž souhlasí s uveřejněním plného znění Smlouvy dle § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

- Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí, že je osobou povinnou ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen plnit povinnosti vyplývající pro něho jako osobu povinnou z výše citovaného zákona.

- Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí, a tato je sepsána podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

V Praze, dne      		                                   V Praze, dne

Objednatel                                                            Zhotovitel

Česká zemědělská univerzita v Praze		   AMMBRA PROJEKT s.r.o.

…………………………………..			………………………………………

Ing. Jakub Kleindienst				Mgr. Andrea Hogenová

kvestor						jednatelka