SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.
a dle § 12 odst. 3 č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Číslo zhotoviteleA 1761/17 | Číslo objednatele2017/000336 |
| I. SMLUVNÍ STRANY |  |
| OBJEDNATEL: | Statutární město PlzeňAdresa: náměstí Republiky č. 1, 306 32 PlzeňIČ: 00075370 |
| Zastoupený: | Bankovní spojení: Číslo účtu: SPRÁVOU VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA PLZNĚ,příspěvkovou organizacíKlatovská tř. 10 a 12, 301 00 PlzeňIČ: 40526551DIČ: CZ40526551 |
| Zástupce ve věcech smluvních:Zástupce ve věcech technických: | Bankovní spojení: Tel.:  |
| ZHOTOVITEL: | VODNÍ DÍLA - TBD, a. s. |
| Adresa: | Hybernská 1617/40, 110 00 Praha 1 |
| Zástupce ve věcech smluvních: |  |
| Zástupce ve věcech technických: |  |
| Bankovní spojení:IČ: | 49241648 |
| DIČ: | CZ4924I648 |
|  |  |

II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

Plzeň, Velký bolevecký rybník - spolupráce při výkonu technickobezpečnostního
dohledu nad vodním dílem v období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2019.

Objednatel zadává a zhotovitel se zavazuje provádět odbornou technickou pomoc při
výkonu technickobezpečnostního dohledu (TBD) nad vodním dílem ve smyslu zákona
č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších
předpisů a vyhlášky č. 471/2001 Sb., o TBD nad vodními díly, ve znění vyhlášky
č. 255/2010 Sb.

Specifikace prací v roce 2017:

1. 4 x kontrolní prohlídka a měření na díle;
2. průběžné zpracování výsledků měření prováděných obsluhou díla (import dat, vizua-
lizace, správa databáze), aut. testování na mezní hodnoty a jejich hodnocení;
3. 1 x komplexní geodetické měření svislých posunů pevných a kontrolních výškových
bodů;
4. vypracování 4. etapové zprávy o výsledcích technickobezpečnostního dohledu
v letech 2014 až 2017;
5. příprava vyjádření TBD a účast na prohlídce díla dle § 62 zákona č. 254/2001 Sb.,
o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů.

Specifikace prací v roce 2018:

1. 4 x kontrolní prohlídka a měření na díle;
2. průběžné zpracování výsledků měření prováděných obsluhou díla (import dat, vizua-
lizace, správa databáze), aut. testování na mezní hodnoty a jejich hodnocení;
3. zhodnocení výsledků TBD za rok 2018 v informativní zprávě o TBD - závažná zjiš-
tění neprodleně, ostatní po skončení ročního období (v lednu 2019).

Specifikace prací v roce 2019:

1. 4 x kontrolní prohlídka a měření na díle;
2. průběžné zpracování výsledků měření prováděných obsluhou díla (import dat, vizua-
lizace, správa databáze), aut. testování na mezní hodnoty a jejich hodnocení;
3. 1 x komplexní geodetické měření svislých posunů pevných a kontrolních výškových
bodů;
4. zhodnocení výsledků TBD za rok 2019 v informativní zprávě o TBD - závažná zjiš-
tění neprodleně, ostatní po skončení ročního období (v lednu 2020).

UI. TERMÍNY PLNĚNÍ

od 1. 1.2017 do 31. 12. 2019
Termíny plnění jednotlivých prací:
v roce 2017:

ad 1) 1. 1.2017 až 31. 12.2017
ad 2) 1. 1.2017 až 31. 12. 2017
ad 3) do 30. 10. 2017
ad 4) do 31. 12. 2017
ad 5) do 31. 12. 2017

v roce 2018:

ad 6) 1. 1.2018 až 31. 12. 2018
ad 7) 1. 1. 2018 až 31. 12. 2018
ad 8) do 31. 1.2019

v roce 2019:

ad 9) 1. 1.2019 až 31. 12. 2019
ad 10) 1. 1.2019 až 31. 12. 2019
ad 11) do 30. 10.2019
ad 12) do 31. 1.2020

1. DOHODNUTÉ MÍSTO PŘEDÁNÍ

Plzeň, U Velkého rybníka 24 (Sídlo SVSmP - oddělení městských lesů zeleně a vodního
hospodářství).

1. CENA DÍLA

Cena díla činí za práce zhotovitele dle bodu II. této smlouvy

* v roce 2017:
* Odst. 1, 2) výkon TBD ; 37 200,- Kč
* Odst. 3) geodetické měření 10 700,-Kč
* Odst. 4) 4. etapová zpráva o TBD . 26 700,- Kč
* Odst. 5) příprava vyjádření TBD a účast na.prohlídce díla... 10 900,- Kč

cena bez DPH za rok 2017 85 500,- Kč

* v roce 2018:
* Odst. 6, 7) výkon TBD 37 200,- Kč
* Odst. 8) zpráva o TBD za rok 2018 21 000,- Kč

cena bez DPH za rok 2018 . 58 200,- Kč

• ’,\*'•<\*\* y

* v roce 2019:
* Odst. 9, 10) výkon TBD 37 200,- Kč

-Odst. 11) geodetické měření 10 700,-Kč

-Odst. 12) zpráva o TBD za rok 2019 ....,; 21 000,-Kč

cena bez DPH za rok 2019 68 900,- Kč

Celková cena bez DPH 212 600,- Kč

Ktéto částce bude připočtena daň z přidané hodnoty podle zákona 235/2004 Sb., o DPH,
v platném znění.

Kalkulace ceny prací (ve výši 212 600,- Kč bez DPH) byla provedena podle kalkulačního
vzorce "Sazebníku pro navrhování nabídkových cen projekt, a inženýrských prací", odst.
2.3.1, UNIKA, 2016.

Tato cena je pevná, platná po celou dobu realizace díla.

1. POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
2. Objednatel bude řádně provádět pravidelná měření a obchůzky díla podle platného
PTBD (Program technickobezpečnostního dohledu) a včas zasílat zhotoviteli
VODNÍ DÍLA - TBD a.s. (dále VD - TBD a.s.) předepsaná měsíční hlášení výsledků.
Rovněž bude zhotovitele bezodkladně informovat o všech mimořádných zjištěních na
díle i o připravovaných nebo prováděných stavebních i jiných zásazích, které by mohly
ovlivnit jeho stabilitu a bezpečnost.
3. Zhotovitel bude provádět veškeré prohlídky a měření stanovené vyhláškou č. 471/2001
Sb. MZe ČR o technickobezpečnostním dohledu, ve znění vyhlášky č. 255/2010 Sb.,
po předchozím ohlášení objednateli.
4. Zhotovitel odpovídá za škodu vzniklou objednateli nebo třetím osobám v důsledku
nekvalitně provedené práce nebo pozdně předaného díla.
5. SMLUVNÍ POKUTA
6. V případě prodlení na straně zhotovitele s dokončením díla za daný rok, zaplatí zhoto-
vitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,3% z celkové ceny díla za daný rok, vč.
DPH, za každý den prodlení. Vedle smluvní pokuty je objednatel oprávněn požadovat
i náhradu případné škody.
7. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní
pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
8. FAKTURACE

Cena díla bude podle plnění jednotlivých prací podle bodu II. této smlouvy zaplacena čtvrt-
letně. Nejméně 7 dní před odesláním faktury předloží zhotovitel objednateli soupis prove-
dených prací a po odsouhlasení objednatelem (do 5 pracovních dnů) vystaví fakturu, jejíž
nedílnou součástí musí být odsouhlasený soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu je
faktura neplatná. Objednatel uhradí fakturu nej později do 30 dnů po jejím obdržení.
Fakturu zašle zhotovitel na adresu SPRÁVA VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA

PLZNĚ, příspěvková organizace, úsek lesů zeleně a vodního hospodářství, Klatovská
tř. 10 a 12, 301 00 Plzeň a vystaví na Statutární město Plzeň, nám. Republiky 1, 306
32 Plzeň.

1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smlouva má 6 stran a je vyhotovena ve třech výtiscích, po jejím podepsání obdrží ob-

jednatel dva výtisky a zhotovitel jeden.

1. Smlouvu je možné změnit jen po oboustranné dohodě, a to písemným dodatkem ke
smlouvě.
2. Právní vztahy smluvně neupravené touto smlouvou se řídí ustanovením občanského
zákoníku.
3. Tato smlouvaje závazná i pro právní nástupce účastníků.
4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu a účinnosti dne 1. 1.2017.

V Praze, dne: 30. 12. 2016

V Plzni, dne:

Zhotovitel:

zástupce ve věcech technických

zástupce ve věcech technických