SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.  
a dle § 12 odst. 3 č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Číslo zhotovitele  A 1761/17 | Číslo objednatele  2017/000336 |
| I. SMLUVNÍ STRANY |  |
| OBJEDNATEL: | Statutární město Plzeň  Adresa: náměstí Republiky č. 1, 306 32 Plzeň IČ: 00075370 |
| Zastoupený: | Bankovní spojení:  Číslo účtu:  SPRÁVOU VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA PLZNĚ, příspěvkovou organizací  Klatovská tř. 10 a 12, 301 00 Plzeň  IČ: 40526551  DIČ: CZ40526551 |
| Zástupce ve věcech smluvních: Zástupce ve věcech technických: | Bankovní spojení:  Tel.: |
| ZHOTOVITEL: | VODNÍ DÍLA - TBD, a. s. |
| Adresa: | Hybernská 1617/40, 110 00 Praha 1 |
| Zástupce ve věcech smluvních: |  |
| Zástupce ve věcech technických: |  |
| Bankovní spojení:  IČ: | 49241648 |
| DIČ: | CZ4924I648 |
|  |  |

II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

Plzeň, Velký bolevecký rybník - spolupráce při výkonu technickobezpečnostního  
dohledu nad vodním dílem v období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2019.

Objednatel zadává a zhotovitel se zavazuje provádět odbornou technickou pomoc při  
výkonu technickobezpečnostního dohledu (TBD) nad vodním dílem ve smyslu zákona  
č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších  
předpisů a vyhlášky č. 471/2001 Sb., o TBD nad vodními díly, ve znění vyhlášky  
č. 255/2010 Sb.

Specifikace prací v roce 2017:

1. 4 x kontrolní prohlídka a měření na díle;
2. průběžné zpracování výsledků měření prováděných obsluhou díla (import dat, vizua-  
   lizace, správa databáze), aut. testování na mezní hodnoty a jejich hodnocení;
3. 1 x komplexní geodetické měření svislých posunů pevných a kontrolních výškových  
   bodů;
4. vypracování 4. etapové zprávy o výsledcích technickobezpečnostního dohledu  
   v letech 2014 až 2017;
5. příprava vyjádření TBD a účast na prohlídce díla dle § 62 zákona č. 254/2001 Sb.,  
   o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů.

Specifikace prací v roce 2018:

1. 4 x kontrolní prohlídka a měření na díle;
2. průběžné zpracování výsledků měření prováděných obsluhou díla (import dat, vizua-  
   lizace, správa databáze), aut. testování na mezní hodnoty a jejich hodnocení;
3. zhodnocení výsledků TBD za rok 2018 v informativní zprávě o TBD - závažná zjiš-  
   tění neprodleně, ostatní po skončení ročního období (v lednu 2019).

Specifikace prací v roce 2019:

1. 4 x kontrolní prohlídka a měření na díle;
2. průběžné zpracování výsledků měření prováděných obsluhou díla (import dat, vizua-  
   lizace, správa databáze), aut. testování na mezní hodnoty a jejich hodnocení;
3. 1 x komplexní geodetické měření svislých posunů pevných a kontrolních výškových  
   bodů;
4. zhodnocení výsledků TBD za rok 2019 v informativní zprávě o TBD - závažná zjiš-  
   tění neprodleně, ostatní po skončení ročního období (v lednu 2020).

UI. TERMÍNY PLNĚNÍ

od 1. 1.2017 do 31. 12. 2019  
Termíny plnění jednotlivých prací:  
v roce 2017:

ad 1) 1. 1.2017 až 31. 12.2017  
ad 2) 1. 1.2017 až 31. 12. 2017  
ad 3) do 30. 10. 2017  
ad 4) do 31. 12. 2017  
ad 5) do 31. 12. 2017

v roce 2018:

ad 6) 1. 1.2018 až 31. 12. 2018  
ad 7) 1. 1. 2018 až 31. 12. 2018  
ad 8) do 31. 1.2019

v roce 2019:

ad 9) 1. 1.2019 až 31. 12. 2019  
ad 10) 1. 1.2019 až 31. 12. 2019  
ad 11) do 30. 10.2019  
ad 12) do 31. 1.2020

1. DOHODNUTÉ MÍSTO PŘEDÁNÍ

Plzeň, U Velkého rybníka 24 (Sídlo SVSmP - oddělení městských lesů zeleně a vodního  
hospodářství).

1. CENA DÍLA

Cena díla činí za práce zhotovitele dle bodu II. této smlouvy

* v roce 2017:
* Odst. 1, 2) výkon TBD ; 37 200,- Kč
* Odst. 3) geodetické měření 10 700,-Kč
* Odst. 4) 4. etapová zpráva o TBD . 26 700,- Kč
* Odst. 5) příprava vyjádření TBD a účast na.prohlídce díla... 10 900,- Kč

cena bez DPH za rok 2017 85 500,- Kč

* v roce 2018:
* Odst. 6, 7) výkon TBD 37 200,- Kč
* Odst. 8) zpráva o TBD za rok 2018 21 000,- Kč

cena bez DPH za rok 2018 . 58 200,- Kč

• ’,\*'•<\*\* y

* v roce 2019:
* Odst. 9, 10) výkon TBD 37 200,- Kč

-Odst. 11) geodetické měření 10 700,-Kč

-Odst. 12) zpráva o TBD za rok 2019 ....,; 21 000,-Kč

cena bez DPH za rok 2019 68 900,- Kč

Celková cena bez DPH 212 600,- Kč

Ktéto částce bude připočtena daň z přidané hodnoty podle zákona 235/2004 Sb., o DPH,  
v platném znění.

Kalkulace ceny prací (ve výši 212 600,- Kč bez DPH) byla provedena podle kalkulačního  
vzorce "Sazebníku pro navrhování nabídkových cen projekt, a inženýrských prací", odst.  
2.3.1, UNIKA, 2016.

Tato cena je pevná, platná po celou dobu realizace díla.

1. POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
2. Objednatel bude řádně provádět pravidelná měření a obchůzky díla podle platného  
   PTBD (Program technickobezpečnostního dohledu) a včas zasílat zhotoviteli  
   VODNÍ DÍLA - TBD a.s. (dále VD - TBD a.s.) předepsaná měsíční hlášení výsledků.  
   Rovněž bude zhotovitele bezodkladně informovat o všech mimořádných zjištěních na  
   díle i o připravovaných nebo prováděných stavebních i jiných zásazích, které by mohly  
   ovlivnit jeho stabilitu a bezpečnost.
3. Zhotovitel bude provádět veškeré prohlídky a měření stanovené vyhláškou č. 471/2001  
   Sb. MZe ČR o technickobezpečnostním dohledu, ve znění vyhlášky č. 255/2010 Sb.,  
   po předchozím ohlášení objednateli.
4. Zhotovitel odpovídá za škodu vzniklou objednateli nebo třetím osobám v důsledku  
   nekvalitně provedené práce nebo pozdně předaného díla.
5. SMLUVNÍ POKUTA
6. V případě prodlení na straně zhotovitele s dokončením díla za daný rok, zaplatí zhoto-  
   vitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,3% z celkové ceny díla za daný rok, vč.  
   DPH, za každý den prodlení. Vedle smluvní pokuty je objednatel oprávněn požadovat  
   i náhradu případné škody.
7. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní  
   pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
8. FAKTURACE

Cena díla bude podle plnění jednotlivých prací podle bodu II. této smlouvy zaplacena čtvrt-  
letně. Nejméně 7 dní před odesláním faktury předloží zhotovitel objednateli soupis prove-  
dených prací a po odsouhlasení objednatelem (do 5 pracovních dnů) vystaví fakturu, jejíž  
nedílnou součástí musí být odsouhlasený soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu je  
faktura neplatná. Objednatel uhradí fakturu nej později do 30 dnů po jejím obdržení.  
Fakturu zašle zhotovitel na adresu SPRÁVA VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA

PLZNĚ, příspěvková organizace, úsek lesů zeleně a vodního hospodářství, Klatovská  
tř. 10 a 12, 301 00 Plzeň a vystaví na Statutární město Plzeň, nám. Republiky 1, 306  
32 Plzeň.

1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smlouva má 6 stran a je vyhotovena ve třech výtiscích, po jejím podepsání obdrží ob-

jednatel dva výtisky a zhotovitel jeden.

1. Smlouvu je možné změnit jen po oboustranné dohodě, a to písemným dodatkem ke  
   smlouvě.
2. Právní vztahy smluvně neupravené touto smlouvou se řídí ustanovením občanského  
   zákoníku.
3. Tato smlouvaje závazná i pro právní nástupce účastníků.
4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu a účinnosti dne 1. 1.2017.

V Praze, dne: 30. 12. 2016

V Plzni, dne:

Zhotovitel:

zástupce ve věcech technických

zástupce ve věcech technických