| ZMĚNOVÝ LIST | č. 1 |
| --- | --- |
| Název akce: | Oprava střechy |
| Reg. č. proj.: | - |
| Smlouva: | Smlouva o provedení stavby č. OLP/1/2023 |
| Investor: | Obchodní akademie, Česká Lípa, náměstí Osvobození 422, příspěvková organizace, IČ: 498 64 637 |
| Zhotovitel: | Milan Szabo, Foglarova 3212, Česká Lípa, IČ: 660 79 721 |
| Změnový list vystavil: | Michaela Štěpánová | Datum: | 11. 4. 2024 |
| Předmět změny: V průběhu předání stavby vyvstala potřeba změny závazku ze smlouvy, která spočívá v provedení víceprací. Změna závazku není podstatnou změnou smlouvy a je sjednána v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky hodnota změny nepřekročí 50% původní hodnoty závazku POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY DLE § 222 ODST. 6 ZÁKONA Změna č. 1.01 – Lešení pro rekonstrukci střechy Během předání staveniště bylo zhotovitelem zkonstatováno, že plánovaná demontáž a montáž střechy z výsuvné plošiny nedostatečně zajistí bezpečnost žáků a kolemjdoucích osob a projíždějících vozidel. Z tohoto důvodu je nutné přistoupit k výstavbě lešení. vícepráce: 917 303,78 Kč bez DPH změna celkem: + 917 303,78 Kč bez DPH Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby. Tato změna dle § 222 odst. 6 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Rekapitulace změn závazku: Dle § 222 zákona Cena víceprací bez DPH Výsledná změna ceny bez DPH odst. 4 0,00 Kč 0,00 Kč odst. 5 0,00 Kč 0,00 Kč odst. 6 917 303,78 Kč 5 522 693,81 Kč CELKEM 917 303,78 Kč 5 522 693,81 Kč Prodloužení termínu výstavby: dní: 0 |
| Přílohy: Soupis víceprací |
| Cena méněprací bez DPH: | Cena víceprací bez DPH: |  |
| 0,00 Kč | 917 303,78 Kč |  |
| Výsledná cena změny bez DPH: | Vyčíslení DPH změny: | Výsledná cena změny včetně DPH: |
| 0,00 Kč | 192 633,79 Kč | 1 109 937,57 Kč |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o provedení stavby a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. |
| Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o provedení stavby tuto změnu rozsahu díla: |
| Podpis technického dozoru stavby: …………………………………… Ing. Jaroslav Vaněk Datum: 12. 4. 2024 | Podpis projektanta stavby: ………………………………….. Ing. Jaroslav Vaněk Datum: 12. 4. 2024 | Podpis stavbyvedoucího stavby: ………………………………….. Milan Szabo Datum: 12. 4. 2024 |
| Podpis zmocněnce objednatele: ………………………………….. Ing. Rostislav Lád Datum: 12. 4. 2024 |  |