### Př. 2 - Věcná náplň řešení projektu

Číslo projektu: **FX05030016\_7789**

Název příjemce: **Volantis Advisory s.r.o.**

Název projektu (CZ): Inovace společnosti Volantis Advisory s.r.o.

**Etapy řešení**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Etapa**  **a**  **podetapy** | **Název etapy** | Termín ukončení etapy |
| rok 2024 | | |
| **1.** | **Příprava prostor pro umístění leteckého simulátoru ELITE S311 a pořízení leteckého simulátoru, včetně proškolení k užívání, certifikace a konsolidace inovované služby** | 12/2024 |
| 1.1. | Příprava prostor pro umístění leteckého simulátoru ELITE S311 | 03/2024 |
| 1.2. | Objednání leteckého simulátoru ELITE S311 | 04/2024 |
| 1.3. | Dodání leteckého simulátoru ELITE S311 | 10/2024 |
| 1.4. | Školení zaměstnanců a externistů – obsluhy leteckého simulátoru ze strany výrobce leteckého simulátoru | 10/2024 |
| 1.5. | Certifikace leteckého simulátoru ELITE S311 | 12/2024 |
| **2.** | **Inovace stávajícího systému aviee.io, jeho integrace s jinými systémy a doplnění o další systémy** | 12/2024 |
| 2.1. | **Refaktorování systému** [**aviee.io**](http://aviee.io/) | 05/2024 |
| 2.2. | Vývoj intranetu na novém prostředí | 07/2024 |
| 2.3. | Vývoj dokument management systému a jeho integrace s intranetem | 09/2024 |
| 2.4. | Integrace CRM se systémem aviee.io a účetním systémem, integrace systému aviee.io s účetním systémem | 12/2024 |
| 2.5. | Testování, zpětná vazba, úprava software | 12/2024 |
| rok 2025 | | |
| **3** | **Inovace stávajícího systému aviee.io, jeho integrace s jinými systémy a doplnění o další systémy – pokračování z etapy 2** | **06/2025** |
| 3.1. | Modul plánování výuky a integrace s intranetem | 03/2025 |
| 3.2. | E-learningový modul a integrace s intranetem a s modulem plánování výuky | 03/2025 |
| 3.3. | Modul pro údržbu flotily a integrace se systémem [aviee.io](http://aviee.io/) | 05/2025 |
| 3.4. | Testování, zpětná vazba, úprava software | 06/2025 |
| 3.5. | Konsolidace všech inovovaných procesů poskytování služby výcviku za pomocí leteckého simulátoru a software | 06/2025 |