Dodatek č.2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

- uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

- předpisů (dále jen „NOZ“)

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, na adrese Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3

Zastoupená: Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ

V technických záležitostech zastoupená: Martin Houfek, Pobočka Nymburk

Kontaktní údaje:

Tel.: +420 725 741 317

E-mail: m.houfek@spucr.cz

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel“)

a

- AREA G.K. spol. s r.o., reprezentant společného plnění závazku dodavatelů PROJEKCE & AREA G.K.

společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem U Elektry 650, 198 00 Praha 9, IČO: 25094459, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 49143

Zastoupená: jednatelem Milanem Novým

Ve smluvních záležitostech zastoupená: jednatelem Milanem Novým

V technických záležitostech zastoupená: XXXXXXXXXX

Kontaktní údaje:

Tel.: XXXXXXXXX

E-mail: XXXXXXXXXX

ID datové schránky: jyem6ry

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 19-4040960207/0100

DIČ: CZ25094459

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

ČR – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha,

dne 24. 10. 2022, s reprezentantem společného plnění závazků dodavatelů, se společností AREA G.K. spol. s r.o., zastoupenou panem Milanem Novým, jednatelem společnosti, uzavřel smlouvu o dílo, jejímž výsledkem bude návrh Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Svídnice u Dymokur a v přiléhajících částech sousedních katastrálních území (dále i KoPÚ).

Důvody pro uzavření Dodatku č.1 ke smlouvě o dílo byly 2: spuštění nového Výměnného úložiště SPÚ a změna finančního závazku. Po uplynutí roku od uzavření smlouvy o dílo zhotovitel uplatnil požadavek o navýšení jednotkových cen. Dodatek č.1 tak zohlednil inflační nárůst, došlo k navýšení jednotkových cen o 10%. Český statistický úřad pro rok 2023 potvrdil průměrný roční nárůst inflace na úrovní 10,7%. Zhotovitel dne 15. 3. 2024 znovu požádal o navýšení jednotkových položkových cen.

- PREAMBULE

- Předmětem Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo je dle čl. 3 CENA DÍLA, čl. 3.6 a čl. 17. VYHRAZENÁ ZMĚNA ZÁVAZKU, ZMĚNA SMLOUVY A ODSTOUPENÍ na základě žádosti Zhotovitele, zaevidováno pod čj. SPU 428204/2023 o navýšení jednotkových položkových cen (měrných jednotek) pro ty části Díla, které doposud nebyly provedeny (ve smyslu čl. 10 této Smlouvy) a s jejichž provedením Zhotovitel není v prodlení, a to               za použití ročního indexu průměrné meziroční míry inflace vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen uveřejňovaného Českým statistickým úřadem pro uplynulý kalendářní rok. Navýšení jednotkových položkových cen (měrných jednotek) činí 10 %.

Předmět Dodatku

Příloha k Dodatku č. 2 (položkový výkaz činností) ke smlouvě se oproti Příloze k Dodatku č. 1 mění takto:

- 6.2.4.   Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.

- Původní cena za měrnou jednotku bez DPH 2 310,00 Kč, počet MJ = 119

- Cena za měrnou jednotku bez DPH 2 541,00 Kč. Cena bez DPH celkem 302 379,00 Kč

- 6.2.5.    Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona

- Původní cena za měrnou jednotku bez DPH 8 800,00 Kč, počet MJ = 2

- Cena za měrnou jednotku bez DPH 9 680,00 Kč. Cena bez DPH celkem 19 360,00 Kč

- 6.2.7.       Rozbor současného stavu

- Původní cena za měrnou jednotku bez DPH 440,00 Kč, počet MJ = 283

- Cena za měrnou jednotku bez DPH 484,00 Kč. Cena bez DPH celkem 136 972,00 Kč

- 6.2.8.       Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků

- Původní cena za měrnou jednotku bez DPH 440,00 Kč, počet MJ = 283

- Cena za měrnou jednotku bez DPH 484,00 Kč. Cena bez DPH celkem 136 972,00 Kč

- „Přípravné práce“ celkem bez DPH 811 983,00 Kč

- 6.3.1.       Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“)

- Původní cena za měrnou jednotku bez DPH 880,00 Kč, počet MJ = 283

- Cena za měrnou jednotku bez DPH 968,00 Kč. Cena bez DPH celkem 273 944,00 Kč

- 6.3.1. i) a) Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1. i) a) Smlouvy

- Původní cena za měrnou jednotku bez DPH 275,00 Kč, počet MJ = 283

- Cena za měrnou jednotku bez DPH 302,50 Kč. Cena bez DPH celkem 85 607,50 Kč

- 6.3.1. i) b)

- DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami

- dle čl. 6.3.1. i) b) Smlouvy

- Původní cena za měrnou jednotku bez DPH 1 650,00 Kč, počet MJ = 50

- Cena za měrnou jednotku bez DPH 1 815,00 Kč. Cena bez DPH celkem 90 750,00 Kč

- DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1. i) b) Smlouvy

- Původní cena za měrnou jednotku bez DPH 3 300,00 Kč, počet MJ = 2

- Cena za měrnou jednotku bez DPH 3 630,00 Kč. Cena bez DPH celkem 7 260,00 Kč

- 6.3.1. i) c) DTR vodohospodářských PSZ dle čl. 6.3.1. i) c) Smlouvy

- Původní cena za měrnou jednotku bez DPH 66 000,00 Kč, počet MJ = 1

- Cena za měrnou jednotku bez DPH 72 600,00 Kč. Cena bez DPH celkem 72 600,00 Kč

- 6.3.2. h) i) Aktualizace PSZ do 10 ha

- Původní cena za měrnou jednotku bez DPH 6 160,00 Kč, počet MJ = 1

- Cena za měrnou jednotku bez DPH 6 776,00 Kč. Cena bez DPH celkem 6 776,00 Kč

- 6.3.2. h) ii) Aktualizace PSZ do 50 ha

- Původní cena za měrnou jednotku bez DPH 3 520,00 Kč, počet MJ = 1

- Cena za měrnou jednotku bez DPH 3 872,00 Kč. Cena bez DPH celkem 3 872,00 Kč

- 6.3.2. h) iii) Aktualizace PSZ nad 50 ha

- Původní cena za měrnou jednotku bez DPH 1 320,00 Kč, počet MJ = 1

- Cena za měrnou jednotku bez DPH 1 452,00 Kč. Cena bez DPH celkem 1 452,00 Kč

- 6.3.2.          Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona

- Původní cena za měrnou jednotku bez DPH 1 320,00 Kč, počet MJ = 283

- Cena za měrnou jednotku bez DPH 1 452,00 Kč. Cena bez DPH celkem 410 916,00 Kč

- 6.3.3.          Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ

- Původní cena za měrnou jednotku bez DPH 16 500,00 Kč, počet MJ = 3

- Cena za měrnou jednotku bez DPH 18 150,00 Kč. Cena bez DPH celkem 54 450,00 Kč

- 6.3.4.          Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice

- Původní cena za měrnou jednotku bez DPH 2 200,00 Kč, počet MJ = 29

- Cena za měrnou jednotku bez DPH 2 420,00 Kč. Cena bez DPH celkem 70 180,00 Kč

- 6.3.5. i)       Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha

- Původní cena za měrnou jednotku bez DPH 9 240,00 Kč, počet MJ = 1

- Cena za měrnou jednotku bez DPH 10 164,00 Kč. Cena bez DPH celkem 10 164,00 Kč

- 6.3.5. ii)      Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha

- Původní cena za měrnou jednotku bez DPH 5 280,00 Kč, počet MJ = 1

- Cena za měrnou jednotku bez DPH 5 808,00 Kč Cena bez DPH celkem 5 808,00 Kč

- 6.3.5. iii)     Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha

- Původní cena za měrnou jednotku bez DPH 1 980,00 Kč, počet MJ = 1

- Cena za měrnou jednotku bez DPH 2 178,00 Kč. Cena bez DPH celkem 2 178,00 Kč

- „Návrhové práce“ celkem bez DPH 1 095 957,50 Kč

- 6.4. Hlavní celek 3 „Mapové dílo“.

- Původní cena za měrnou jednotku bez DPH 275,00 Kč, počet MJ = 283

- Cena za měrnou jednotku bez DPH 302,50 Kč. Cena bez DPH celkem 85 607,50 Kč

- „Mapové dílo“ celkem bez DPH 85 607,50 Kč

- Hlavní celek 1 celkem bez DPH    811 983,00 Kč

- Hlavní celek 2 celkem bez DPH 1 095 957,50 Kč

- Hlavní celek 3 celkem bez DPH      85 607,50 Kč

- Celková cena bez DPH                     1 993 548,00 Kč

- DPH 21 % 418 645,08 Kč

- Celková cena Díla včetně DPH 2 412 193,08 Kč

Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem (tj. termíny), se nemění.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

Tento dodatek je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě.

- Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si Dodatekč.2 ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem. Dále prohlašují, že dodatek ke smlouvě nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	AREA G.K. spol. s r.o., reprezentant

společného plnění závazku

dodavatelů PROJEKCE & AREA G.K.

V Praze dne 12.04.2024		V Praze dne 09.04.2024

Za objednatele:	Za objednatele:

________________________________	________________________________

Ing. Jiří Veselý		Milan Nový

ředitel KPÚ pro Středočeský kraj 	jednatel společnosti

a hl. m. Praha

Příloha: Položkový výkaz činností

Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo vyhotovil a za jeho správnost odpovídá:

Ing. arch. Jaroslav Janoušek

| Položkový výkaz činností – Příloha Dodatku č.2 – Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Svídnice u Dymokur |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku | Měrná jednotka | Počet Měrných jednotek | Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 10) | Cena bez DPH celkem v Kč 10) | Inflační doložka Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč | Inflační doložka Cena bez DPH celkem v Kč | Termín předání k akceptačnímu řízení |
| 6.2 | Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Revize stávajícího bodového pole | bod | 7 | 600,00 | 4 200,00 | uhrazeno | 4 200,00 | 30.6.2023 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 15 | 2500,00 | 37 500,00 | uhrazeno | 37 500,00 |  |
| 6.2.2 | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 267 | 600,00 | 160 200,00 | uhrazeno | 160 200,00 | 30.10.2023 |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 16 | 900,00 | 14 400,00 | uhrazeno | 14 400,00 |  |
| 6.2.4 | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 119 | 2310,00 | 274 890,00 | 2 541,00 | 302 379,00 | 30.10.2024 |
| 6.2.5 | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona | 100 bm | 2 | 8800,00 | 17 600,00 | 9 680,00 | 19 360,00 | 30.10.2024 |
| 6.2.7 | Rozbor současného stavu | ha | 283 | 440,00 | 124 520,00 | 484,00 | 136 972,00 | 31.3.2025 |
| 6.2.8 | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 283 | 440,00 | 124 520,00 | 484,00 | 136 972,00 | 30.7.2025 |
| „Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 757 830,00 |  | 811 983,00 | 30.7.2025 |
| 6.3 | Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") | ha | 283 | 880,00 | 249 040,00 | 968,00 | 273 944,00 | 30.4.2026 |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) | ha | 283 | 275,00 | 77 825,00 | 302,50 | 85 607,50 |  |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) | 100 bm | 50 | 1650,00 | 82 500,00 | 1 815,00 | 90 750,00 |  |
|  | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) | 100 bm | 2 | 3300,00 | 6 600,00 | 3 630,00 | 7 260,00 |  |
| 6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2) | ks | 1 | 66000,00 | 66 000,00 | 72 600,00 | 72 600,00 |  |
| 6.3.2 h) | Aktualizace PSZ 11) | ha |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.2 h) i) | Aktualizace PSZ do 10 ha 11) | ha | 1 | 6160,00 | 6 160,00 | 6 776,00 | 6 776,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) ii) | Aktualizace PSZ do 50 ha 11) | ha | 1 | 3520,00 | 3 520,00 | 3 872,00 | 3 872,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) iii) | Aktualizace PSZ nad 50 ha 11) | ha | 1 | 1320,00 | 1 320,00 | 1 452,00 | 1 452,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | ha | 283 | 1320,00 | 373 560,00 | 1 452,00 | 410 916,00 | 30.7.2027 |
| 6.3.3 | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 3 | 16500,00 | 49 500,00 | 18 150,00 | 54 450,00 | do 1 měsíce od výzvy Objednatele |
| 6.3.4 | Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 7) | 100 bm | 29 | 2200,00 | 63 800,00 | 2 420,00 | 70 180,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12) | ha |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.5 i) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12) | ha | 1 | 9240,00 | 9 240,00 | 10 164,00 | 10 164,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 ii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12) | ha | 1 | 5280,00 | 5 280,00 | 5 808,00 | 5 808,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 iii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12) | ha | 1 | 1980,00 | 1 980,00 | 2 178,00 | 2 178,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 996 325,00 |  | 1 095 957,50 | xxxxx |
| 6.4 | Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ | ha | 283 | 275,00 | 77 825,00 | 302,50 | 85 607,50 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 77 825,00 |  | 85 607,50 | xxxxx |
| Rekapitulace kalkulace ceny |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 757 830,00 |  | 811 983,00 |  |
| 2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 996 325,00 |  | 1 095 957,50 |  |
| 3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 77 825,00 |  | 85 607,50 |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 831 980,00 |  | 1 993 548,00 |  |
| DPH 21% v Kč |  |  |  |  | 384 715,80 |  | 418 645,08 |  |
| Celková cena Díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  | 2 216 695,80 |  | 2 412 193,08 |  |
| Česká republika – Státní pozemkový úřad |  |  |  | AREA G.K. spol. s r.o., reprezentant společného plnění závazku dodavatelů PROJEKCE & AREA G.K. |  |  |  |  |
| Místo: Praha |  |  |  | Místo: Praha |  |  |  |  |
| Datum: 12.04.2024 |  |  |  | Datum: 09.04.2024 |  |  |  |  |
| ________________________________ |  |  |  | ________________________________ |  |  |  |  |
| Jméno: Ing. Jiří Veselý |  |  |  | Jméno: Milan Nový |  |  |  |  |
| Funkce: ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hl. m. Praha |  |  |  | Funkce:jednatel společnosti |  |  |  |  |