DODATEK  č.  1

ke smlouvě o dílo č. 064/2024-5554, uzavřené dne 20.3.2024

na akci: Zednické a malířské práce v objektu teplofikace čp. 77,

ul. Komenského, Sokolov

| Objednatel : | Město Sokolov Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov IČO: 00259586, DIČ: CZ00259586 zastoupené Sokolovskou bytovou s.r.o. Komenského 77, 356 01 Sokolov IČO: 25216741, DIČ: CZ25216741 Zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 9534 |
| --- | --- |
| Zhotovitel : | Ján Harandza |
|  | IČO: 07866186 |
| Výše uvedená smlouva o dílo se mění a doplňuje v následujícím: |
| bod č. III. PŘEDMĚT PLNĚNÍ se doplňuje: 3.1.2 Zhotovitel provede vícepráce - doplnění izolace – minerální vaty a parozábrany na strop. bod č. IV. DOBA PLNĚNÍ se doplňuje: 4.1.1 Pro předmět plnění dle bodu 3.1.1 a 3.1.2 do 31. května 2024. |
| bod č. V. CENA se doplňuje: |
| 5.2.2 | Pro předmět plnění dle bodu 3.1.2 – je cena díla stanovena jako souhrnná částkou: Kč 11 262,- (jedenácttisícdvěstěšwdesátdva 00/100 Kč) bez DPH |

Ostatní body a ujednání původní smlouvy, pokud nejsou tímto dodatkem doplňovány nebo měněny zůstávají v platnosti beze změny.

Sokolov 12. dubna 2024

| Za objednatele: | Za zhotovitele: |
| --- | --- |
| Ing. Erik Klimeš jednatel společnosti | Ján Harandza živnostník |