STAVEEIN

5POL8 0ST

NAVRATIL

HARMONOGRAM REALIZACE DÍLA

Půdní vestavba ve 4. NP objektu Muzea umění Olomouc

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Realizace:  do 90 kalendářních dnů od nabytí účinnosti  Smlouvy o dílo | ROK 2024 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DUBEN | | | | KVETEN | | | | | CERVEN | | | | CERVENEC | | | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 1 Stavební úpravy | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 713 lzolace tepelné |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 762 Konstrukce tesařské |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 763 Konstrukce suché výstavby |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 764 Konstrukce klempířské |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 766 Konstrukce truhlářské |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 776 Podlahy povlakové |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 783 Podlahy povlakové |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 783 Dokončovací práce - nátěry |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 784 Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 997 Přesun sutě |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 zařízení silnoproudé elektrotechniky | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01.1 Přívod NN a slaboproudu z 2. NP do 4. NP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.2 Navrhované podkrovi4. NP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |