Dále uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena tato

SMLOUVA O DÍLO Č. 008-06/2017

(dále jen „Smlouva“) v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „ObčZ“) mezi následujícími stranami:

OBJEDNATEL:

Domov mládeže a Školní jídelna

### Holečkova 2

370 04 České Budějovice

IČ: 60077611

DIČ:CZ 60077611

Bankovní spojení:ČSOB České Budějovice,  č.účtu :  12018363/0300

zastoupený: Mgr. Lucií Křížovou, ředitelkou DM a ŠJ

ve věcech smluvních a  technických

(dále jen „Objednatel“)

a

ZHOTOVITEL:

REMONST stavební spol. s r.o.

IČ: 482 03 351

DIČ:CZ482 03 351

se sídlem České Budějovice, Rudolfovská 93/460, PSČ 370 01

spolecnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 2267

bankovní spojení: Komerční banka a.s., č.účtu 50600231/0100

zastoupená: Romanem Svědínkem, jednatelem společnosti

ve věcech technických – Roman Svědínek, jednatel společnosti

(dále jen „Zhotovitel“)

Zhotovitel a Objednatel budou pro účely této Smlouvy označování dále jen jako „Strany“, každý z nich jednotlivě bez bližšího rozlišení pak jen jako „Strana“.

I.

Předmět Smlouvy

  - Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje pro Objednatele provést dílo: „Oplocení víceúčelového sportovního hřiště" - stavební práce včetně dodávky materiálů v rozsahu dle cenové nabídky, která tvoří jako Příloha č. 1 nedílnou součást této Smlouvy (dále jen „Dílo“). Objednatel se zavazuje Dílo převzít a za provedení Díla Zhotoviteli uhradit cenu ve výši a za podmínek dále sjednaných v této Smlouvě.

  - Zhotovitel po dohodě s Objednatelem a na základě jeho žádosti realizuje i práce související s provedením Díla, které nejsou uvedeny v Příloze č. 1 této Smlouvy nebo jsou nad rozsahem výměr zde uvedených, nebo  změny oproti původnímu vymezení Díla, jako jsou výměny materiálů apod. (dále jen „Vícepráce“). Vícepráce nejsou zahrnuty v Ceně Díla a Objednatel je bude platit zvlášť. Mezi Stranami bude dohodnuta cena Víceprací. Pokud by se Strany dohodly na provedení Víceprací nebo byly Vícepráce provedeny se souhlasem Objednatele bez dohody o jejich ceně, je Objednatel povinen zaplatit za Vícepráce Zhotoviteli obvyklou cenu, tzn. cenu, která je placená za totéž nebo srovnatelné dílo v době uzavření Smlouvy za obdobných smluvních podmínek.

II.

Doba zhotovení Díla

2.1	Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v těchto lhůtách:

- termín zahájení: 10.7.2017

- termín dokončení : do 30.9.2017

Termínem zahájení Díla se rozumí termín předání staveniště. Termínem dokončení Díla se rozumí den protokolárního převzetí dokončeného Díla Objednatelem.

2.2	Místo plnění: DM a ŠJ Holečkova 2, Č.Budějovice

2.3	Zhotovitel může provést a dokončit Dílo před sjednanou dobou a Objednatel je povinen mu poskytnout součinnost nezbytnou k předání dokončeného Díla. V případě oprávněného přerušení prací nebo provádění změn ve vymezení Díla či Víceprací se termín pro dokončení Díla přiměřeným způsobem prodlužuje.

2.4	Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění Díla v případech stanovených v ObčZ a v této Smlouvě.

III.

Cena Díla

3.1 	Cena za zhotovení předmětu této Smlouvy, tj. Díla v rozsahu čl. I. této Smlouvy byla Stranami sjednána ve výši:

cena bez DPH			  843 303,56 Kč

DPH 21%			  177 094,00 Kč

#### Cena celkem vč. DPH		1 020 398,00 Kč

(dále jen „Cena Díla“).

3.2	Cena Díla může být upravena v těchto případech:

- při změně předmětu či rozsahu Díla,

- při změně výše DPH podle právních předpisů, platných v době uskutečnění zdanitelného plnění; v takovém případě se Cena Díla mění pouze v rozsahu zákonné změny DPH.

3.3	V případě zániku této Smlouvy z důvodu porušení povinností vyplývajících z této Smlouvy na straně Objednatele má Zhotovitel právo na Cenu Díla sníženou o to, co Zhotovitel neprovedením Díla ušetřil. V případě zániku této Smlouvy z jiných důvodů má Zhotovitel právo na zaplacení poměrné části Ceny Díla odpovídající již provedené části Díla.

IV.

Platební podmínky

4.1	Objednatel prohlašuje, že má zajištěny finanční prostředky na úhradu veškerých prací a dodávek dle této Smlouvy po celou dobu plnění. Objednatel bere na vědomí, že v případě nepravdivosti tohoto prohlášení by Zhotovitel tuto Smlouvu nikdy neuzavřel.

  - Objednatel je povinen zaplatit Cenu Díla dle následujících platebních podmínek:

- 1. faktura za skutečně provedené práce bude vystavena k 31.8.2017.

- Konečnou fakturu za provedení Díla je Zhotovitel oprávněn vystavit po předání Díla Objednateli;

  - Cena Díla bude splatná na základě faktury – řádného daňového dokladu, jehož splatnost je stranami dohodnuta na čtrnáct (14) kalendářních dnů ode dne vystavení.

4.4	Daňový doklad bude obsahovat zákonem požadované náležitosti. Pokud nebude faktura Zhotovitelem vystavena v souladu s platebními podmínkami nebo nebude splňovat stanovené náležitosti, je Objednatel oprávněn takovou fakturu ve lhůtě splatnosti Zhotoviteli vrátit. Zhotovitel je povinen podle povahy vad fakturu opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení opraveného nebo nově vyhotoveného daňového dokladu Objednateli.

4.5	V případě, že je Objednatel v prodlení s úhradou Ceny Díla nebo kterékoliv její části po dobu delší než 15 dnů, je Zhotovitel oprávněn přerušit práce na Díle. O dobu přerušení prací podle tohoto článku Smlouvy se prodlužuje termín pro dokončení Díla. V případě, že je Objednatel v prodlení s úhradou Ceny Díla nebo kterékoliv její části po dobu delší než 30 dnů, je Zhotovitel oprávněn od této Smlouvy odstoupit.

4.6	Proti právu na zaplacení Kupní ceny není přípustné a zakazuje se jednostranné započtení.

V.

Provádění Díla, kontrola prací na Díle

5.1	Objednatel je povinen před zahájením prací předat Zhotoviteli staveniště v řádném stavu a po celou dobu provádění Díla mu poskytovat veškerou součinnost potřebnou k provedení Díla. V případě, že Objednatel přes předchozí písemnou výzvu obsahující přiměřenou lhůtu k nápravě součinnost neposkytne, je Zhotovitel oprávněn od této Smlouvy odstoupit.

5.2	Zhotovitel je povinen provést Dílo na svůj náklad a na své nebezpečí.

5.3	Při provádění Díla se Zhotovitel zavazuje postupovat samostatně a Dílo provádět v souladu s obecně závaznými právními předpisy a českými technickými normami.

5.4	Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením Díla nebo jeho části třetí osobu – subdodavatele. Při provádění Díla třetí osobou má Zhotovitel odpovědnost, jako by Dílo prováděl sám.

5.5	Objednatel je oprávněn provádět průběžnou kontrolu prací na Díle svými pracovníky, případně jím pověřenou osobou. Zhotovitel za tím účelem bude organizovat kontrolní dny provádění Díla, kterých se bude účastnit zástupce Zhotovitele. Zhotovitel bude vést o provádění Díla stavební deník.

5.6	Zhotovitel se zavazuje při provádění Díla dodržovat a respektovat platné právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, dále hygienické a protipožární a jiné obecně závazné předpisy, ČSN, EN a rozhodnutí orgánů veřejné správy, zejména pak stavební povolení. Zhotovitel zodpovídá za čistotu a pořádek na staveništi, je povinen odstranit na vlastní náklady odpady vzniklé v souvislosti s jeho činností v souladu se Zákonem o odpadech č.185/2001 Sb., v platném znění a vyklidí staveniště a staveniště uvede do původního stavu do 2 dnů po předání Díla.

VI.

Předání a převzetí díla

  - Zhotovitel splní svou povinnosti provést Dílo tak, že řádně zhotoví Dílo v rozsahu dle čl. I. této

Smlouvy v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy a platnými českými

technickými normami a zhotovené Dílo předá Objednateli.

  - Objednatel je povinen provedené Dílo převzít, a to do sedmi dnů poté, kdy byl k tomuto kroku

Zhotovitelem vyzván. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí Díla pro drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání Díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. Poruší-li Objednatel svou povinnost převzít Dílo, považuje se toto za dokončené a předané.

6.3	Dílo bude Zhotovitelem předáno Objednateli na základě písemného protokolu o předání a převzetí díla podepsaného oprávněnými zástupci Stran (dále jen „Protokol“). Pokud se při převzetí Díla vyskytnou vady nebo nedodělky, uvedou je Strany v Protokolu. Objednatel je povinen uvést v Protokolu všechny zjevné vady a nedodělky.

6.4	Nebezpečí škody na Díle přechází na Objednatele jeho předáním.

VII.

Odpovědnost za vady, odpovědnost za škody, záruky

  - Zhotovitel se zavazuje, že předané Dílo bude prosté vad a nedodělků a že v záruční době bude mít  vlastnosti v této Smlouvě dohodnuté.

Zhotovitel poskytuje záruku, že Dílo bude mít všechny vlastnosti smluvené nebo obvyklé dle této Smlouvy po dobu 60 měsíců, a to ode dne převzetí Díla Objednatelem od Zhotovitele. Záruční lhůta pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem dle jeho záručních podmínek.

  - Drobné odchylky Díla od projektové dokumentace, které nemění přijaté řešení a jsou v souladu

s platnými normami a předpisy, nejsou vadami Díla.

  - Zhotovitel je povinen v přiměřené době od okamžiku oznámení vady Díla, bude-li to v daném případě technicky možné (tzn. jde-li o odstranitelnou vadu), zahájit odstraňování vady Díla či jeho části, a vadu Díla v dohodnuté době, jinak v době přiměřené povaze vady, odstranit.

  - Zhotovitel neodpovídá za vady Díla, které byly po přechodu nebezpečí škody na Díle způsobeny Objednatelem nebo třetími osobami, zejména za vady způsobené jiným než řádným užíváním předmětu Díla.

  - Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které jeho činností při provádění díla vzniknou objednateli nebo třetím osobám a zavazuje se nahradit je především uvedením v předešlý stav a není-li to možné, v penězích. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou platnou pojistnou smlouvu odpovědnosti za škody.

VIII.

# Smluvní pokuty

8.1	V případě zaviněného prodlení Zhotovitele s předáním Díla uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové smluvní Ceny Díla bez DPH za každý, byť i jen započatý den prodlení.

8.2	V případě prodlení Objednatele se zaplacením Ceny Díla nebo kterékoliv její části je Objednatel povinen a zavazuje se zaplatit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové dlužné částky za každý, byť jen započatý, den prodlení.

8.3	Smluvní pokuty dle této Smlouvy jsou splatné do třiceti (30) dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě.

8.4	Veškerá ustanovení Smlouvy o smluvních pokutách a vzniklé nároky na úhradu smluvních pokut dle této Smlouvy zůstávají Stranám zachovány i v případě následného zrušení této Smlouvy.

IX.

Mlčenlivost

9.1	Smluvní strany se zavazují, že nezpřístupní žádné třetí straně jakékoliv informace, které byly v souvislosti s plněním dle této Smlouvy poskytnuty mezi Stranami a mají důvěrný charakter. Tato povinnost se však nevztahuje na:

- informace, na jejichž zpřístupnění se Strany dohodly;

- jakékoliv sdělení učiněné Stranám, zástupcům nebo zaměstnancům, jejichž znalost takovýchto informací je nezbytná k řádnému plnění této Smlouvy;

- každou informaci, která byla dostupná veřejnosti se souhlasem strany, od níž pochází, nebo se stala veřejně dostupnou informací jinak než porušením této Smlouvy přijímající stranou;

- každou informaci získanou přijímající stranou od třetí strany bez povinnosti mlčenlivosti;

- informace, které je Objednatel povinen poskytovat na základě platných právních předpisů;

X.

Doručování

10.1 	Veškeré písemnosti či oznámení dle této Smlouvy, u nichž je vyžadována písemná forma, budou zasílány prostřednictvím držitele poštovní licence doporučeně s dodejkou na adresy uvedené v záhlaví této Smlouvy. Za den doručení se považuje den, kdy bylo podání adresátu skutečně doručeno, ledaže první pokus poštovního doručovatele o doručení byl neúspěšný. V tomto uvedeném případě se za den doručení považuje den prvního marného pokusu poštovního doručovatele o doručení.

10.2	V případě změny sídla či doručovací adresy Strany je tato Strana povinna oznámit skutečnost, že došlo ke změně spolu s novou doručovací adresou a / nebo novou adresou sídla druhé Straně bez zbytečného odkladu. Do doby doručení takovéhoto oznámení je účinné doručování na původně uvedenou adresu.

XI.

Vyšší moc

11.1	Zhotovitel není v prodlení s plněním žádného dluhu dle této Smlouvy, pokud nemohl plnit pro okolnosti vylučující odpovědnosti (vyšší moc). Za vyšší moc se pro účely této Smlouvy považují takové mimořádné a nepředvídané okolnosti nezávislé na vůli Zhotovitele, které nebylo možné v době vzniku této Smlouvy předvídat, např. válka, živelné katastrofy či mimořádně nepříznivé počasí.

XII.

Závěrečná ujednání

12.1	Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu oprávněnými zástupci obou Stran.

12.2	Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každá ze Stran obdrží po jednom (1) stejnopisu smlouvy.

  - V případě neplatnosti nebo neúčinnosti některého ustanovení této Smlouvy nebudou dotčena ostatní ustanovení této Smlouvy.

  - Smluvní strany této Smlouvy se dohodly, že právní vztahy založené touto Smlouvou se budou řídit právním řádem České republiky. Případné spory vzniklé z této Smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a místně příslušnými orgány České republiky.

12.5	Tuto Smlouvu lze měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou Stran. Vícepráce lze sjednat i zápisem ve stavebním deníku nebo ústně.

12.6	Obě Strany prohlašují, že si Smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že Smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem:

V Českých Budějovicích dne ………………

OBJEDNATEL:					ZHOTOVITEL:

…………………………………		.		………………………………

Mgr. Lucie Křížová					Roman Svědínek

Ředitelka DM a ŠJ					jednatel společnosti