SMLOUVA O DÍLO

číslo Smlouvy objednatele: SD/2024/0256

číslo Smlouvy zhotovitele:  240052MM

I.

Smluvní strany

Objednatel		Zhotovitel

statutární město Jablonec nad Nisou	OKNA JUHA s.r.o.

IČO: 00262340 	IČO: 29092213

DIČ: CZ00262340	DIČ: CZ00262340

Adresa: Mírové náměstí 3100/19, Jablonec nad Nisou	Adresa: Špálova 2198/25, Bolevec, Plzeň

PSČ: 466 01	PSČ: 323 00

Bankovní ústav: KB Jablonec nad Nisou	Bankovní ústav: UCB CZ

Číslo účtu: 121451/0100  	Číslo účtu: 2102754638/2700

kontaktní osoba: Radka Poprová	kontaktní osoba: Petr Juha, jednatel

tel.: 483 357 165	tel.:  605 422 928

e-mail: poprova@mestojablonec.cz	e-mail: juha@okna-juha.cz

II.

Předmět Smlouvy

Předmětem této Smlouvy o dílo je realizace veřejné zakázky:

„Výměna okna v kanceláři č. 111, budova radnice v Jablonci nad Nisou“.

Předmětem Smlouvy je výroba a montáž dřevěného eurookna v kanceláři č. 111 v 1.patře budovy radnice na adrese Mírové náměstí 3100/19, Jablonec nad Nisou. Objekt je zapsán v Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod rejstříkovým číslem 46646/5-28.

Rozsah a popis zhotovení eurookna je uveden ve výrobní dokumentaci - nabídce č. 240052A ze dne 29.02.2024. Čtyřkřídlové okno, každé křídlo otevíravé a sklopné, opatřené dřevěnou okapnicí, bude vyhotoveno z modřínového napojovaného profilu IV 78 hl. 78 mm, součinitel prostupu tepla celého okna Uw=0,99 W/m2K, hlukový útlum Rw=35 dB. Zasklení izolačním sklem čirým s teplým rámečkem, součinitel prostupu tepla skla Ug=0,7 W/m2K, sklo dělené horizontální příčkou š. 75 mm a na sklu oboustranně nalepené dělící horizontální a vertikální příčky 26/12 mm s Duplexem. Závěsy budou opatřeny kovovými krytkami, klika Elegant, vnitřní celoobvodové kování ROTO. Po obvodu bude okno opatřeno z interiéru butylovou parotěsnou páskou, z exteriéru bude nalepena kompresní páska HB š. 20 mm a tl. 8 - 40 mm. Okno bude opatřeno krycím nástřikem v odstínu ZOWO TEC NSC S 0510-Y. Vnitřní parapetní deska bude dřevěná z masivu bez nosu se stejnou povrchovou úpravou. Na stávající oplechování parapetu bude okno dopojeno Cu napojovací lištou.

Před zadáním do výroby provede Zhotovitel zaměření na místě, přičemž Objednatel poskytne potřebnou součinnost.

Součástí předmětu Smlouvy bude i oprava omítek vnitřních i vnějších, které budou poškozeny při provádění výměny okna. Zhotovitel zajistí opravu omítky a malby ploch okolo oken (přilehlé plochy – parapet, nadpraží, okolní stěny, strop atd.), jejichž poškození vznikne v důsledku provádění prací; malba bude opravena v relevantně souvislém pásu v šíři opravy (nikoliv lokálně - bodově), v bílém odstínu.

Objednatel provede vyklizení kanceláře v nezbytném pracovním prostoru cca 1,5 m před oknem a v místech přístupové trasy k oknu a zakryje vybavení kanceláře proti prachu. Současně je Zhotovitel povinen provést ochranu podlahy před poškozením např. geotextilií či jiným materiálem pro zabránění škod podlahové krytiny. V případě jakéhokoliv poškození interiéru či vybavení bude zhotovitel povinen provést na své náklady jejich opravu, kterou bude dosaženo jejich vrácení do předchozího stavu.

Zhotovitel zajistí hrubý úklid po provedení prací – odvoz suti, zametení či vyluxování podlah, omytí oken vč. rámů a parapetů od malířských či natěračských barev a jiných nečistot; vyčištění rámů od zbytků napadaného stavebního materiálu, prachu apod.

Zhotovitel zabezpečí prostor kanceláře, kde bude pracovat, proti vniknutí nepovolaných osob a je za zabezpečení zodpovědný.

Pro stěhování materiálu může zhotovitel využívat pouze výtah na severním schodišti (platí přísný zákaz stěhování materiálu a nářadí páternosterem). Materiál větších rozměrů musí zhotovitel stěhovat po schodišti, přičemž je zhotovitel povinen zabránit poškození interiérů objektu.

Zhotovitel bude respektovat přísný zákaz kouření v objektu radnice a v bezprostředním okolí radnice.

Zhotovitel stanoví zodpovědnou osobu, která bude trvale přítomna v objektu radnice při provádění prací, a to i v případě, že práce budou prováděny pouze podzhotovitelem. Tato osoba bude pověřena zápisem do protokolu o předání staveniště, povede stavební deník a změna zodpovědné osoby bude možná pouze po písemném odsouhlasení objednatelem. Tato osoba bude m.j. zodpovědná za koordinaci prací prováděných zhotovitelem i prací prováděných podzhotoviteli a bude pověřena ke komunikaci se zástupci objednatele.

Na veškerý odpad, který vznikne při provádění prací, si zhotovitel zajistí svoji vlastní nádobu. Odpad nebude vyhazován do kontejnerů města ani do veřejně přístupných odpadkových košů. Likvidaci odpadu si zhotovitel zajistí na vlastní náklady.

III.

Termín plnění

Termín plnění:    nejpozději do 15.05.2025

IV.

Cena a platební podmínky

1) Cena za předmět plnění:    128 046,40 Kč bez DPH (154 936,14 Kč včetně 21% DPH).

Objednatel poskytne po podpisu této Smlouvy zálohu ve výši 78 000,00 Kč.

Objednatel prohlašuje, že pracemi dotčený objekt města není používán k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 nebude pro výše uvedené dílo aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92 a zákona o DPH.

2) Zádržné:

Zádržným ve výši 10% z celkové ceny za předmět plnění bude zajištěna povinnost Zhotovitele k řádnému splnění předmětu této Smlouvy. Právo ze zádržného je Objednatel oprávněn uplatnit, pokud Zhotovitel nesplní své závazky spojené s dokončením díla, aniž by to Zhotovitele zbavilo povinnosti dokončit Dílo, ani jiných povinností, závazků nebo odpovědnosti vyplývajících z této Smlouvy.

3) Platební podmínky:

Minimální splatnost faktury je 14 dnů, faktura však musí být doručena na podatelnu MMJN nejpozději do 3 dnů od data vystavení.

V.

Záruční doba

Na předmět Smlouvy se vztahuje záruční doba v délce 60 měsíců od data podpisu Protokolu o předání a převzetí díla.

Vady Díla, které se projeví v Záruční době, Objednatel oznámí Zhotoviteli bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, nejpozději však v poslední den Záruční doby, přičemž uvede jejich popis, jak se projevují, popř. jakým způsobem je požaduje odstranit.

Zhotovitel se zavazuje pro odstranění řádně oznámené vady Díla bezplatně provést veškeré potřebné práce ve lhůtě do 14dnů od oznámení vady.

Bude-li Zhotovitel v prodlení s odstraněním vady o více jak 14 dnů, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou právnickou, nebo fyzickou osobu. V takovém případě se zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli veškeré vzniklé výdaje na základě výzvy Objednatele a v jím určené lhůtě.

Nárok na uplatněni záruky zaniká, pokud nebylo dílo řádně užíváno a udržováno dle Návodu k použití nebo pokud bylo zjištěno, že k poškození díla nedošlo výrobní vadou.

Zhotovitel dodá dílo ve stavu seřízeném ke správnému chodu, Objednatel má nárok na další seřízení v období jednoho roku po předání díla. Objednatel se zavazuje uhradit cestovní náklady za tento následný servis.

VI.

Předání staveniště a převzetí díla

Objednatel předá Zhotoviteli staveniště za účelem zahájení provádění prací ve stavu dle čl. II a obě strany podepíší Protokol o předání a převzetí staveniště.

Zhotovitel se zavazuje zajistit veškerá opatření při provádění Díla, kterými bude zabráněno poškození okolních ploch objektu radnice včetně vybavení a úprav povrchů v interiéru objektu. V případě jakéhokoliv poškození bude Zhotovitel povinen provést na své náklady jejich opravu, kterou bude dosaženo jejich vrácení do původního stavu.

Během provádění Díla je Zhotovitel odpovědný za udržování pořádku a čistoty na Staveništi a dále za okamžité odstraňování odpadů, sutin, smetí a nadbytečných materiálů.

Po dobu realizace stavby převzal Zhotovitel odpovědnost za zajištění předaného pracoviště, které mu bylo předáno do užívání, a to v oblasti BOZP, PO a odpovědnost za zajištění pracoviště proti vstupu nepovolaných osob.

Předmět plnění bude převzat Objednatelem za předpokladu, že bylo Dílo dokončeno v souladu se Smlouvou a s řádnou stavební a montážní praxí. Objednatel převezme Dílo, které nevykazuje vady a nedodělky, o čemž bude mezi Stranami sepsán Protokol o převzetí prací, který připraví Objednatel.

VII.

Odpovědnost a pojištění zhotovitele

Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za škody způsobené všemi osobami podílejícími se na provádění předmětného předmětu plnění, a to po celou dobu realizace, tzn. do převzetí Díla Objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností Objednateli nebo třetí osobě na zdraví nebo majetku. V případě jakéhokoli narušení či poškození majetku nebo poškození zdraví osob je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit.

Zhotovitel je povinen bez ohledu na rozsah odpovědnosti Objednatele uzavřít pojistnou smlouvu zahrnující pojištění odpovědnosti Zhotovitele za veškeré škody způsobené při činnosti Zhotovitele na jakémkoli majetku Objednatele nebo na majetku třetích osob, nebo škody na zdraví zaměstnanců Objednatele či třetích osob anebo za škodu způsobenou na životním prostředí s pojistným krytím nejméně ve výši 2 mil. Kč pro jednu pojistnou událost, přičemž toto pojištění se Zhotovitel zavazuje udržovat platné po celou dobu realizace předmětu plnění. Doklad o tomto pojištění Zhotovitel předloží Objednateli ke dni předání a převzetí staveniště.

VIII.

Závěrečná ustanovení

- Vztahy dle této Smlouvy se řídí zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

- Tuto Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými oběma stranami.

- Tato Smlouva bude uzavřena připojením zaručených elektronických podpisů obou smluvních stran.

- Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma stranami.

- Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu poslední Smluvní strany. V případě, že bude Objednatelem zveřejněna v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), nabývá účinnosti nejdříve dnem tohoto zveřejnění. Plnění Smlouvy poskytnutá před účinností této smlouvy se považují za plnění dle této Smlouvy.

- Strany souhlasí s tím, že tuto Smlouvu Objednatel zveřejní na svém profilu Zadavatele v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a to včetně všech jejích příloh, případných dohod o její změně, nahrazení nebo zrušení v plném rozsahu.

Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva a její případné dodatky budou zveřejněny v registru smluv podle zákona. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých Smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru Smluv (zákon o registru smluv).

Smluvní strany jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony a nemohou být poskytnuty, a to žlutou barvou zvýraznění textu či přímo ve zvláštním ustanovení Smlouvy je označit např. jako obchodní, bankovní tajemství nebo jinou utajovanou skutečnost podle zvláštního zákona.

Smluvní strany berou na vědomí, že Statutární město Jablonec nad Nisou či jím zřízené/založené osoby jsou povinnými subjekty dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím a výslovně souhlasí, že Smlouva může být zveřejněna jako poskytnutá informace v souladu a postupem podle citovaného zákona.

- Nedílnou přílohou této Smlouvy o dílo je cenová nabídka zhotovitele č. 240052A ze dne 29.02.2024.

Jablonec nad Nisou, dne 15.04.2024	Jablonec nad Nisou, dne 15.04.2024

Za objednatele:                                                                        Za zhotovitele:

......................................................                                  	…………………………….……………

Jaroslav Bernat           	Petr Juha

vedoucí odboru investic	jednatel

......................................................

Ing. Pavel Sluka

vedoucí oddělení přípravy a realizace investic

Za věcnou správnost:

Ing. Pavel Sluka, vedoucí oddělení přípravy a realizace investic