Dodatek č. 1

k Příkazní smlouvě

uzavřené dne 11.9.2023 ve smyslu § 1746 a § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany:

název:                                  Česká republika – Úřad práce České republiky

sídlo: 				  Dobrovského 1278/25, Praha 7

zastoupena: 	Ing. Vlastimilem Přidalem, ředitelem Krajské pobočky ÚP ČR v Olomouci

IČO: 				  724 96 991

kontaktní a fakturační adresa: Úřad práce ČR – Krajská pobočka v Olomouci

Vejdovského 988/4

779 00 Olomouc

bankovní spojení: 		  ČNB Ostrava

číslo účtu:			  37820811/0710

ID datové schránky:		  a2azprx

kontaktní osoba:		  xxxxxxxxxxxxx

telefon:			  xxxxxxxxxxxx

e-mail: 			  xxxxxxxxxxxx

(dále jen „příkazce“)

a

název:  			  IREA s.r.o.

sídlo:  				  Horní 3228/6, 787 01 Šumperk

zastoupena: 			  Ing. Zdeňkem Stojaníkem - jednatelem

IČO: 				  483 900 62

DIČ:				  CZ483 900 62

kontaktní a fakturační adresa: Horní 3228/6, 787 01 Šumperk

bankovní spojení: 		  ČSOB a.s.

číslo účtu: 			  3315497/0300

Telefon: 		  	  xxxxxxxxxxx

E-mail:			  xxxxxxxxxxx

(dále jen “příkazník“)

(příkazce a příkazník společně také jako „smluvní strany“)

I.

Smluvní strany tímto uzavírají Dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě ze dne 11.9.2023 (dále jen „smlouva“), kterým se mění článek II. Předmět plnění a článek III. Cena.

1.Smluvní strany se dohodly, že text článku II. Předmět plnění se nahrazuje tímto novým zněním:

II.  Předmět plnění

Předmětem plnění je provádění technického dozoru stavebníka (dále jen „TDS“) a činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na stavbě (dále jen „koordinátor BOZP a PO“)

„ÚP ČR – Šumperk – rekonstrukce kotelny a instalace fotovoltaické elektrárny včetně přípravných prací, M.R.Štefánika 1059/20“

a) činnosti nutné pro řádné a kvalitní provedení stavby TDS včetně všech následujících činností:

- zajištění předání staveniště zhotoviteli za spoluúčasti objednatele, a to včetně protokolárního předání,

- provádění kontroly dodržování podmínek závazného stanoviska odboru výstavby a případně stavebního povolení bylo-li vydáno,

- pořízení foto a video dokumentace stávajícího stavu celého staveniště před započetím prací na stavbě, během provádění prací, dle jejich postupu a po realizaci akce – po skončení akce předá digitálně objednateli,

- doplňování dokumentace, podle které se stavba realizuje, a evidování dokumentace dokončených částí stavby,

- zajišťování projednání a dosažení dohod o výši nákladů a sazeb za neplánované položky prací se zhotovitelem a poskytnutí písemných doporučení objednateli v těchto věcech,

- posuzování a schvalování dodatků a změn projektů stavby, vč. vypracování změnových listů a odůvodnění – podklad pro jednání

- kontrolu soupisů provedených prací a ověřování rozsahu provedených prací,

- kontrolu věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů a faktur (měsíční čerpání), jejich soulad se smluvními podmínkami uvedenými ve smlouvě o dílo,

- dohled nad kvalitou veškerých prováděných prací a dodržování souladu těchto prací s projektovou dokumentací,

- provádění kontroly těch částí dodávek, které budou v dalším postupu výstavby zakryty nebo se stanou nepřístupnými, zapisování výsledku kontroly do stavebního deníku,

- spolupráce s projektantem zabezpečujícím autorský dozor,

- provádění kontroly výsledků předepsaných zkoušek a dokladů prokazujících kvalitu prováděných prací a dodávek (prohlášení o shodě, atesty, certifikáty apod.),

- sledování vedení stavebních a montážních deníků v souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby,

- kontrolu postupu prací podle časového plánu stavby a zpracování pro objednatele návrhu opatření pro zlepšení postupu prací,

- příprava podkladů pro odevzdání a převzetí dokončené stavby nebo její části a účastnit se na jednání o odevzdání a převzetí díla,

- zajištění žádosti a účast při kolaudačním řízení, případně povolení zkušebního provozu či povolení předčasného užívání,

- provádění kontroly dokladů, které doloží zhotovitel k odevzdání a převzetí dokončené stavby,

- provádění kontroly odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přebírání v dohodnutých termínech,

- organizování a řízení kontrolních dnů zpravidla 1x za 14dní a pravidelná jednání s objednatelem a zhotovitelem o postupu realizace vč. Zápisu,

- součinnost při reklamaci.

b) činnosti nutné pro řádné a kvalitní provedení stavby koordinátorem BOZP a PO včetně všech následujících činností:

- Koordinátor vypracuje Plán BOZP v jeho písemné a grafické podobě.

- Koordinátor zajišťuje kontrolu BOZP a provádí zápisy na samostatný protokol.

- Koordinátor poskytuje odborné konzultace a dává doporučení v oblastech BOZP a požární ochrany směřující k zajištění bezpečného a neohrožujícího pracoviště, schvaluje, určuje a kontroluje technologické nebo pracovní postupy.

- Informuje projektanta stavby a zhotovitele o všech známých bezpečnostních a zdravotních rizicích, která vyplývají z charakteru stavby a pracovních činností se stavbou souvisejících.

- Součástí Plánu BOZP je i přehled platných právních předpisů týkajících se stavby.

- Koordinátor zajišťuje ohlášení zahájení stavby (stavebních prací) na staveništi ve stanoveném termínu příslušnému oblastnímu inspektorátu práce).

- Koordinátor provádí kontroly Plánu BOZP a jeho dodržování, organizuje kontrolní dny atd.

- Koordinuje vzájemnou spolupráci zhotovitelů při přijímání příslušných opatření k zajištění BOZP na staveništi.

- Dohlíží na dodržování pracovních a technologických postupů pro jednotlivé práce a činnosti.

- Kontroluje stav oplocení staveniště a staveniště samotné, značení, komunikace, stav používané techniky, strojů a zařízení.

- Informuje všechny dotčené zhotovitele stavby o bezpečnostních, zdravotních a požárních rizicích, která vznikají na staveništi během průběhu jednotlivých prací.

- Další činnosti směřující k zajištění BOZP v rámci platné legislativy, zajištění zájmů a ochrany zadavatele stavby.

2. Smluvní strany se dohodly, že text článku III. bod 1) Cena se nahrazuje tímto novým zněním:

- Cena za provedení činností dle čl. II této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě přijaté nabídky příkazníka ve výši:

| Celková cena bez DPH | 120 000 Kč |
| --- | --- |
| DPH 21 %: | 25 200 Kč |
| Celková cena včetně DPH | 145 200 Kč |

3. Ostatní ustanovení smlouvy, tímto dodatkem nedotčená, zůstávají nezměněna.

II.

1. Tento dodatek je uzavřen elektronicky a je podepsán osobami oprávněnými jednat za příkazce i za příkazníka kvalifikovanými elektronickými podpisy.

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem připojení podpisu druhé smluvní strany a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění v registru smluv zajistí příkazce.

4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a řádně projednaly, a s jeho obsahem bez výhrad souhlasí. Dodatek je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle. Na důkaz pravosti a pravdivosti těchto prohlášení připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.

V Šumperku dne: 	15.4.2024		 		 V Olomouci dne: 15.4.2024

| ……………………………………… |  | ……………………………………………… |
| --- | --- | --- |
| Ing. Zdeněk Stojaník jednatel |  | Ing. Vlastimil Přidal ředitel Krajské pobočky ÚP ČR v Olomouci |