DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1/20/2017,

uzavřené na základě rámcové smlouvy o dílo č. 1/2017

mezi

objednatelem: 	Městské lesy Chomutov, příspěvková organizace

zastoupená ředitelem Petrem Markesem

a

zhotovitelem: 		Miroslav Spurný

Havraň 122, 435 01 Havraň

Po následné dohodě obou smluvních stran se celkový počet technických jednotek plnění navyšuje o 1000 Nh na celkových 1120 Nh a termín provedení se prodlužuje do 30. 10. 2017.

V Hoře Svatého Šebestiána dne 27. 6. 2017

Za objednatele:					Za zhotovitele:

Petr Markes						Miroslav Spurný

ředitel

…………………………….				…………………………….

Zdeněk Kopecký

revírník

…………………………….

Marcel Segeš

revírník

…………………………….