DOHODA

o provedení záchranného archeologického výzkumu

podle § 22 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, v platném znění

a §1746 odst. 2 zákona 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

číslo jednací oprávněné organizace: 262/549/2024

číslo elektronické spisové služby TESS: 1000027476

Článek I.

Účastníci dohody

stavebník

GasNet, s.r.o.

se sídlem:		Klíšská 940, 400 01 Ústí nad Labem

IČ: 			27295567

DIČ: 			CZ27295567

Číslo účtu:		XXXXX

GasNet Služby, s.r.o.

Sídlo:			Plynárenská 499/1, 602 00 Brno - Zábrdovice

Koresp. adresa:		Pražská třída 702, 500 04 Hradec Králové

IČO: 			27935311

DIČ: 			CZ27935311

Zastoupena:

XXXXX

XXXXX

OPRÁVNĚNÁ ORGANIZACE

Východočeské muzeum v Pardubicích

se sídlem: 		Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice

Zastoupené:    		ředitelem Mgr. Tomášem Libánkem

IČ:			14450542

DIČ:			CZ-14450542

Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s. Pardubice

Číslo účtu:		26534561/0100

- kontakty: 		XXXXX Mgr. Zavoral, DiS. – vedoucí arch. oddělení XXXXX

  - Oprávněná organizace prohlašuje, že je oprávněna provádět záchranné archeologické výzkumy (dále jen „ZAV“) na základě povolení Ministerstva kultury ČR zn. 9650/2002-OPP/P ze dne 1. 10. 2002 vydaného podle ustanovení § 21 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) a smlouvy uzavřené mezi Akademii věd ČR a Východočeským muzeem v Pardubicích ze dne 18. 11. 2002.

- Článek II.

- DEFINICE POJMŮ

- I. fáze ZAV (dále jen I. FZAV): Odborný periodický dohled nad prováděním stavebních prací na předmětné stavbě.

- II. fáze ZAV (dále jen II. FZAV): Vlastní archeologická exkavace všech odkrytých archeologických situací, jejich dokumentace (fotografická, kresebná ad.) a geodetické zaměření, odebrání archeologických nálezů a vzorků.

- III. fáze ZAV (dále jen III. FZAV): Laboratorní ošetření movitých nálezů zajištěných v průběhu I. a II. FZAV, odborné analýzy těchto nálezů, odborné analýzy odebraných vzorků, digitalizace a zpracování terénní dokumentace a tvorba plánů výzkumu, kresebná a fotografická dokumentace vybraných movitých nálezů a vypracování Nálezové zprávy v rozsahu dle standardů a pokynů Archeologického ústavu AV ČR Praha, v.v.i. (dále jen „AÚ AV ČR v.v.i.“).

- Nedílnou součástí všech fází ZAV jsou administrativní úkony s ním spojené.

###### Článek III.

###### PŘEDMĚT DOHODY

- Oprávněná organizace se v souladu se Zákonem a na základě této dohody zavazuje provést pro objednatele II. a III. FZAV na akci „REKO VTL Ostřešany – Chrudim“, za podmínek dále v této dohodě specifikovaných. Objednatel se zavazuje uhradit sjednanou cenu uvedeného záchranného archeologického výzkumu.

Článek IV.

###### místo a termín plnění

- Místem plnění terénní části I. a II. FZAV dle této dohody je stavba REKO VTL Ostřešany – Chrudim“ parc. č. 402/149, 402/12, 402/148, 387/1, 387/4, 387/5, 402/59, 402/62, 394/1, 394/5, 394/6, 394/7, 394/8, 394/9, 394/10, 394/2, 394/26, 624, 395/7 k.ú. Nemošice a parc. č. 609, 607, 601, 600, 603/3, 595/2, 592/2, 592/1, 626/5, 594/1, 847/1, 350, 346, 343/2, 343/1, 340, 339/1, 838/10, 838/11, 311/1, 310/14, 310/16, 839/2, 312/1, 308, 307, 300, 299/1, 298/1, 297/2, 297/1, 295/5, 395/6, 295/7, 837/1, 294/1, 868/21, 294/2, 292/9, 836/4, 298/2, 288/2, 287/3, 286/1, 283/7, 280/2, 892/11, 280/3 k.ú. Ostřešany, okres Pardubice, Pardubický kraj. Pro III. FZAV budou místem zpracování movitých a nemovitých archeologických nálezů prostory sídla oprávněné organizace, popřípadě sídla jejích smluvních partnerů.

- Termín plnění této dohody je: 3/2024–5/2026, z toho plnění tzv. terénní části ZAV (II. FZAV) v termínu 3–4/2024 a plnění části zpracování ZAV (III. FZAV) v termínu 
5/2024–5/2026.

- Termín zahájení části zpracování ZAV (III. FZAV) se může posunout v návaznosti na skutečné ukončení předcházející terénní části ZAV (II. FZAV).

- Doba plnění terénní části ZAV (I. a II. FZAV) se prodlužuje o dobu, kdy nemohla oprávněná organizace z objektivních důvodů (např. nemožnost provádění prací zajistit personálně – nařízená karanténa, dlouhotrvající deště, teploty pod 3 °C či sněhová pokrývka) pokračovat v provádění výzkumu nebo po dobu, po kterou nemohla pokračovat z důvodu neplnění povinností stavebníka uvedených v této dohodě. Odpadne-li překážka, pro kterou oprávněná organizace práce přerušila, je povinna bez zbytečného odkladu v pracích pokračovat. Tato skutečnost bude zaznamenána ve stavebním deníku.

###### Článek V.

###### PRÁVA A POVINNOSTI OBjednatele

- Objednatel prohlašuje, že je oprávněným uživatelem pozemků uvedených ve čl. IV odst. 1 této dohody.

- Objednatel se zavazuje poskytnout oprávněné organizaci v průběhu prací potřebnou součinnost a jemu známé informace ohledně dotčených pozemků, zejména výsledky dosud provedených průzkumů a sond, sdělení správců sítí apod.

- Objednatel bude neprodleně informovat vedoucího výzkumu o všech relevantních změnách projektu (např. změna rozsahu plochy plánovaného těžebního zásahu).

- Objednatel oznámí oprávněné organizaci zahájení zemních prací nejméně 1 týden předem a uvede kontakt na dodavatele výkopových (skrývkových) prací (jméno, telefon).

- Objednatel umožní pracovníkům oprávněné organizace, jakož i jejím smluvním partnerům, provádět opatření v terénu za účelem dokumentace a vyhodnocování nemovitých archeologických nálezů, tj. přístup ke zjištěným archeologickým situacím v ploše skrývky, a odebírání movitých archeologických nálezů.

- Objednatel zajistí před zahájením ZAV všech případných inženýrských sítí v prostoru stavby. Oprávněná organizace neodpovídá za škodu způsobenou při provádění ZAV na inženýrských sítích, či jiném majetku, pokud oprávněná organizace postupovala na základě nesprávných či neúplných informací stavebníka.

- Objednatel se zavazuje poučit své pracovníky a pracovníky svých dodavatelů o platných ustanoveních této dohody.

- Objednatel bude dodržovat veškeré platné předpisy v oblasti BOZP a PO a při provádění stavebních prací bude postupovat tak, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti pracovníků oprávněné organizace a jejích smluvních partnerů.

- Vzhledem k tomu, že se nejedná o tzv. badatelský výzkum, ale o ZAV prováděný v souvislosti se stavební činností objednatele, oprávněná organizace není povinna uvádět pozemky do předešlého stavu či jakkoliv upravovat či odstraňovat změny na pozemcích, které vznikly v souvislosti s prováděním ZAV. Smluvní strany sjednávají, že z tohoto titulu nebude objednatel vůči oprávněné organizaci požadovat žádnou újmu. V souvislosti s ukončením ZAV bude smluvními stranami učiněn zápis ve stavebním deníku v tomto smyslu či bude sepsán samostatný protokol o ukončení ZAV. Objednatel tedy souhlasí s tím, že po ukončení II. FZAV bude plocha výzkumu ponechána oprávněnou organizací v podobě, jaká byla při ukončení archeologických prací (tj. nebude proveden opětovný zásyp exkavovaných archeologických objektů/sond).

- Objednatel se zavazuje uhradit náklady spojené se ZAV do výše uvedené v čl. VII v souladu s ustanovením této dohody.

###### Článek VI.

###### PRÁVA A POVINNOSTI OPRÁVNĚNÉ ORGANIZACE

- Oprávněná organizace se zavazuje, že provede práce v rozsahu uvedeném ve článku III. této dohody řádně a v souladu s příslušnými odbornými normami, standardními postupy a povinnostmi, a že na výzvu objednatele ho bude prostřednictvím vedoucího ZAV informovat o postupu prací.

- Po ukončení terénní části ZAV (I. a II. FZAV) oprávněná organizace vystaví objednateli odpovědnou osobou podepsané sdělení, že k datu ukončení terénní části ZAV je celá prozkoumaná plocha uvolněná pro další stavební práce. Po uhrazení nákladů terénní části ZAV vystaví objednateli potvrzení o tom, že tento záchranný archeologický výzkum řádně proběhl a s jakým výsledkem (tzv. Expertní dodatek). Po ukončení části zpracování ZAV (III. FZAV) formou vypracování Nálezové zprávy a zaplacení této části ZAV předá oprávněná organizace tuto závěrečnou Nálezovou zprávu v tištěné i elektronické podobě.

- Archeologické nálezy získané během ZAV budou deponovány ve Východočeském muzeu v Pardubicích.

- Pracovníci oprávněné organizace či jejích smluvních partnerů budou při provádění tohoto ZAV dodržovat předpisy BOZP, PO. O těchto předpisech budou proškoleni před prvním nástupem na plochu ZAV a seznámení se s nimi stvrdí svým podpisem příslušného dokumentu dle požadavků objednatele.

- Oprávněná organizace neodpovídá za případné škody na inženýrských sítích, které způsobí její pracovníci či pracovníci jejích smluvních partnerů v důsledku nesprávných či neúplných informací objednatele, popř. zhotovitele stavby, pakliže postupovali v dobré víře, že škodu nezpůsobí, a ke vzniku škody došlo v příčinné souvislosti s takovými nesprávnými či neúplnými informacemi. Oprávněná organizace neodpovídá za škodu v případě, že nebyla na existenci podzemních vedení, a to i nefunkčních, upozorněna nejpozději při začátku ZAV.

- Průběh ZAV (I. a II. FZAV) bude pro potřeby objednatele dokumentován zápisy do stavebního deníku. Oprávněná organizace je oprávněna pořídit si ze stavebního deníku kopii. V případě nedostupnosti stavebního deníku pošle zaměstnanec oprávněné organizace zápis do stavebního deníku objednateli e-mailem. V případě, že nebude objednatel na tuto zprávu reagovat ve lhůtě 3 dnů, má se za to, že zápis odsouhlasil. Ve stavebním deníku budou zaznamenávány mj. neočekávané skutečnosti a sjednaný postup řešení. O mimořádných nálezech bude proveden zápis včetně uvedení případné nutnosti zásahu do nižších vrstev půdy.

- Oprávněná organizace je oprávněna vést také deník výzkumu, kde bude zaznamenávat skutečnosti související se ZAV a objednatel se zavazuje poskytnout nezbytnou součinnost při vedení deníku výzkumu, např. prostřednictvím stvrzení zápisů podpisem zástupce stavebníka.

###### Článek VII.

###### CEna záchranného ARCHEOLOGICKého výzkumu

- Cena záchranného archeologického výzkumu se sjednává smluvními stranami na částku 
634 100 Kč bez DPH, slovy šest set třicet čtyři tisíc sto korun bez DPH. Kalkulace ceny ZAV je uvedena v Příloze č. 1 této dohody. DPH bude připočtena ve výši a sazbě platné k datu uskutečnění zdanitelného plnění.

- Fakturace záchranného archeologického výzkumu bude provedena dle skutečně vynaložených nákladů oprávněné organizace spojených s tímto ZAV, a to na základě pracovních výkazů zaměstnanců oprávněné organizace, výkazu hodin z pracovního deníku výzkumu, fakturovaných nákladů smluvních partnerů, cestovních nákladů a ostatních nákladů spojených se ZAV. Cena záchranného archeologického výzkumu tedy může být i nižší než uvedená ve větě první tohoto odstavce. V případě, že se objeví potřeba činností a nákladů do této částky nezahrnutých, je oprávněná organizace požadovat navýšení ceny, o čemž bezodkladně vyrozumí objednatele. Oprávněná organizace bude na vyžádání informovat objednatele o aktuálních nákladech na prováděný ZAV.

- Oprávněná organizace je oprávněna fakturovat bezodkladně po ukončení terénní části ZAV (II. FZAV). Platebním dokladem, který vystaví oprávněná organizace, je faktura s náležitostmi účetního a daňového dokladu, s odkazem na číslo této smlouvy dle evidence objednatele, s odkazem a na číslo objednávky (byla-li vystavena) a uvedením bankovního účtu oprávněné organizace zveřejněného v registru plátců DPH, na který má být příslušná platba uhrazena. Faktura bude dle domluvy smluvních stran objednateli zaslána fyzicky na adresu jeho sídla či elektronicky na adresu: el_faktury@gasnet.cz. Přílohou každé faktury bude výkaz již provedených prací převzatých objednatelem.

- Fakturace bude provedena vystavením faktury dle předchozí věty tohoto odstavce zvlášť pro terénní část II. FZAV a zvlášť pro III. FZAV. Fakturace za zpracování ZAV (III. FZAV) bude prováděna půlročně.

- Termín splatnosti faktury je 30 dnů od data doručení objednateli. V případě nedodržení termínu splatnosti je oprávněná organizace oprávněná účtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % denně z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den prodlení.

###### Článek ViIi.

###### ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Jakékoli komplikace organizační či technické povahy budou řešeny prostřednictvím dodatků k této dohodě, k jehož uzavření se smluvní strany zavazují.

- Tato dohoda, jakož i veškeré vztahy touto dohodou založené, včetně vztahů výslovně neupravených, se řídí platným zákonem o státní památkové péči a je v souladu s právními předpisy platnými a účinnými na území České republiky.

- Tuto dohodu lze měnit či doplňovat dodatkem k této dohodě, který bude takto výslovně označen, bude mít písemnou formu a bude podepsán oprávněnými zástupci obou stran, jiná ujednání jsou neplatná.

- Oznámení o změnách v osobách jednajících, či zmocněnců pro jednání věcná a technická budou vždy písemně sděleny druhé smluvní straně. Takové změny nevyžadují uzavření dodatku k této dohodě.

- V případě neshod v metodice či způsobu provádění ZAV bude svolána odborná archeologická komise s přítomností zástupců AÚ AV ČR v.v.i. Objednatel se zavazuje akceptovat rozhodnutí této komise. Odsouhlasený zápis z jednání bude sloužit jako podklad pro vytvoření dodatku k této dohodě.

- Případná neplatnost některého ujednání této dohody nemá vliv na platnost celé dohody, je-li takové neplatné ujednání oddělitelné od ostatního obsahu této dohody. Smluvní strany se zavazují, že neplatné předpisy nahradí neprodleně ujednáním novým, které bude v souladu s právními předpisy platnými a účinnými na území České republiky a bude podle možností vystihovat účel ujednání původního.

- Účastníci dohody jsou povinni sdělit své nové kontaktní údaje v případě jejich změny a to do 10 pracovních dní.

- Účastníci této dohody potvrzují, že dohodu uzavírají dobrovolně, srozumitelně, prosti omylu a žádný z nich nebyl v tísni či pod vlivem jednostranně nevýhodných podmínek, na znamení čehož připojují níže své podpisy.

- Tato dohoda může být ukončena dohodou smluvních stran nebo může být písemně vypovězena kteroukoliv ze smluvních stran, poruší-li druhá strana svoje povinnosti vyplývající z dohody. Za takovéto porušení se považuje zejména porušení povinností dle čl. V. a VI. této dohody. Výpovědní doba činí 15 dní a počíná běžet doručením výpovědi druhé smluvní straně, nedohodnou-li se strany jinak.

- Bude-li stavba nebo její část objednatelem předčasně ukončena nebo opuštěna, oprávněná organizace do 15 kalendářních dní vyúčtuje všechny do té doby reálně vynaložené náklady. Uvedené shodně platí při výpovědi této dohody některou ze smluvních stran.

- Tato dohoda se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, každá ze stran dohody obdrží po dvou.

- Stavebník bere na vědomí a souhlasí s tím, že oprávněná organizace na základě ustanovení 
§ 21 odst. 4 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, předá jím poskytnutá data Archeologickému ústavu AV ČR v Praze buď přímo, nebo prostřednictvím dálkově přístupného informačního systému Archeologická mapa ČR.

- Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podepsání poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

###### Článek IX.

###### REGISTR SMLUV

- Tato smlouva včetně jejích případných dodatků podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona číslo 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).

- Smlouvu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 10 dnů od uzavření smlouvy, uveřejní Stavebník (dále též „strana povinná“). Při uveřejnění je strana povinná postupovat tak, aby nebyla ohrožena doba zahájení plnění ze smlouvy, pokud si ji smluvní strany sjednaly, případně vyplývá-li z účelu smlouvy. Pro uveřejnění opravy platí ustanovení tohoto článku o uveřejnění obdobně.

- Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje obchodní tajemství, jež by nebylo možné uveřejnit.

- Strana povinná zajistí, aby při uveřejnění této smlouvy nebyly uveřejněny informace, které nelze uveřejnit podle platných právních předpisů (osobní údaje zaměstnanců, jejich pracovní pozice a kontakty, telefonické i emailové adresy apod.) a dále, aby byly znečitelněny podpisy osob zastupujících smluvní strany.

- Verze smlouvy k uveřejnění a znění metadat budou před uveřejněním v registru smluv odsouhlaseny oběma smluvními stranami. Strana povinná zašle k potvrzení smlouvu k uveřejnění včetně metadat do 5 dnů od podpisu smlouvy, Oprávněná organizace zašle vyjádření straně povinné k obdrženým dokumentům k uveřejnění do 5 dnů od jejich obdržení.

nebo

- Strojově čitelnou verzi k uveřejnění připraví pro stranu povinnou.

- Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona o registru smluv.

| V Pardubicích dne…… 2024 za oprávněnou organizace ………………………………………. Mgr. Tomáš Libánek, Ředitel Východočeského muzea v Pardubicích | V Praze dne…… 2024 za objednatele ………………………………………. XXXXX XXXXX |
| --- | --- |
|  | ………………………………………. XXXXX XXXXX |

Příloha č. 1

k dohodě o provedení záchranného archeologického výzkumu

podle § 22 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, v platném znění

a §1746 odst. 2 zákona 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

číslo jednací zhotovitele: VCM/549/2024

| ¨ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kalkulace nákladů na akci č. j. 262/549/2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TERÉNNÍ ČÁST ZAV (II. FZAV) 25 pracovních dní x 9 h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Počty hodin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | archeolog | Vedoucí technik |  | Terénní dokumentátor |  |  | Terénní pracovník |  | Kč celkem / paušální částka |  |
| Kč/hod | 520 | 470 |  | 400 |  |  | 230 |  |  |  |
| Archeolog – administrativní činnosti | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 2 600 |  |
| Archeolog – práce v terénu | 30 |  |  |  |  |  |  |  | 15 600 |  |
| Doprava |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 600 |  |
| Vedoucí technik – práce v terénu + zpracování dokumentace (1x) |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
| Terénní dokumentátor (2x) |  |  |  | 450 |  |  |  |  | 180 000 |  |
| Terénní pracovník (6x) |  |  |  |  |  |  | 1350 |  | 310 500 |  |
| Geodetické zaměření v terénu + tvorba plánů a map |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 000 |  |
| Mobilní WC |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
| Celkem terénní část (II.FZAV) |  |  |  |  |  |  |  |  | 526 300 |  |
| ZPRACOVÁNÍ ZAV (III. FZAV) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Laboratorní ošetření nálezů a konzervace (keramika) |  |  |  |  |  | 10 000 |  |  |  |  |
| Laboratorní ošetření nálezů a konzervace (kovy) |  |  |  |  |  | 1 000 |  |  |  |  |
| Laboratorní ošetření nálezů a konzervace (kosti + organický materiál) |  |  |  |  |  | 5 000 |  |  |  |  |
| Antropolog/osteolog (laboratoř+odborný posudek) |  |  |  |  |  | 10 000 |  |  |  |  |
| Odborné analýzy (environment/geologie/XRF) |  |  |  |  |  | 10 000 |  |  |  |  |
| Digitalizace dokumentace, aplikace GIS, kresby vybraných nálezů |  |  |  |  |  | 50 000 |  |  |  |  |
| Pomocný materiál (obalové prostředky, technické prostředky) |  |  |  |  |  | 1 000 |  |  |  |  |
| Tvorba Nálezové zprávy – archeolog (40h) |  |  |  |  |  | 20 800 |  |  |  |  |
| Celkem zpracování ZAV + tvorba nálezové zprávy (III.FZAV) |  |  |  |  |  | 107 800 |  |  |  |  |
| CELKEM KALKULOVANÉ NÁKLADY (BEZ DPH) |  |  |  |  |  | 634 100 |  |  |  |  |