### Dodatek č. 2 k SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 18.10.2023

- Smluvní strany

Objednatel: 	Město Jičín

Žižkovo nám. 18, 506 01 Jičín

zastoupený: JUDr. Janem Malým – starostou

e-mail:	starosta@mujicin.cz

kontaktní osoba ve věcech technických:

xxxxx

č. účtu: 524-541/0100

IČ: 00271632

Zhotovitel:	Ing. Radka Pospíšilová

Husova  525, 506 01  Jičín

e-mail: pospisilova.radka@volny.cz

bankovní spojení: xxxxx

č. účtu: xxxxx

IČ: 87094819

DIČ: CZ6952182765

I.

Smluvní strany uzavřely mezi sebou Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zpracování projektových podkladů, projektové dokumentace pro povolení stavby v podrobnosti pro provádění stavby, výkon inženýrské činnosti na akci: „Cyklostezka Jičín - Železnice“.

II.

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 2 k předmětné smlouvy, kterým se mění termín předání díla uvedený v čl. 5 bod 1 smlouvy a to takto:

Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit a předat objednateli do:	31. 5. 2024

V ostatním zůstává smlouva beze změny.

III.

Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění.

Na závěr na důkaz souhlasu s obsahem dodatku tento smluvní strany podepisují.

Objednatel:							Zhotovitel:

V Jičíně dne							V Jičíně dne

……………………………………					……………………………………

JUDr. Jan Malý						             Ing. Radka Pospíšilová

starosta města