Dodatek č.1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 0042023

s názvem akce

„Výměna podlahových krytin-pavilon C (středisko Krásná Lípa), VZ-14262/2023

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)

- Smluvní strany

Objednatel 		Domovy pro seniory Šluknov – Krásná Lípa, p.o.

Sídlo:			Křečanská 630, 407 77 Šluknov

zastoupený:		Mgr. Dagmar Hluchá, ředitelka

IČ:			472 74 573

Zástupce ve

věcech technických:	Radim Pluháček, technik DPS

Email/tel.: 	 	dagmar.hlucha@dsskl.cz;    412 386 312

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel                         H-FLOOR s.r.o.

sídlo:                                Svitavská 500/7, 678 01 Blansko

číslo účtu:

IČ:                                    26948494

DIČ:                                 CZ26948494

Zastoupený:

tel./fax/e-mail:

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně téže jako „smluvní strany“ nebo jednotlivě jako „smluvní strana“)

- Předmět dodatku

Z důvodu stavební nepřipravenosti zadavatele bylo nutné posunout termín provedení díla (článek 4 smlouvy). Dále došlo od 1.1.2024 ke změně sazby DPH z 15% na 12% a dále bylo nutné doplnit dílo o dodávku a montáž přechodových lišt, které chyběli v položkovém rozpočtu při zadání veřejné zakázky (článek 3 smlouvy).

Změna článku 3. Cena plnění, fakturace

ruší se toto znění odst.3.1

3.1 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za dílo provedené v souladu s touto smlouvou cenu v celkové výši.

Cena bez DPH: 355 000,00 Kč

DPH 15%: 53 250,00 Kč

Cena celkem včetně DPH: 408 250,00 Kč

Dle předaných rozpočtů zadaných prací.

(Slovy: čtyři sta osm tisíc dvě stě padesát korun českých)

Nahrazuje se tímto zněním odst. 3.1

3.1 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za dílo provedené v souladu s touto smlouvou cenu v celkové výši.

Cena bez DPH: 374 264,00 Kč

DPH 12%: 44 911,68 Kč

Cena celkem včetně DPH: 419 175,68 Kč

Dle předaných rozpočtů zadaných prací.

(Slovy: čtyři sta devatenáct tisíc sto sedmdesát pět korun českých šedesát osm haléřů)

Změna článku 4. Doba a místo plnění díla

ruší se toto znění odst.4.1

4.1 Termín provedení díla:

Zhotovitel se zavazuje k provedení výše uvedeného díla pro objednavatele    od 1.12. 2023 do 15.12.2023. Práce budou prováděny v době PO-PÁ od 7.00 do 15.00 hod.

Nahrazuje se tímto zněním odst. 4.1

4.1 Termín provedení díla:

Zhotovitel se zavazuje k provedení výše uvedeného díla pro objednavatele     do 12.4.2024. Práce budou prováděny v době PO-PÁ od 7.00 do 15.00 hod.

Ostatní ujednání smlouvy č.0042023 zůstávají tímto dodatkem nedotčena. Tento dodatek je nedílnou součástí předmětné smlouvy. Objednatel zajistí uveřejnění dodatku č.1 smlouvy č.0042023 v registru smluv.

Ve Šluknově dne..........................           		Ve Šluknově dne ..............................

Jiří Holík, jednatel                                                         Mgr. Dagmar Hluchá, ředitelka p.o.

......................................................			.......................................................

zhotovitel						     objednatel