Příloha č.   1   smlouvy č. PPK-399a/25/17

# Kalkulace nákladů

Managementové práce v NPP Hadce u Želivky realizované v segmentu č.1, 3 a 4, na pozemcích p.č.333/1 KN, k.ú.Borovsko, 2388/2 KN, k.ú.Bernartice u Dolních Kralovic. Veškeré práce budou provedeny v období od 15.7.2017 do 29.9.2017:

- Provedení prořezávek ve SM a přehoustlé BO v PSK 335B5 a 335B17 dle platného LHP. Prořezávky budou provedeny ruční JMP. Hmota bude zpracována ručně. Při těžbě nesmí dojít k poškození půdního povrchu a okolní stromy. Zákres č.1

Plocha 2,6 ha

Sazba 8000,- Kč/ha

Celkem za položku 20.800,- Kč

- Provedení podúrovňových probírek v PSK 335B5, 335B8 a 335B17 dle platného LHP. Probírky budou provedeny ve SM, pokud bude vyznačeno, i v BO. Probírky budou provedeny ruční JMP. Hmota bude zpracována ručně. Při těžbě nesmí dojít k poškození půdního povrchu a okoních stromů. Předpokládaný objem těžby v hroubí je 34 m3. Zákres č.2.

Sazba 550,- Kč/m3

Celkem za položku 18.700,- Kč

- Vyklizení hmoty hroubí a nehroubí – potěžebních zbytků z prořezávek a probírek v PSK 335B5, 335B8 a 335B17 dle platného LHP. Pro přiblížení k odvozní lince je možné využít lehkou mechanizací (LKT s ložnou plochou), k odvozu i nákladní automobil. Hmota bude vyklizena na odvozní místo určené objednatelem. Nehroubí bude vyklizeno na místo určené objednatelem. Při přibližování a odvozu nesmí být porušen půdní povrch a okolní stromy.

Objem hmoty 136 m3

Sazba 350,- Kč/m3

Celkem za položku 47.600,- Kč.

- Provedení štěpkování nehroubí z provedených probírek a prořezávek a odvoz vytvořené štěpky. Štěpkování bude provedeno na místě určeném objednatelem (zpevněná plocha cesty v ochranném pásmu NPP) nebo na místě zajištěném zhotovitelem mimo území NPP.

Objem hmoty 110 m3

Sazba 400,- Kč/m3

Celkem za položku 44.000,- Kč

- Provedení pokusného kosení třtiny křovinořezem v části PSK 335B17 dle platného LHP. Kosení bude provedeno ručně křovinořezem v období od  1.7. do 31.7.2017. Posečená travní hmota bude ručně shrabána, soustředěna ručně k odvozní lince a odvezena (nákladní automobil) k likvidaci mimo území NPP. Zákres č.3

Plocha sečení 0,5 ha

Sazba 27.000,- Kč/ha

Celkem za položku 13.500,- Kč

- Ruční stržení drnu na dvou vymezených plochách v segmentu NPP č.3 a č.1. Stržení bude provedeno ruční motykou v hloubce 5 – 10 cm tak aby byl obnažen půdní subrstrát, optimálně horninové podloží. Stržený drn bude hráběmi soustředěn na hromádky. Zákres č.4 a 5.

Objem stržené hmoty 150 m3

Sazba 150,- Kč/m3

Celkem za položku 22.500,- Kč

- Odvoz a uložení stržené zeminy na určené místo do 5 km. Stržená zemina ze dvou ploch v segmentu NPP č.1 a 3, bude naložena na nákladní automobil a odvezena na místo zajištěné zhotovitelem k deponii.

Objem zeminy 150 m3

Sazba 140,- Kč/m3

Celkem za položku 21.000,- Kč

- Bude provedena oprava oplocenky v PSK 341A17/2 dle platného LHP, segment NPP č.4. Oprava bude provedena instalací nových kůlů a drátěného pletiva výšky 160 cm. Zákres č.6.

Délka oplocenky 80m

Sazba 105,- Kč/bm

Celkem za položku 8.400,- Kč

Souhrn:

Prořezávky 20.800,-

Probírky 18.700,-

Vyklizení 47.600,-

Štěpkování 44.000,-

Kosení 13.500,-

Stržení drnu 22.500,-

Odvoz drnu 21.000,-

Oprava oplocenky 8.400,-

CELKEM bez DPH 196.500,- Kč

DPH 21% 41.265,- Kč

CELKEM s DPH 237.765,- Kč