2

| Jméno | VAK projekt s.r.o. |  | Jméno | Město Jindřichův Hradec |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Adresa | České Budějovice 7 B. Němcové č.p. 12 37001 České Budějovice |  | Adresa | Klášterská 135 |
|  |  |  | PSČ | 377 01 | Jindřichův Hradec |
| Vyřizuje |  |  | Vyřizuje |
| Telefon |  |  | Telefon |  |
| IČO | 28159721 |  | IČO | 00246875 |
| DIČ | CZ28159721 |  | DIČ | CZ00246875 |

| Počet | Jednotka | Popis | Cena za jednotku | Celkem Kč vč. DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Na základě cenové nabídky z 5.4.2024 u Vás objednáváme projektovou dokumentaci: „Splašková kanalizace průmyslové zóny u Dolního Skrýchova v Jindřichově Hradci“. Dokumentaci zpracovat v rozsahu dle platné legislativy. Vstupním podkladem pro zpracování prováděcí dokumentace bude schválená dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) a dílčí požadavky investora, které vyplynuly z projednávání DSP nebo mohou vyplynout při zpracovávání DPS. Nedílnou součástí objednávky je nabídka a příloha č. 1 |  | 199 650,00 |

|  | Šekem |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hotově |  | 6.9.2024 – DSP + DPS dle nabídky |  |
|  | Kreditní kartou |  |  |  |
|  | Na účet |  |  |  |
| Banka | Česká spořitelna, a. s. |  |  |  |
| Číslo účtu | 27-603140379 / 0800 |  |  |  |

| Ing. Karel Hron Bc. Martina Pechová . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Příkazce operace Správce rozpočtu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mgr. Ing. Michal Kozár, MBA |  |  | Datum |  | 11.04.2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Obj. č. | 566/2024 |
| Souhlas s objednávkou Dne 15. 4. 2024 podpis/razítko |
| Číslo objednávky uvádějte na faktuře! |

Příloha č.1

k objednávce č.  566/2024

Článek I. - Odpovědnost za vady, záruka

- Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude zhotoveno podle této objednávky.

- Záruční doba zhotovitele vůči objednateli na pevné části projektové dokumentace je 24 měsíců. Záruční doba plyne ode dne předání a převzetí předmětu objednávky. Po této době odpovídá zhotovitel objednateli za takové vady díla, které prokazují porušení právních předpisů a technických norem platných v době zpracování projektové dokumentace, zejména pokud se vyskytnou v záruční době. Za věcný obsah projektů ručí zhotovitel po celou dobu života zodpovědných projektantů dílčích částí.

- Stane-li se některá část projektové dokumentace nerealizovatelnou (chybné nebo nedostatečné projektové řešení, apod.), je zhotovitel povinen bezplatně vady této části projektové dokumentace odstranit tak, aby se stala realizovatelnou. V případě, že toto přepracování projektové dokumentace bude mít vliv na změnu ceny během realizace stavby, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu sjednanou v čl. II odst. 5 této přílohy.

- Zhotovitel odpovídá za soulad výkazu výměr s textovou a výkresovou částí projektové dokumentace. V případě, že se v průběhu realizace stavby objeví nesoulad těchto částí díla (neoceněné, popřípadě chybějící položky ve výkazu výměr či chybně uvedené množství konkrétní položky), zhotovitel bezplatně odstraní tuto vadu díla a uhradí objednateli smluvní pokutu dle čl. II. odst. 5 této objednávky. Za nesoulad výkazu výměr s textovou a výkresovou částí projektové dokumentace nejsou považovány dodatečné práce vyvolané a požadované objednatelem či změny, které vznikly v důsledku okolností, které nemohl zhotovitel díla předvídat.

- V případě vady díla dojednávají obě strany právo objednatele požadovat a povinnost zhotovitele poskytnout bezplatné odstranění vad. Možnost jiné dohody není vyloučena. Zhotovitel se zavazuje případné vady projektu odstranit ve lhůtách dle odstavce 7 tohoto článku.

- Případnou reklamaci vady plnění předmětu objednávky je objednatel povinen uplatnit bez zbytečného odkladu po zjištění vady písemnou formou.

- Odstraňování vad reklamovaných objednatelem se bude řídit tímto režimem:

  - Každá reklamace bude objednatelem učiněna písemně a doručena zhotoviteli na jeho emailovou adresu, originál následně poštou. Stejný postup platí pro všechna sdělené zhotovitele v této věci objednateli.

  - Jednotlivé reklamační vady budou postupně číslovány a jejich pořadová čísla budou platit po celou dobu záruční lhůty.

  - Při uplatnění reklamační vady budou vady zhotovitelem odstraněny ve lhůtě do 10 pracovních dnů od emailového doručení.

  - Reklamační vady předmětu díla zjištěné v průběhu zadávacího řízení na stavbu, k níž se projektová dokumentace vztahuje, budou zhotovitelem odstraněny ve lhůtě do 2 pracovních dnů od emailového doručení.

  - Každá objednatelem uplatněná reklamační vada bude zhotovitelem odstraněna dle bodu 7.3, popř. 7.4 tohoto článku, pokud byla zhotovitelem uznána. V případě, že nepůjde o uznanou reklamační vadu, je zhotovitel povinen neuznání vady s odůvodněním zaslat ve lhůtách dle bodu 7.3, popř. 7.4 tohoto článku.

  - Nesplnění platného termínu odstranění zhotovitelem uznaných reklamovaných vad podléhá sankci dle čl. II. odst. 2, popř. čl. II. odst. 3 této objednávky.

Článek II. – Smluvní pokuty

- V případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu plnění, sjednanou v této objednávce, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z ceny díla bez DPH za každý den prodlení.

- V případě, že nebude reklamovaná vada díla odstraněna v termínu ve smyslu ustanovení čl. I. odst. 7.3 je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,-Kč za každou vadu a den prodlení s odstraněním.

- V případě, že nebude reklamovaná vada díla odstraněna v termínu ve smyslu ustanovení čl. I. odst. 7.4 je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každou vadu a den prodlení s odstraněním. Tím není dotčeno právo objednatele na náhradu škody, která mu nečinností zhotovitele vznikla.

- V případě prodlení objednatele se zaplacením ceny díla je objednatel povinen uhradit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky bez DPH za každý den prodlení.

- V případě výskytu vad projektové dokumentace podle článku I. odst. 3 nebo čl. I. odst. 4 této objednávky je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu, a to ve výši 5% z celkové částky bez DPH, o kterou dojde k navýšení smluvní ceny stavby během její realizace z důvodu těchto vad (tzv. dodatečné práce). Takto vypočtená smluvní pokuta bude uplatněna za každou jednotlivou chybnou či chybějící položku.

- Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1% z předpokládané hodnoty veřejné zakázky na zhotovitele stavby bez DPH (z oceněného výkazu výměr dle PD) v případě, kdy dojde ke zrušení zadávacího řízení na stavbu po podání námitek proti zadávacím podmínkám veřejné zakázky na stavbu z důvodu neúplné či neodborně zpracované projektové dokumentace dle této objednávky.

- Smluvní sankce je objednatel oprávněn vyúčtovat na podkladě jednostranného právního úkonu, popřípadě má právo započíst smluvní pokuty na cenu díla nebo jednotlivé dílčí faktury.

- Případná náhrada škody se hradí nezávisle na zaplacení smluvní pokuty.

…………………………….……..					 			       Ing. Petr Kohoutek

# Text boxes

OBJEDNÁVKA

č.  566/2024

- č. objednávky uvádějte na faktuře !

Město Jindřichův Hradec
Klášterská 135
377 01  Jindřichův Hradec
tel. 384 351 111

Odběratel

Dodavatel

Podrobnosti platby

Datum dodání

Schválení

Poznámky / připomínky