Cenová nabídka

1-2024-005

| Zadavatel: Město Dobruška |  | Zhotovitel: Vodohospodářská výstavba a investice s.r.o. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Solnická 777 Dobruška 518 01 |  | Bratří Čapků 92 Holice 534 01 |  |
| IČO: | 00274879 | IČO: | 10778659 |
| DIČ: | CZ 00274879 | DIČ: | CZ10778659 |

# Název zakázky

Čerpací stanice pitné vody Dobruška

# Předmět nabídky

## Příprava podkladů

Příprava mapových podkladů, aktualizace propadlých informací o existenci sítí, katastrálních map apod.

Nabídka neobsahuje geodetické zaměření, vytyčení inženýrských sítí v terénu, kopané sondy, údaje ČHMU. Nepředpokládá se jejich nutnost. V případě jejich potřeby bude doplněna nabídka. Geodetické zaměření bude dodáno zadavatelem. V případě, že nebude dostatečné zadavatel dopracuje potřebné úseky.

## Čerpací zkouška a rozbory

Zajištění čerpací zkoušky a rozborů vody pro AOX.

## Projektová dokumentace DUR + DSP

Vypracování projektové dokumentace pro územní a stavební řízení pro projekt čerpací stanice pitné vody v rozsahu:

- Stavební část

- Technologická část

- Propojovací potrubí vody na vrt a síť

- Splašková kanalizace vč. přípojek pro č.p. 3 a p.č. 137/1

- Přípojka elektro, stavební elektro

- Schéma technologického elektro

- Zpevněné plochy

- Příjezdová komunikace

- Oplocení

Dokumentace bude předána v 4 pare vč. elektronické verze.

V případě změny v zadání oproti zadávací dokumentaci budou řešeny vícepráce.

## Projektová dokumentace ZDS

Vypracování projektové dokumentace pro výběr zhotovitele pro projekt čerpací stanice pitné vody v rozsahu:

- Stavební část

- Technologická část

- Propojovací potrubí vody na vrt a síť

- Splašková kanalizace vč. přípojek pro č.p. 3, č.p. 3 a p.č. 137/1

- Přípojka elektro, stavební elektro

- Technologického elektro a MaR

- Zpevněné plochy

- Příjezdová komunikace

- Oplocení

Dokumentace bude předána v 4 pare vč. elektronické verze.

V případě změny v zadání oproti zadávací dokumentaci budou řešeny vícepráce.

## Rozpočet a výkaz výměr

Zpracování položkového rozpočtu a výkazu výměr dle projektové dokumentace RDS.

## Inženýrská činnost

Zajištění inženýrské činnosti pro povolení stavby, zajištění stanovisek dotčených orgánů.

Zajištění souhlasu s umístěním stavby pro pozemky obce, správci komunikací, vodních toků apod.

Pro zajištění povolení k umístění stavby na pozemcích, které jsou v soukromém vlastnictví nebo v majetku právnických osob bude zajištěna součinnost zadavatele.

Smlouvy a jednání zavazující investora k budou předány k podpisu investorovi k podpisu.

Nabídka neobsahuje správní ani jiné poplatky.

# Cenová nabídka

# Platební podmínky

#### Cena dle bodu 2.1

- 100% fakturováno po provedení přípravy mapových podkladů a jejich zaslání elektronicky

#### Cena dle bodu 2.2

- 50% po dokončení čerpací zkoušky

- 50% fakturováno po zaslání rozboru elektronicky

#### Cena dle bodu 2.3

- 30% fakturováno po zaslání návrhu koncepčního řešení v elektronické verzi

- 65% fakturováno po zaslání projektové dokumentace v elektronické verzi

- 5% fantováno po předání tištěných pare

#### Cena dle bodu 2.4

- 95% fakturováno po zaslání projektové dokumentace v elektronické verzi

- 5% fantováno po předání tištěných pare

#### Cena dle bodu 2.5

- 100% fakturováno po zaslání elektronicky

#### Cena dle bodu 2.6

- 40% fakturováno po obeslání správců dopravní a technické infrastruktury a žádosti o koordinované stanovisko

- 40% fakturováno po obeslání všech ostatních účastníků řízení

- 20% po podání žádosti o povolení stavby

# Poznámky

Platnost nabídky 30 dní.

Splatnost faktur 14 dní.

V případě nedokončení díla z důvodu, který nebude na straně zhotovitele, bude proplacena poměrná část ceny díla dle aktuální rozpracovanosti.

V Horním Jelení dne 07.02. 2024					Ing. Vladislav Kališ