Cenová nabídka

1-2024-005

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Zadavatel:**  **Město Dobruška** | | **Zhotovitel:**  **Vodohospodářská výstavba a investice s.r.o.** | |
| Solnická 777  Dobruška  518 01 | | Bratří Čapků 92  Holice  534 01 | |
|  | |  | |
| IČO: | 00274879 | IČO: | 10778659 |
| DIČ: | CZ 00274879 | DIČ: | CZ10778659 |

# Název zakázky

**Čerpací stanice pitné vody Dobruška**

# Předmět nabídky

## Příprava podkladů

Příprava mapových podkladů, aktualizace propadlých informací o existenci sítí, katastrálních map apod.

*Nabídka neobsahuje geodetické zaměření, vytyčení inženýrských sítí v terénu, kopané sondy, údaje ČHMU. Nepředpokládá se jejich nutnost. V případě jejich potřeby bude doplněna nabídka. Geodetické zaměření bude dodáno zadavatelem. V případě, že nebude dostatečné zadavatel dopracuje potřebné úseky.*

## Čerpací zkouška a rozbory

Zajištění čerpací zkoušky a rozborů vody pro AOX.

## Projektová dokumentace DUR + DSP

Vypracování projektové dokumentace pro územní a stavební řízení pro projekt čerpací stanice pitné vody v rozsahu:

* Stavební část
* Technologická část
* Propojovací potrubí vody na vrt a síť
* Splašková kanalizace vč. přípojek pro č.p. 3 a p.č. 137/1
* Přípojka elektro, stavební elektro
* Schéma technologického elektro
* Zpevněné plochy
* Příjezdová komunikace
* Oplocení

Dokumentace bude předána v 4 pare vč. elektronické verze.

*V případě změny v zadání oproti zadávací dokumentaci budou řešeny vícepráce.*

## Projektová dokumentace ZDS

Vypracování projektové dokumentace pro výběr zhotovitele pro projekt čerpací stanice pitné vody v rozsahu:

* Stavební část
* Technologická část
* Propojovací potrubí vody na vrt a síť
* Splašková kanalizace vč. přípojek pro č.p. 3, č.p. 3 a p.č. 137/1
* Přípojka elektro, stavební elektro
* Technologického elektro a MaR
* Zpevněné plochy
* Příjezdová komunikace
* Oplocení

Dokumentace bude předána v 4 pare vč. elektronické verze.

*V případě změny v zadání oproti zadávací dokumentaci budou řešeny vícepráce.*

## Rozpočet a výkaz výměr

Zpracování položkového rozpočtu a výkazu výměr dle projektové dokumentace RDS.

## Inženýrská činnost

Zajištění inženýrské činnosti pro povolení stavby, zajištění stanovisek dotčených orgánů.

Zajištění souhlasu s umístěním stavby pro pozemky obce, správci komunikací, vodních toků apod.

Pro zajištění povolení k umístění stavby na pozemcích, které jsou v soukromém vlastnictví nebo v majetku právnických osob bude zajištěna součinnost zadavatele.

Smlouvy a jednání zavazující investora k budou předány k podpisu investorovi k podpisu.

*Nabídka neobsahuje správní ani jiné poplatky.*

# Cenová nabídka



# Platební podmínky

#### Cena dle bodu 2.1

* 100% fakturováno po provedení přípravy mapových podkladů a jejich zaslání elektronicky

#### Cena dle bodu 2.2

* 50% po dokončení čerpací zkoušky
* 50% fakturováno po zaslání rozboru elektronicky

#### Cena dle bodu 2.3

* 30% fakturováno po zaslání návrhu koncepčního řešení v elektronické verzi
* 65% fakturováno po zaslání projektové dokumentace v elektronické verzi
* 5% fantováno po předání tištěných pare

#### Cena dle bodu 2.4

* 95% fakturováno po zaslání projektové dokumentace v elektronické verzi
* 5% fantováno po předání tištěných pare

#### Cena dle bodu 2.5

* 100% fakturováno po zaslání elektronicky

#### Cena dle bodu 2.6

* 40% fakturováno po obeslání správců dopravní a technické infrastruktury a žádosti o koordinované stanovisko
* 40% fakturováno po obeslání všech ostatních účastníků řízení
* 20% po podání žádosti o povolení stavby

# Poznámky

Platnost nabídky 30 dní.

Splatnost faktur 14 dní.

V případě nedokončení díla z důvodu, který nebude na straně zhotovitele, bude proplacena poměrná část ceny díla dle aktuální rozpracovanosti.

V Horním Jelení dne 07.02. 2024 Ing. Vladislav Kališ