Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na provedení stavby „Stavební úpravy a rekonstrukce objektu č.p. 1343/15 v ulici Velká Hradební v Ústí nad Labem -  2. etapa – 2016/0076“

Smluvní strany:

Objednatel

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Pasteurova 3544/1, 400 96 Ústí nad Labem

IČ: 44555601

DIČ: CZ44555601

Zastoupená: doc. RNDr. Martin Balej, Ph.D. rektor

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel

Swietelsky stavební s.r.o., Pražská 495/58, České Budějovice, zast. o. z. PS Západ

Sídlo: Zemská 259, 337 01 Ejpovice

IČ: 48035599

DIČ: CZ48035599

(dále jen „zhotovitel“ přičemž objednatel a zhotovitel dále společně jako „smluvní strany“ nebo jednotlivě jako „smluvní strana“)

I. Úvodní ustanovení

- Smluvní strany uzavřely dne 8. 11. 2016 Smlouvu o dílo jejímž předmětem jsou stavební úpravy a rekonstrukce objektu č.p. 1343/15 v ulici Velká Hradební v Ústí nad Labem a dnešního dne se smluvní strany dohodly uzavřít k této smlouvě dodatek.

- Vzhledem ke skutečnosti, že se v průběhu realizace díla vyskytla potřeba provedení dodatečných prací (dále také jen „vícepráce“) a s tím související vyjmutí některých plánovaných prací z předmětu díla (dále také jen „méněpráce“), dohodly se smluvní strany na následujících změnách a doplnění Smlouvy.

II. Předmět dodatku

- Předmět smlouvy specifikovaný v článku I se v souvislosti se změnou díla provedenou v souladu s ustanovením článku III. odst. 8 a 9 rozšiřuje o vícepráce a současně zužuje 
o méněpráce uvedené ve změnovém listu TLZ č. 1, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku a je jeho nedílnou součástí.

- Cena víceprací a méněprací uvedených ve změnovém listu č. 1 je stanovena oceněním výkazu výměr, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku a je jeho nedílnou součástí.

- Článek č. III Cena a platební podmínky odst. 1 Smlouvy se ruší a nahrazuje novým článkem 
č. III odst. 1 smlouvy následujícího znění:

- Objednatel se za níže uvedených podmínek zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou nabídkovou cenu, jakožto nejvýše přípustnou, a to za řádné provedení díla ve výši:

- Celková cena díla bez DPH dle Smlouvy: 	4 967 162,23 Kč

- Cena víceprací bez DPH dle Dodatku č. 1:	671 447,51 Kč

- Cena méněprací bez DPH dle Dodatku č. 1: 	322 094,38 Kč

- Celková cena díla bez DPH dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 1: 	5 316 515,36 Kč

- DPH (sazba 21%):	1 116 468,23 Kč

- Celková cena díla včetně DPH dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 1: 	6 432 983,59 Kč

- Dosavadní článek II. Termín, lhůty a místo plnění odst. 1. se ruší a nahrazuje novým článkem II. Termín, lhůty a místo plnění následujícího znění:

Objednatel pro plnění veřejné zakázky dle této smlouvy stanoví následující termíny:

Termín pro předání a převzetí staveniště: do 5 dnů od uveřejnění smlouvy v registru smluv Ministerstva vnitra ČR

Termín dokončení stavebních prací: nejpozději do 266 dnů od předání staveniště

Termín vyklizení staveniště a předání objednateli do 5 dnů od převzetí díla

Termín odevzdání dokumentace skutečného provedení stavby: do 30 dnů od okamžiku předání a převzetí stavby

III. Závěrečná ustanovení

- S výjimkou změn smlouvy uvedených v tomto dodatku č. 1 zůstávají ostatní ustanovení smlouvy beze změn.

- Tento dodatek č. 1 je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 2 vyhotoveních.

- Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku č. 1 prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle a nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

- Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

- Smluvní strany berou na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 písm. e) osobou, na niž se vztahuje povinnost uveřejnění smluv v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb. v platném znění.

- Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy:

Příloha č. 1 – Změnový list č. 1

- za objednatele                                                                   za zhotovitele

- V Ústí nad Labem dne ……………..                                  V Ústí nad Labem dne ……………..

……………………………………...                                     ………………………………………

doc. RNDr. Martin Balej, Ph.D.