Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo ze dne 19.1.2024

Smluvní strany:

A.  Objednatel :	            Základní škola Přerov, Velká dlážka 5

Sídlo:                                      Velká dlážka 5, Přerov I-Město, Přerov 750 02

Zastoupené: 	ředitelem školy Mgr. Martinem Černým

IČ:                                          47858354

(Dále jen objednatel)

B.  Zhotovitel:              	ZJS – Realizace staveb s.r.o.

Se sídlem:                               Kratochvílova 128/41, Přerov I-Město, 750 02 Přerov

Zastupuje:

IČO:              	286 11 942

DIČ:                   	CZ 28611942

Bankovní spojení:          	Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu:                    	225 021 5329/0800

Zapsán ve veřejném rejstříku – spisová značka C 44443 vedená u Krajského soudu v Ostravě.

(Dále jen zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 pro stavbu „Stavební práce ZŠ Velká dlážka 5 v Přerově“

Předmět dodatku:

- Navýšení ceny díla o souhrn odsouhlasených víceprací dle rozpočtu víceprací.

Navýšení ceny díla

Cena bez DPH      20 806,76,-Kč

DPH 21%               4 369,42,-Kč

Cena s DPH          25 176,18,-Kč

Konečná cena díla je

Cena bez DPH      167 021,10,-Kč

DPH 21%               35 074,43,-Kč

Cena s DPH          202 095,53,-Kč

Ostatní body Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

V Přerově dne: 12.4.2024

Za zhotovitele: 				Za objednatele:

…………………………			……………………….

Mgr. Martin Černý