Sp. zn.: KÚ-00297/2024-300-02000

# č. j.: KÚ-01673/2024-300-02000

DODATEK č. 1

k příkazní smlouvě ze dne 19.1.2024

(dále jen „dodatek“)

- Smluvní strany:

Příkazce:     Česká republika – KATASTRÁLNÍ ÚŘAD PRO JIHOČESKÝ KRAJ

za kterou jedná Ing. Jiří Vrána, ředitel úřadu

se sídlem Lidická tř. 124/11, 370 86 České Budějovice

IČ : 0021369               DIČ: neplátce DPH

(dále též „Příkazce“)

Příkazník:   TARIKA  Tábor s.r.o.

se sídlem:  Palackého 351/6, 390 01 Tábor

IČ:  04543441                DIČ: CZ05443441   Neplátce DPH.

Zastoupený:  ve věcech smluvních a technických  jednatelem Ing. Pavlem Strnadem                                 ve věcech technických   Ing. Václavem Pivokonským,  Milanem Holým, Vl. Líkařem

(dále též „Příkazník“)

## Předmět dodatku příkazní smlouvy

  - Tento dodatek byl sepsán pro navýšení celkové ceny za výkon činnosti technického dozoru z důvodu prodloužení termínu výstavby.

  - Dle čl. VI. odst. 6.7 příkazní smlouvy se navýšení za výkon technického dozoru investora stanovuje za každý další, byť i započatý, týden ve výši jednéjedenáctiny (1/11)  ceny uvedené v příkazní smlouvě

  - Doba výstavby byla prodloužena (dodatkem SOD č.j. KÚ-01317/2024-300-02000) do 30.4.2024.

- Navýšení celkové ceny za výkon činnosti TDS

Odstavec 6.1 článku VI. se nahrazuje takto:

6.1  Cena plnění (odměna) za realizaci Předmětu plnění, je stanovena dohodou smluvních stran a činí :

Celkem cena bez DPH  …………………………………………………63 409,00 Kč

DPH (21%) – neplátce DPH …………………………………………….. ------------ Kč

Celkem cena (včetně DPH)  …………..………………………………..63 409,00 Kč   dále jen „Cena “.

Cena nezahrnuje náklady na zajištění projektové dokumentace, geodetických a geologických prací, hygienických a ostatních měření, průkazných zkoušek, vytýčení podzemních inženýrských sítí a náklady na správní poplatky.

## 4. Závěrečná ustanovení

4.1. Ostatní články příkazní smlouvy zůstávají beze změny.

4.2. Na tuto smlouvu (dodatek smlouvy) se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy dle zákona o registru smluv zajistí Objednatel.

4.3. Zhotovitel před podpisem smlouvy zřetelně označí ve smlouvě ty části, jež považuje za obchodní tajemství a které nebudou uveřejněny. Pokud tak neučiní, žádná část smlouvy nebude považována za obchodní tajemství. Za obchodní tajemství nemůže být nikdy považována výše ceny za poskytnuté plnění a další skutečnosti nenaplňující definici § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

4.4. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv.

4.5. Tento dodatek je vypracován ve dvou vyhotoveních, jedno vyhotovení obdrží příkazce a jedno vyhotovení příkazník.

V Českých Budějovicích dne 17.4.2024                    V Táboře dne 17.4.2024

……………………………………………....                     ………………………………………………

Ing. Jiří Vrána, ředitel úřadu                                               Ing. Pavel Strnad - jednatel