# Sp.zn. KÚ-00297/2024-300-2000

č. j.: KÚ-00297/2024-300-02000

Příkazní smlouva č. …/2024

uzavřená dle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění platných právních předpisů, (dále jen „Občanský zákoník“),

Příkazce:     Česká republika – KATASTRÁLNÍ ÚŘAD PRO JIHOČESKÝ KRAJ

za kterou jedná Ing. Jiří Vrána, ředitel úřadu

se sídlem Lidická tř. 124/11, 370 86 České Budějovice

IČ : 0021369               DIČ: neplátce DPH

Za příkazce jednají ve věcech technických:

- xxx xxx xxx ………………mobil xxx xxx xxx, xxx@cuzk.cz

- xxx xxx xxx ………………mobil xxx xxx xxx, xxx@cuzk.cz

- xxx xxx xxx ………………mobil xxx xxx xxx, xxx@cuzk.cz

dále též „Příkazce“

Příkazník:      TARIKA  Tábor s.r.o.

se sídlem:  Palackého 351/6, 390 01 Tábor

IČ:  04543441                DIČ: CZ04543441   Neplátce DPH.

Bankovní spojení :    č.ú. 218 478 488 / 0600

Zastoupený:  ve věcech smluvních a technických  jednatelem Ing. Pavlem Strnadem

ve věcech technických   xxx xxx xxx, xxx xxx xxx, xxx xxx xxx

dále též „Příkazník“

I. Účel a předmět smlouvy

  - Příkazník se zavazuje, že v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě pro Příkazce, na jeho účet a jeho jménem vykoná a zařídí výkon technického dozoru  investora  a výkon koordinátora BOZP na staveništi  na stavbě:

Příprava zateplení KP Tábor

(objekt Katastrálního pracoviště Tábor, Štítného 2598, 390 02 Tábor)

v rozsahu dle odst. čl. II této smlouvy.

1.2  Příkazce se zavazuje, že za provedení smluvených činností zaplatí Příkazníkovi odměnu ve výši ujednané v této  smlouvě, přičemž náklady účelně vynaložené při plnění předmětu této smlouvy jsou v této odměně zahrnuty.

1.3   Účelem této smlouvy je řádné, včasné a úplné zajištění výkonu technického dozoru a  inženýrských činností ve vztahu ke stavbě výše uvedené tak, aby stavba byla provedena zhotovitelem stavby řádně, úplně a včas, a to v souladu s požadavky Příkazce   a veškerými příslušnými právními předpisy.

II.  Rozsah a obsah předmětu plnění

2.1  Příkazník se zavazuje zajišťovat a vykonávat na stavbě občasný výkon technického dozoru, přičemž je povinen zejména:

- seznámit se s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, obzvláště s projektovou dokumentací a obsahem stavebních povolení, smlouvou o dílo (SOD) a nabídkovým rozpočtem;

- plnit povinnosti osoby oprávněné jednat ve věcech technických podle uzavřené smlouvy (zejména se účastnit kontrolních dnů a průběžného prověřování kvality prováděného díla, dodržování ČSN a jiných příslušných platných předpisů a norem a dalších bodů uvedených v SOD);

- protokolárně odevzdat staveniště příslušnému zhotoviteli;

- dohlížet nad dodržováním podmínek stavebního povolení po dobu realizace stavby;

- zajišťovat průběžné doplňování projektové dokumentace, podle níž se stavba realizuje a o evidenci dokumentace dokončených částí stavby;

- kontrolovat čerpání investic dle rozpočtových nákladů uvedených v podepsané smlouvě o dílo a v položkovém rozpočtu;

- odsouhlasovat doplňky a nutné změny dokumentace, které nezvyšují rozpočtové náklady stavebního objektu nebo provozního souboru, neprodlužují lhůtu výstavby a nezhoršují parametry stavby; ostatní doplňky a změny předkládat s vlastním vyjádřením Příkazci;

- o všech závažných okolnostech bez odkladu informovat Příkazce;

- kontrolovat věcnou a cenovou správnost a úplnost oceňovaných podkladů, splátkových listů a faktur, jejich soulad s uzavřenou smlouvou o dílo;

- navrhovat ve spolupráci s projektantem a s dodavateli opatření na odstranění závad zjištěných v dokumentaci;

- průběžně sledovat, zda zhotovitel stavby vykonává předepsané zkoušky materiálů, konstrukcí a prací, kontrolovat jejich výsledky a vyžadovat doklady, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek /atesty, protokoly apod.

- sledovat řádné vedení stavebního a montážního deníku;

- provádět opatření k odvrácení nebo omezení škod při ohrožení stavby živelnými či obdobnými událostmi s pracovníky dodavatelů;

- kontrolovat postupy prací podle časového plánu stavby a uzavřených smluv a upozorňovat na nedodržování termínů;

- prověřovat části dodávek, které budou v dalším postupu skryty nebo se stanou nepřístupné;

- připravit podklady pro odevzdání a převzetí stavby nebo její ucelené části a účastnit se jednání o odevzdání a převzetí;

- účastnit se na kolaudačního řízení stavby;

- kontrolovat odstraňování závad a nedodělků zjištěných při převzetí v dohodnutých termínech;

- kontrolovat vyklizení staveniště dodavateli, příp. subdodavateli;

- informovat Příkazce o stavu příprav a realizaci stavby a jím zabezpečovaných činností na pravidelných kontrolních dnech

- kontrolní dny budou svolávány pravidelně po celou dobu výstavby v závislosti na etapě výstavby, podmínkách uzavřené smlouvy o dílo, minimálně jedenkrát za týden;

2.2 Příkazník se zavazuje zajišťovat a vykonávat na stavbě výkon koordinátora BOZP na staveništi v realizační fázi stavby v rozsahu v rozsahu zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., přičemž činnost koordinátora zahrnuje zejména tyto činnosti:

-  zpracovat „Oznámení o zahájení prací“ na stavbě v souladu s ustanovením § 15 zákona č. 309/2006 Sb.,

- výkon fyzické kontroly na staveništi v souvislosti s dodržováním předpisů upravujících dodržování BOZP, koordinátor přitom garantuje svou přítomnost na staveništi v takovém rozsahu, ve kterém je schopen provést řádnou kontrolu na stavbě dle této smlouvy

- kontrola provádění prací v souladu s projektovou realizační dokumentací a smlouvou o dílo uzavřenou mezi Příkazcem a zhotovitelem stavby z pohledu dodržování předpisů upravujících dodržování BOZP,

- informování zhotovitele stavby o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která vznikla na staveništi během postupu prací,

- upozornění zhotovitele na nedostatky u uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na staveništi a vyžadovat zjednání nápravy, k tomu je oprávněn navrhovat přiměřená opatření,

- kontrola realizace nápravných opatření, nejsou-li zhotovitelem stavby neprodleně přijata přiměřená opatření ke zjednání nápravy, oznámí tuto skutečnost Příkazci,

- poskytování odborných konzultací a doporučení týkajících se požadavků na zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce na odhadování délky času potřebného pro provedení plánovaných prací nebo činností se zřetelem na specifická opatření, pracovní nebo technologické postupy a procesy a na potřebnou organizaci prací v průběhu realizace stavby,

- průběžné informování pověřených pracovníků Příkazce o výkonu činnosti koordinátora BOZP formou záznamu do stavebního deníku nebo samostatným zápisem,

- upozorňování zaměstnanců zhotovitele, kteří vykonávají práce na staveništi a jim nadřízených osob a zaměstnanců poddodavatelů zhotovitele, kteří vykonávající práce na staveništi a jim nadřízených osob o porušení zákona č. 309/2006 Sb., nebo prováděcích předpisů k tomuto zákonu,

- spolupráce se zástupci zaměstnanců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a případně s odborovými organizacemi, popř. s osobou provádějící technický dozor investora,

- kontrola zabezpečení obvodu staveniště včetně vstupu a vjezdu na staveniště s cílem zamezit vstup nepovolaným fyzickým osobám,

- informování Příkazce o případech porušení zákona č. 309/2006 Sb., nebo prováděcích předpisů k tomuto zákonu, a to operativně telefonicky a následně písemně,

- účast na kontrolních dnech stavby,

- spoluúčast na vyšetřování pracovních úrazů a vedení „Knihy úrazů“,

Příkazník se zavazuje vykonávat činnosti koordinátora BOZP tak, aby nebyl ohrožen postup realizace stavby.

III.  Povinnosti smluvních stran

3.1  Při výkonu technického dozoru  se Příkazník zavazuje dodržovat všeobecně závazné právní předpisy a ujednání této smlouvy; Příkazník se dále zavazuje řídit se výchozími podklady Příkazce, které mu byly předány ke dni uzavření smlouvy, pokyny Příkazce a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů a organizací jednajících v souladu se zájmy Příkazce. V případě pochybnosti o obsahu pokynu Příkazce je Příkazník povinen si vyžádat písemné stanovisko Příkazce.

3.2   Pokud Příkazník svěří, byť i jen zčásti, provedení výkonu technického dozoru  třetí osobě, odpovídá vždy jako by jej plnil sám, a to i v případech, dal-li k tomuto Příkazce své písemné svolení. Tato třetí osoba musí prokázat minimálně stejnou kvalifikaci, jakou má Příkazník.

3.3  Od pokynu Příkazce se Příkazník může odchýlit jenom tehdy, je-li to naléhavě nezbytné v zájmu Příkazce a v případě, že by pokyny Příkazce odporovaly platným zákonům či dobrým mravům a nemůže-li včas obdržet jeho souhlas, jinak odpovídá za škodu v plném rozsahu.

3.4   Výkon technického dozoru   je Příkazník povinen zabezpečovat s náležitou odbornou péčí a v souladu se zájmy Příkazce, které musí či by měly být Příkazníkovi známy.

3.5  Pokud v průběhu výkonu technického dozoru  nastanou skutečnosti, které budou mít vliv na cenu a termín plnění Předmětu plnění, zavazuje se Příkazce upravit cenu a termín plnění dodatkem k této smlouvě ve vazbě na změnu předmětu plnění.

3.6   Předmět plnění sjednaný v této smlouvě je splněn řádným vykonáním technického dozoru, který je ukončen povolením k užívání stavby.

IV.  Čas plnění

4.1   Příkazník se zavazuje, že výkon technického dozoru investora pro Příkazce vykoná minimálně do předání stavby

4.2.  Předpokládaná  lhůta výstavby 11 týdnů

4.3  Dodržení termínu dle předchozího odstavce je závislé na řádném a včasném poskytování součinnosti ze strany Příkazce dle této smlouvy a řádným prováděním  stavby vybraným zhotovitelem.

V.  Součinnost  Příkazce

5.1  Příkazník se zavazuje vykonávat technický dozor investora  především dle následujících podkladů Příkazce:

- projektové dokumentace pro provedení stavby, uzavřené smlouvy o dílo na zhotovení stavby, podkladů a výsledku výběrového řízení na zhotovitele stavby (název: „Příprava zateplení KP Tábor“, systémové číslo N006/23/V00035234)

5.2 Příkazce se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně nutném poskytne Příkazníkovi na jeho výzvu součinnost nezbytnou pro zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění, vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění této smlouvy.

5.3 Pokud Příkazce neposkytne Příkazníkovi součinnost dle této smlouvy, je Příkazník oprávněn písemně vyzvat Příkazce                            k poskytnutí této součinnosti v přiměřené lhůtě, která nesmí být kratší než deset pracovních dnů. V případě marného uplynutí této lhůty je Příkazník oprávněn od této smlouvy odstoupit.

VI.  Odměna Příkazníka a platební podmínky

6.1  Cena plnění (odměna) za realizaci Předmětu plnění, je stanovena dohodou smluvních stran a činí :

Celkem cena bez DPH  ……………………………………………………..      46 500,- Kč

DPH (21%) – neplátce DPH ……………………………………………..          ------------ Kč

Celkem cena (včetně DPH)  …………..……………………………………       46 500,- Kč   dále jen „Cena “.

Cena nezahrnuje náklady na zajištění projektové dokumentace, geodetických a geologických prací, hygienických a ostatních měření, průkazných zkoušek, vytýčení podzemních inženýrských sítí a náklady na správní poplatky.

6.2  	Úhrada ceny za výkony uvedené v článku II. této smlouvy, bude účtována a proplácena průběžně měsíčně, až do 90 % ceny celkem, pokud nebude dohodnuto jinak. Zbývajících 10% bude účtováno a proplaceno po předání dokončené stavby bez vad a nedodělků.

6.3 Splatnost faktury/ faktur je dohodnuta na 21 dnů ode dne jejího/jejich prokazatelného doručení Příkazci.

6.4 Příkazce neposkytuje Příkazníkovi zálohy.

6.5 Faktura/y musí obsahovat náležitosti podle zákona o účetnictví a zákona o dani z přidané hodnoty. Příkazcem odsouhlasený a potvrzený soupis provedených prací, které si Příkazník fakturuje, bude tvořit nedílnou součást faktury. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti daňového dokladu, popřípadě požadavky Příkazce dané touto smlouvou, je Příkazce oprávněný vrátit ji Příkazníkovi na doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout až prokazatelným doručením řádně opravené faktury Příkazci.

6. 6.V případě prodlení Příkazce s úhradou fakturované částky dohodly smluvní strany úrok z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý, byť i započatý, den prodlení.

6.7  Změna Ceny  dle čl. VI dle odst. 6.1 této smlouvy je možná v případě prodloužení výkonu technického dozoru investora nad lhůtu realizace Předmětu plnění uvedenou v čl. IV odst. 4.2. této smlouvy, z důvodů ležících mimo stranu Příkazníka. V tomto případě se cena za výkon technického dozoru investora stanovuje za každý další, byť i započatý, týden ve výši jednéjedenáctiny (1/11)  dohodnuté Ceny (odst. 6.1 tohoto článku smlouvy). K navýšení celkové ceny bude sepsán dodatek k této příkazní smlouvě.

6.8 Příkazník bude v rámci fakturační činnosti užívat výhradně bankovní účty používané pro ekonomickou činnost, které uvedl v přihlášce k registraci dle § 96 a 98 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění platných právních předpisů.

  - V případě, že účinnost této smlouvy zanikne odstoupením od této smlouvy a smluvní strany se nedohodnou jinak, zavazuje se Příkazce nahradit Příkazníkovi pouze náklady, které do té doby účelně vynaložil, jakož i část Ceny dle odst. 6.1, přiměřenou účelně vynaložené námaze Příkazníka pro jednotlivé práce uvedené v čl. II této smlouvy.

  - Faktura bude doručena na adresu příkazce elektronicky do datové schránky ID: zcqadtt, nebo e-mailem na adresu: ku.projihockraj@cuzk.cz.

VII.  Práva z vadného plnění a záruka, smluvní pokuty

7.1    Příkazník odpovídá za úplný, řádný a včasný výkon technického dozoru investora  v rozsahu uvedeném v této smlouvě.

7.2   Příkazník neodpovídá za vady, které byly způsobené použitím podkladů či informací převzatých od Příkazce nebo nesprávnými pokyny Příkazce, pokud Příkazník ani při vynaložení veškeré péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, popř. na ni upozornil Příkazce, ale ten na jejich použití trval.

  - Příkazník je povinen bezodkladně upozornit Příkazce na vady či nedostatky předaných podkladů a dokladů nebo nesprávně vydaných pokynů Příkazce.

  - Příkazník odpovídá za škody prokazatelně vzniklé v důsledku neplnění smluvních podmínek dle této smlouvy.

  - V případě chyby nebo vady na straně Příkazníka je tento povinen bez odkladu chybu či vadu odstranit na vlastní náklady a předat Příkazci bezchybné vyřízení věci ve lhůtě nejpozději do 7 kalendářních dnů od doručení reklamace či oznámení o zjištění vady.

  - Příkazce je oprávněný reklamovat nedostatky či vady poskytnuté činnosti nejpozději do doby skončení záruční lhůty předmětné stavby. Reklamace musí být uplatněna písemně do rukou Příkazníka, a to vždy bez zbytečného odkladu poté, co vadu zjistil.

  - V případě chyby nebo vady na straně Příkazníka je tento povinen bez odkladu chybu či vadu odstranit na vlastní náklady a předat Příkazci bezchybné vyřízení věci ve lhůtě nejpozději do 7 kalendářních dnů od doručení reklamace či oznámení o zjištění vady.

  - Smluvní strany se zavazují pro případ neplnění závazků z této smlouvy vyplývajících zaplatit oprávněné straně tyto sankční platby:

- za prodlení Příkazce se zaplacením odměny se sjednává úrok z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky, resp. z její neuhrazené části za každý, byť i započatý, den prodlení;

- za prodlení Příkazníka se sjednává smluvní pokuta ve výši 1 % z výše Ceny za každý, byť i započatý, den prodlení s plněním této smlouvy v termínu stanoveném v čl. IV této smlouvy.

VIII.   Všeobecná a závěrečná ujednání

  - Příkazník je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti s výkonem technického dozoru.

  - Příkazník je povinen při naplňování Předmětu plnění postupovat s odbornou péčí a plně v zájmu Příkazce.

  - Případným návrhům na uzavření dodatků k této smlouvě se strany zavazují vyjádřit písemně do 5 pracovních dnů od obdržení předmětného návrhu.

  - Právní režim závazkového vztahu založeného touto smlouvou se řídí zejména příslušnými občanskoprávními předpisy.

  - Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neúčinné, neplatné či nevykonatelné, účinnost, platnost či vykonatelnost ostatních ustanovení této smlouvy tím nebude dotčena. Smluvní strany se zavazují, že takové neúčinné, neplatné či nevykonatelné ustanovení nahradí analogicky novým ustanovením, které bude neúčinnému, neplatnému či nevykonatelnému ustanovení svým významem co nejblíže.

  - Příkazník je povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly dotačního projektu, z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky a to po dobu 10 let po skončení plněné zakázky. Příkazník je povinen na žádost Příkazce či příslušného kontrolního orgánu poskytnout jako osoba povinná součinnost při výkonu finanční kontroly (viz § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění platných právních předpisů.

  - Obě strany prohlašují, že předem souhlasí, v souladu se zákonem č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění platných právních předpisů, s možným zpřístupněním či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou souvisejících, ke kterému může kdykoli v budoucnu dojít.

  - Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, vzestupně očíslovanými, na základě vzájemné dohody smluvních stran.

  - Tato smlouva je sepsána ve dvou (2) vyhotoveních s platností originálu, ze kterých každý obdrží po jejím podpisu jedno (1) vyhotovení.

  - Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy a že je jim obsah této smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že tato smlouva je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

V Českých Budějovicích 19.1.2024                                                                       V Táboře 18.1.2024

Za Příkazce :                                                                                                          Za Příkazníka:

…………………………                                                              …………………………………….

Ing. Jiří Vrána, ředitel úřadu                                                                                            Ing. Pavel Strnad - jednatel