Návrh změnového požadavku (ID47) IS DTM PSK

V rámci tohoto balíčku budou zpracovány následující požadavky evidované v systému HelpDesk/registru open issue, případné detaily či diskuze nad návrhem řešení jsou k nalezení přímo v systému HelpDesk pod odpovídajícím číslem požadavku.

1 Úprava/upgrade R služeb dle nové specifikace ČUZK (ID47)

1.1 Požadavek

▪	úprava/upgrade	R	služeb	podle	nové	specifikace	ČUZK	1.6.1.,	publikované	na

https://www.cuzk.cz/DMVS/Popis-rozhrani/Popis-sluzeb.aspx

1.2 Návrh řešení

Úprava níže uvedených služeb dle specifikace ČUZK viz výše.

| IS DMVS služba | Popis úpravy |
| --- | --- |
| R1b - Služba pro údržbu autentizačních certifikátů | - |
| R5a - Služba pro změnu editora DTI u jednotlivých prvků | - |
| R5b - Služba pro kontrolu prvků přiřazených editorovi DTI | - |
| R6 - Informační služba evidence infrastruktury | - Odebrání územního vymezení a podkladů pro vyjadřovatele z výstupu operací ctiCastiSubjektu a ctiUzemi (informace lze získat voláním operace ctiCastDti) |
| R7a - Služba pro evidenci územní působnosti editorů ZPS | - Doplnění nové operace zmenUzemiEditaceZps a ctiVysledekZmenUzemiEditaceZps |
| R7b - Služba pro zrušení editora ZPS |  |
| R8 - Informační služba působnosti editorů ZPS | - Doplnění nové operace ctiUzemiEditaceZps pro čtení územní editace včetně územního vymezení -Odebrání územního vymezní z výstupu vypisSeznamEditoruZps (informacni lze získat volání operace ctiUzemiEditaceZps) |
| R10 - Služba DTM kraje pro editaci obsahu DTM - DTI |  |

| R11 - Služba poskytující jednotné rozhraní IS DMVS pro editaci ZPS |  |
| --- | --- |
| R12 – Služba DTM kraje pro editaci obsahu DTM - ZPS |  |
| R13b - Služba pro evidenci výsledku editace prvků ZPS | - Doplněny nové operace delegujEditaciZps a CtiVysledekDelegujEditaciZpsOdpoved - Doplněna nová operace vysledekPrevzetiEditaceZps - Doplněno ID podání GAD na vstupu operace editujZps - Odebrání elementu Operace na vstupu operace editujZps - Nahrazení kolekce změnových souborů jedním změnovým souborem na vstupu operace editujZps - Doplněno ID podání GAD do výstupu operace ctiVysledekEditujZpsOdpoved - Nahrazení ChybovySoubor za VystupniSoubor (ZIP s výstupním JVF) na výstupu operace ctiVysledekEditujZpsOdpoved - Odebrání elementu Report na výstupu operace ctiVysledekEditujZpsOdpoved - Přejmenování elementu Zpracoval na Editor na výstupu operace ctiVysledekEditujZpsOdpoved - Přejmenování elementu Typ na Vysledek na výstupu operace ctiVysledekEditujZpsOdpoved - Doplněno ID podání GAD na vstupu operace vysledekEditaceZps - Přejmenování elementu Zpracoval na Editor na vstupu operace vysledekEditaceZps - Přejmenování elementu Typ na Vysledek na vstupu operace vysledekEditaceZps - Doplněno ID podání GAD na vstupu operace uzavriEditaciZps - Odebrání elementu IdentifikaceZmeny ze vstupu operace uzavriEditaciZps - Doplněno ID podání GAD do výstupu opearce ctiVysledekUzavriEditaciZpsOdpoved - Nahrazení ChybovySoubor za VystupniSoubor (ZIP s výstupním JVF) na výstupu operace ctiVysledekUzavriEditaciZpsOdpoved - Odebrání elementu Report na výstupu operace ctiVysledekUzavriEditaciZpsOdpoved - Přejmenování elementu Zpracoval na Editor na výstupu operace ctiVysledekUzavriEditaciZpsOdpoved - Přejmenování elementu Typ na Vysledek na výstupu operace ctiVysledekUzavriEditaciZpsOdpoved |

|  | - Přejmenování operace vysledekEditacePrvkuZps na vysledekEditaceZps |
| --- | --- |
| R17 - Služba pro evidenci výsledku editace obsahu | - Přejmenování UOZI na AZI - Přejmenování operace prijmiGad na prijmiGadAzi - Přejmenování operace ctiVysledekPrijmiGad na ctiVysledekPrijmiGadAzi - Přejmenování operace potvrdZapracovatelnostGad na potvrdZapracovatelnostGadAzi - Doplnění nové operace potvrdZapracovatelnostGadDtmk - Doplnění nové operace potvrdZapracovatelnostGadEditoraZps - Doplnění nové operace potvrdZapracovatelnostGadVsp - Doplnění nové operace ctiVysledekPrijmiGadDtmk - Doplnění nové operace prijmiGadEditoraZps a ctiVysledekPrijmiGadEditoraZps - Doplnení nové operace prijmiGadVsp a ctiVysledekPrijmiGadVsp - Nahrazení kolekce změnových souborů a příloh jedním soborem "GAD" (ZIP obsahující JVF, přílohy a podpisový materiál) na vstupu operací prijmiGad* - Nahrazení kolekce cílových IS DTMK na vstupu operací prijmiGad* za jeden cílový IS DTMK -Nahrazení kolekce výsledků IS DTMK na výstupu operací ctiVysledekPrijmiGad* a operace ctiPotvrzeniPredaniGad za jeden výsledek IS DTMK - Přejmenování položky enum TypZaslaniGad z GeodetickaAktualizacniDokumentace na AktualizacniDokumentace - Přejmenování položek enum TypVysledkuZapracovaniGad z GadZapracovatelna na Zapracovatelna a GadNezapracovatelna na Nezapracovatelna Au- Nahrazení ChybovySoubor za VystupniSoubor (ZIP s výstupním JVF) na výstupu operace ctiVysledekPrijmiGad* - Nahrazení ChybovySoubor za VystupniSoubor (ZIP s výstupním JVF) na vstupu operace potvrdZapracovatelnostGad* |

| R20b - Výdej předpřipravených neveřejných dat DTM | - Nahrazení možnosti výdeje po správních obvodech Prahy výdejem po městkých obvodech / částech (pro všechny kraje) - Nahrazení specifikace obsahu pomocí DTO elementu Obsah kolekcí výčtových hodnot VerejnaDatovaSadaObsah / NeverejnaDatovaSadaObsah s rozšířenými typy ZPS datových sad - Nahrazení kolekce DatovaSada kolecí SeznamDatovychSad obsahující sobor (přélohu) se seznamem datových URL datových sad |
| --- | --- |
| R20c - Služba předání URL pro výdej předpřipravených datových sad neveřejných dat | - Nahrazení možnosti výdeje po správních obvodech Prahy výdejem po městkých obvodech / částech (pro všechny kraje) - Nahrazení specifikace obsahu pomocí DTO elementu Obsah kolekcí výčtových hodnot VerejnaDatovaSadaObsah / NeverejnaDatovaSadaObsah s rozšířenými typy ZPS datových sad - Nahrazení kolekce DatovaSada kolecí SeznamDatovychSad obsahující sobor (přélohu) se seznamem datových URL datových sad |
| R21b - Výdej veřejných datových sad |  |
| R22b - Výdej vlastních dat VSP |  |
| R22c - Služba předání URL pro výdej dat vlastní sítě |  |
| R24a - Informační služba pro publikaci centrálních číselníků a konfigurací |  |
| R27a - Výdej dat pro oblast zadanou polygonem | - Nahrazení specifikace obsahu pomocí DTO elementu Obsah kolekcí výčtových hodnot VyhotoveniVerejneDatovaSadyObsah / VyhotoveniNeverejneDatovaSadyObsah |
| R27b - Služba informování o vyhotovení JVF |  |
| R28 - "probe" |  |
| R29 - Callback | - Doplněna nová operace novyPozadavekNaSoucinnost |

2 Detailní kalkulace

Hrubý odhad pracnosti na základě aktuálně navrhovaného řešení

| ID | Změnový požadavek | Odhad pracnosti (MD) | Termín |
| --- | --- | --- | --- |
| ID47 | Úprava/upgrade R služeb dle nové specifikace ČUZK | 48,5 | 30.5.2024 |
| Suma |  | 48,5 |  |

Cena za MD (man-day) je stanovena smlouvou na 9 000,- Kč bez DPH Celková nabídková cena za změnový požadavek činní 436 500,- Kč bez DPH

3 Realizace požadavku

V Českých Budějovicích dne

Za zhotovitele

………………………………..	………………………………….. Ing. Patrik Starčevský	Ing. Zdenka Fialová

S realizací tohoto změnového požadavku SOUHLASÍM / NESOUHLASÍM

V Praze dne …………………………..

Za objednatele 1	Za objednatele 2

………………………………..	……………………………….. Mgr. Jiří Čtyroký, Ph.D.	Ing. Jiří Kubiš