Příloha č. 2 SOD 441/2024

**Výzva k výkonu potápěčských prací - VD Doksany (levé jezové pole) - potápěčské práce**

**2024**

komu

21.02.2024 14:06

Od

Komu

Vážení obchodní partneři,

na základě uzavřené "Rámcové dohody" č. 755/2023, vás vyzýváme k výkonu potápěčských prací.

Údaje o požadovaném plnění:

1. Místo plnění: VD Doksany

2. Popis obsahu předmětu plnění díla:

Jedná se o potápěčské práce realizované na VD Doksany v roce 2024 v souvislosti s plánovanou

údržbou a provozní prohlídkou levé jezové klapky dle programu TBD.

Konkrétně se jedná o provedení následujících prací:

1. Příprava pracoviště pro instalaci horního provizorního hrazení levého jezového pole (odstranění

naplaveného materiálu z prostoru jezového prahu a jeho bezprostředního okolí, vyčištění vodorovné

drážky pro osazení hradel a očištění svislých drážek na pilířích od nečistot a koroze).

2. Montáž horního provizorního hrazení levého jezového pole.

3. Kontrola stavebních a strojně - technologických částí vodního díla.

Kontrola bude zaměřena zejména na stav stavebních konstrukcí VD - jezového prahu, jezových pilířů,

přívodního a odpadního kanálu MVE, konstrukce rybího přechodu a dále technologických prvků

vodního díla, např. uložení a stavu jezových klapek, stavu těsnění jezových klapek, stavu hrubých

česlí na vtoku do MVE, stavu hradících profilů provozních uzávěrů a provizorního hrazení. Součástí

kontroly je též prohlídka stavu koryta v nadjezí VD z hlediska objemu sedimentu v jezové zdrži.

Nálezová zpráva bude vypracována a předána TDS ve 3 vyhotoveních a 1x elektronicky do 10 dnů od

ukončení prací.

3. Termín: 22.4. - 23.4.2024, zahájeni v 9:00 hodin

Oceněné položky nad rámec dohody uvedené v "Ceníku potápěčských prací 2023 - 2024" uveďte

zvlášť pod čarou.

Přílohy:

Příloha č.1 - cenik potápěčských prací\_aktual.xlsxPříloha č. 2 - návrh Smlouvy o dílo\_301776.docx

S přáním hezkého dne

\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Povodí Ohře, státní podnik

Pražská 319, 411 55 Terezín

tel. :

mobil:

e-mail :

http:


\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Tato zpráva má pouze informativní charakter a není myšlena jako závazný návrh

na uzavření smlouvy, podání nabídky či přijetí nabídky. Slouží pouze jako podklad

pro případné následné právní jednání stran. Jakékoli právní jednání Povodí Ohře,



státního podniku uvedené v předchozí větě musí být učiněno výhradně v písemné

formě včetně podpisu oprávněné osoby.

Zvažte prosím tisk této zprávy.

Kontrolováno antivirovým systémem SOPHOS.

