DODATEK č. 5

SMLOUVY O DÍLO

Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Střítež nad Bečvou

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“)

Smluvní strany:

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad,

Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj

Adresa:	Zarámí 88, 760 41 Zlín

Zastoupený:	Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ pro Zlínský kraj

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Mlada Augustinová, ředitelka KPÚ pro Zlínský kraj

V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Renata Němejcová, vedoucí pobočky Vsetín

Petra Drábková, odborný rada pobočky Vsetín

Adresa:	4. května 287, 755 01 Vsetín

Tel.	+420 702 153 018 / +420 725 063 623

E-mail:	r.nemejcova@spucr.cz, p.drabkova@spucr.cz

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení: 	ČNB

Číslo účtu: 	3723001/0710

IČO:	01312774

DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	„Geocentrum – geo c+ s.r.o.“

Vedoucí společník:	Geocentrum spol. s r.o.

Sídlo:	tř. Kosmonautů 1143/8B, 779 00 Olomouc

IČ / DIČ:	47974460 / CZ47974460

Společník: 	geo c+ s.r.o.

Sídlo:	Dlouhá 110, 760 01 Zlín

IČ / DIČ:	05039606 / CZ05039606

Zastoupený:	Petrem Liškou, jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Petr Liška

V technických záležitostech oprávněn jednat:	x x x x x x x x x x x

Tel.:	x x x x x x x x x x x

E-mail:	x x x x x x x x x x x

ID DS:	6ejp63k

Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.

Číslo účtu:	59309811/0100

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 5555.

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“).

- Úvodní ustanovení

- Mezi smluvními stranami byla dne 21. 8. 2020 sepsána smlouva o dílo na vypracování návrhu „Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Střítež nad Bečvou“ ve znění pozdějších dodatků.

- Tímto dodatkem č. 5 dochází k nepodstatné změně závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku „Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Střítež nad Bečvou“. Jedná se o snížení počtu měrných jednotek u dílčích částí 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení, 3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty, 3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami a 3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami. Důvodem pro změnu počtu MJ je upřesnění na základě skutečného rozsahu provedených prací. Pobočka Vsetín s uvedeným vyslovila souhlas.

- Celková hodnota změny dle tohoto dodatku ve smyslu ust. § 222 odst. 4 ZZVZ činí 149 200 Kč bez DPH (minus 149 200 Kč bez DPH), což odpovídá 4,06 % původní hodnoty smlouvy o dílo.

- Tato změna smlouvy je v pořadí pátou změnou závazku ze smlouvy o dílo a jedná se o čtvrtou změnou hodnoty závazku. Celková cena díla dle původní smlouvy o dílo na veřejnou zakázku činila 3 678 500 Kč bez DPH. Absolutní hodnota změny dle dodatku č. 1 ve smyslu ust. § 222 odst. 4 ZZVZ činila 93 000 Kč bez DPH (plus 42 500 Kč bez DPH, minus 50 500 Kč bez DPH), což odpovídá 2,53 % původní hodnoty smlouvy o dílo. Absolutní hodnota změny dle dodatku č. 2 ve smyslu ust. § 222 odst. 4 ZZVZ činila 24 200 Kč bez DPH (minus 24 200 Kč bez DPH), což odpovídá 0,66 % původní hodnoty smlouvy o dílo. Hodnota změny dle  dodatku č. 3 ve smyslu ust. § 222 odst. 5 ZZVZ činila 12 500 Kč bez DPH (plus 12 500 Kč bez DPH), což odpovídá 0,34 % původní hodnoty smlouvy o dílo. Dodatkem č. 4 byly upraveny termíny předání některých dílčích částí díla.

- S ohledem na uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na následující úpravě původního znění smlouvy.

- I.

Příloha č. 1 smlouvy - Položkový výkaz činností, který je nedílnou součástí smlouvy, se u níže uvedených hlavních celků/dílčích částí upravuje takto:

3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení

701 MJ × 800 Kč = 560 800 Kč bez DPH (původně 720 MJ)

3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty

67 MJ × 1 000 Kč = 67 000 Kč bez DPH (původně 72 MJ)

3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami

105 MJ × 1 000 Kč = 105 000 Kč bez DPH (původně 200 MJ)

3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami

23 MJ × 2 000 Kč = 46 000 Kč bez DPH (původně 40 MJ)

- II.

- Dosavadní text bodu 6.1. smlouvy se ruší a nový text zní takto:

- 6.1.	Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny:

| - Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH | - 1 884 400,00 Kč |
| --- | --- |
| - Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH | - 1 394 800,00 Kč |
| - Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH | - 230 400,00 Kč |
| - Celková cena díla bez DPH | - 3 509 600,00 Kč |
| - DPH 21 % | - 737 016,00 Kč |
| - Celková cena díla včetně DPH | - 4 246 616,00 Kč |

6.1.1.	Sjednanou celkovou cenu lze změnit pouze v souladu s odstavcem 6.2 nebo 6.3 tohoto článku a dále v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH.

Cena je platná po celou dobu realizace díla a obsahuje veškeré práce související s provedením díla, kryje náklady zhotovitele nezbytné k řádnému dokončení díla.

- Závěrečná ustanovení

- Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.

- Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

- Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

- Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy je Příloha č. 1 Položkový výkaz činností.

| Zlín dne 18. 4. 2024 | Olomouc dne 18. 4. 2024 |
| --- | --- |
| Za objednatele: | Za zhotovitele: |
| Česká republika - Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj Ing. Mlada Augustinová ředitelka | „Geocentrum – geo c+ s.r.o.“ Petr Liška jednatel společnosti |

Dokument vyhotovil a za jeho správnost zodpovídá Ing. Petr Šošolík