DODATEK č. 1

K PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ č. 420/2023

Název díla:

„Rekonstrukce Finklova rybníka“ – autorský dozor

- SMLUVNÍ STRANY:

Příkazce	Povodí Ohře, státní podnik

sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

statutární orgán:

zastoupen ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

technický dozor investora:

IČO:	70889988

DIČ:	CZ70889988

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl A, vložka

13052.

(dále jen „příkazce“)

a

Příkazník	Ing. Tomáš Pecival, Ph.D.

sídlo:	Unhošťská 1629, 253 01 Hostivice

doručovací adresa:	Unhošťská 1629, 253 01 Hostivice

oprávněn k podpisu smlouvy:

oprávněn jednat o věcech smluvních:

oprávněn jednat o věcech technických:

IČO:	87951142

DIČ:	CZ8301111137

bankovní spojení:

číslo účtu:

zapsán v ŽR u Městského úřadu v Černošicích

(dále jen „příkazník“)

I. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna maximální odměny uvedené v čl. III. odst. 1. příkazní smlouvy na autorský dozor č. 420/2023 z důvodu náročnější realizace a projednávání změn předmětu plnění, které vyvolaly potřebu zvýšených činností autorského dozoru na stavbě. Z původně plánovaných 12 kontrolních dnů a 50 hod dalších činností na plánovaných 16 kontrolních dnů a 65 hod dalších činností. Původní maximální odměna ve výši 128 000,- Kč bez DPH je nyní vyčerpána.

Původní znění:

Maximální odměna činí:  128 000,-  Kč bez DPH.

Nové znění:

Maximální odměna činí: 169 000,- Kč bez DPH.

II. Závěrečná ujednání

Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí příkazní smlouvy na autorský dozor č. 420/2023 ze dne 06.04.2023. Ostatní ustanovení příkazní smlouvy se nemění.

Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku nenabude později. Plnění předmětu tohoto dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy.

Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Zveřejnění dodatku a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tento dodatek zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tento dodatek zveřejnění podléhá či nikoliv.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jedno vyhotovení obdrží příkazce a jedno vyhotovení je určeno pro příkazníka.

V Chomutově dne					V Hostivici dne

……………………………………			…………………………………….

investiční ředitel

Povodí Ohře, státní podnik

příkazce (podpis, razítko) 				příkazník (podpis, razítko)