Dodatek č. 1

k SOD:

č. smlouvy zhotovitele:

č. smlouvy objednatele: 30/2024

Název díla:

Mlýnecký p. - probírka BP nad obcí Vidhostice

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik

sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

IČO:	70889988

DIČ:	CZ 70889988

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel:	Jaroslav Stránský

sídlo:	Vidhostická 490, 43982 Vroutek

IČO:	12018937

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Objednatel a zhotovitel se dohodli na změně smlouvy o dílo v následujících ustanoveních smlouvy:

Čl. III. TERMÍN PLNĚNÍ

- Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách a podmínkách pro realizaci díla.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:

- převzetí místa plnění:

Zhotovitel je povinen si převzít místo plnění nejpozději do 14 dnů od písemné výzvy TDI. (výzva bude odeslána na e-mail zhotovitele: ………………).

- zahájení prací:

Bez zbytečného odkladu po převzetí místa plnění. Nejpozději do 1.3.2024.

- předání a převzetí dokončeného díla:

Nejpozději do 31.12.2024

- vyklizení místa plnění:

Zhotovitel je povinen ke dni předání a převzetí dokončeného díla vyklidit místo plnění a upravit do původního stavu nebo do stavu, který odsouhlasí TDI.

Pozn.: Kácení dřevin je možné provádět pouze v době vegetačního klidu.

Lhůty a termíny ujednané podle tohoto článku mohou být přiměřeně prodlouženy v případě, že dojde ke změně sjednaného rozsahu díla postupem v souladu s touto smlouvou, a to o dobu nezbytně nutnou k provedení takové změny. Takovým prodloužením nesmí dojít ke změně celkové povahy závazku z této smlouvy.

Dohoda smluvních stran o prodloužení termínu dokončení díla musí mít formu písemného dodatku k této smlouvě.

Čl. V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

      - Cena za dílo bude hrazena průběžně po dokončení uceleně provedených a objednatelem odsouhlasených prací. Veškeré faktury je dodavatel povinen vystavovat nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne uskutečnění plnění.

Fakturu lze předat i elektronicky ve formátu PDF na e-mail: ………………..

      - Plnění se považuje za uskutečněné:

- u jednorázového samostatného dílčího plnění uceleně provedených a objednatelem odsouhlasených prací, které bude dokončeno do 19.4.2024

- po dokončení díla dnem předání a převzetí díla vedený na předávacím a přejímacím protokolu.

Konečný doklad bude vystaven na celkovou hodnotu díla s rozpisem všech dílčích plateb a jeho nedílnou součástí bude předávací a přejímací protokol.

      - Vyúčtování celkové smluvní ceny díla bude provedeno po řádném a úplném provedení díla a jeho předání a převzetí bez vad a nedodělků. Konečná faktura musí obsahovat celkovou smluvní cenu dokončeného díla, a dále vyúčtování dílčího plnění, které zhotovitel fakturoval. Přílohou konečné faktury bude protokol o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

Dodatek je vyhotoven ve 2 výtiscích, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv.

V Terezíně dne…………..				Ve Vroutku dne…………..

……………………………………			……………………………………

oprávněný zástupce objednatele			zhotovitel

Jaroslav Stránský