Fw: Výzva k provedení potápěčských prací VD Nechranice - potápěčské práce 2024

komu

12.04.2024 13:57

Kopie

Od

Komu

Kopie

Vážení obchodní partneři,

na základě uzavřené "Rámcové dohody" č. objednatele 755/2023, vás vyzýváme k výkonu potápěčských prací.

1

) Místo plnění - VD Nechranice

) Popis obsahu předmětu plnění :

2

Požadujeme zajistit tyto práce za využití potápěčské techniky:

SO 01 V rámci potápěčských prací požadujeme kontrolu a vyčištění prahu hradící tabule na výtoku z odpadní

chodby č.1, zatěsnění hradící tabule (zajištění těsnícího materiálu).

SO 02 V rámci potápěčských prací požadujeme kontrolu a vyčištění prahu hradící tabule na výtoku z odpadní

chodby č.2, zatěsnění hradící tabule (zajištění těsnícího materiálu dodavatelem).

SO 03 V rámci potápěčských prací požadujeme provést následující:

1) Kontrolu (září 2024), následnou opravu rozmrazovacího zařízení před 1., 2. a 3. přelivným polem - (demontáž

trysek rozmrazování, jejich oprava, výměna těsnících gumiček a O-kroužků, montáž trysek, kontrola těsnosti a

funkčnosti), viz příloha č.2.

Horní sekce

Dolní sekce

265,00 m n. m.

263,00 m n. m.

10 ks trysek

7 ks trysek

2) Kontrolu dosedacího prahu pro hradící tabuli před hrazením 2. přelivného pole před periodickou prohlídkou

(září 2024), zatěsnění hradící tabule (dodavatel si zajistí vhodný těsnící materiál).

Rozsah prací bude dále upřesňován v závislosti na postupu prací při rekonstrukci krajních polí VDN a aktuální

hladině v nádrži.

Termín: do 30.09.2024

Přílohy: VDN_návrh SoD.docx SO 01 VDN potáp práce ceník .xlsxSO 02 VDN potáp práce ceník .xlsx

SO 03 VDN potáp práce ceník .xlsx

Děkujeme za spolupráci.

S pozdravem

odbor inženýringu, TDS

__________________________________________________

Povodí Ohře, státní podnik

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

tel. :

mob. :

fax :

e-mail :

http:

__________________________________________________

S ohledem na životní prostředí zvažte prosím tisk této zprávy.

Před odesláním kontrolováno antivirovým systémem ESET.