Dodatek č. 2

Smlouvy o dílo

číslo smlouvy objednatele:	 	99/2017

číslo smlouvy dodavatele:		H 16-058

Název díla:

„Jez na Teplé u ČS Teplička – výstavba rybího přechodu – studie proveditelnosti“

Čl. I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

IČ:	70889988

DIČ:	CZ70889988

zastoupený:	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem

zástupce ve věcech smluvních:		Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel

zástupce ve věcech technických:

Při operativním a technickém řízení
činností souvisejících s dodavatelem
díla, jako postupné upřesňování
technického řešení, organizací
výrobních výborů a převzetí díla
zastupuje objednatele:

Zástupce pro výkon technického

dozoru:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052.

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Dodavatel:	HG partner s.r.o.

Smetanova 200, 250 82 Úvaly

IČ:	27221253

DIČ:	CZ27221253

zastoupený:	Ing. Jaroslavem Vrzákem, jednatelem společnosti

Dodavatele zastupuje:

mobil:

telefon:

e-mail:

Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání. Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku k této smlouvě.

bankovní spojení:

číslo účtu:

Dodavatel je zapsán v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, v oddílu C, vložce č.105510

(dále jen „dodavatel“) na straně druhé.

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 16. 2. 2017.

Předmětem dodatku smlouvy je změna Čl. IV. Termín plnění.

Původní znění:

Čl. IV. TERMÍN PLNĚNÍ

Zahájení díla:						 	06.02.2017

Dílčí plnění (předání a převzetí kompletní studie):   	20.06.2017

Ukončení díla:						31.07.2017

Za písemný doklad o předání se považuje předávací protokol podepsaný zástupcem objednatele, který je pověřen operativním a technickým řízením činností souvisejících se dodavatelem díla.

Místo plnění:

Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov,

odbor Plánování projektů a zakázek.

Nové znění:

Čl. IV. TERMÍN PLNĚNÍ

Zahájení díla:						 	06.02.2017

Dílčí plnění (předání a převzetí kompletní studie):   	31.07.2017

Ukončení díla:						31.08.2017

Za písemný doklad o předání se považuje předávací protokol podepsaný zástupcem objednatele, který je pověřen operativním a technickým řízením činností souvisejících se dodavatelem díla.

Místo plnění:

Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov,

odbor Plánování projektů a zakázek.

Čl. XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Se doplňují o následující:

- Ostatní ujednání smlouvy se nemění.

- Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku smlouvy seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy.

- Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.

- Dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

- Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tuto smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv.

Chomutov, dne 					Úvaly, dne

……………………………………			…………………………………….

Ing. Vlastimil Hasík					Ing. Jaroslav Vrzák

investiční ředitel					Jednatel společnosti

Povodí Ohře, státní podnik	 			HG partner s.r.o.