DODATEK č. 2 ke Smlouvě o dílo

č. smlouvy Objednatele: A-003913-00

č. smlouvy Zhotovitele: 23025-01

„SUŠICE - STAVEBNÍ ÚPRAVY KANALIZACE A VODOVODU V ULICI 5. KVĚTNA, SMETANOVA, STUDENTSKÁ  - DOKONČENÍ“

# uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

# ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Smluvní strany

Objednatel:   	Město Sušice

# se sídlem: 	Náměstí Svobody 138, 342 01  Sušice

Zastoupený: 		Bc. Petrem Mottlem, starostou města

# IČ:	00256129

# DIČ: 	CZ 00256129

# Bankovní spojení:  	XXXXXXXXXXXX

Č. účtu: 		XXXXXXXXXXXX

# Telefonní spojení: 	+420 376 540 111

# dále jen „Objednatel či Zadavatel“

# Zhotovitel:	Silnice Klatovy a.s.

# se sídlem:	Vídeňská 190/I, 339 01 Klatovy

zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni ze dne 01. 05. 1992, v odd. B, vložce 221

Zastoupený: Ing. Janem Švecem, technicko-obchodním ředitelem (oprávněným na základě plné moci)

# IČ: 45357307	DIČ: CZ 45357307

# Bankovní spojení: 	XXXXXXXXXXXX

# Č. účtu:	XXXXXXXXXXXX

# Telefonní spojení:	376 311 209

# E-mail:	klatovy@silnice-klatovy.cz

dále jen „Zhotovitel či Dodavatel“

- Úvodní ustanovení – předmět dodatku

# 2.1. Mezi objednatelem a zhotovitelem byla dne 24.04.2023 uzavřena smlouva o dílo (č. smlouvy Objednatele: A-003913-00, č. smlouvy Zhotovitele: 23025-01), jejímž předmětem je zhotovení stavby s názvem „SUŠICE - STAVEBNÍ ÚPRAVY KANALIZACE A VODOVODU V ULICI 5. KVĚTNA, SMETANOVA, STUDENTSKÁ - DOKONČENÍ“.

# 2.2. Tímto smluvním dodatkem se po dohodě smluvních stran (v souladu s článkem 25. Změna smlouvy a článkem 10. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny, zejména odst.10.5.5.) tato smlouva o dílo mění a doplňuje následovně:

# 1) Po dohodě smluvních stran se rozsah předmětu smlouvy (plnění) mění – respektive zmenšuje o neprovedené méněpráce a rozšiřuje o provedení víceprací - v rozsahu stanoveném položkovými rozpočty méněprací a víceprací, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

# 2) Vzhledem ke změně rozsahu předmětu plnění se upravuje cena díla. Původní cena za dílo (tj. 21 406 908,97 Kč bez DPH) se z důvodu změny rozsahu předmětu plnění zvyšuje o částku 1 464 782,55 Kč bez DPH. Nově je cena za dílo ve výši 22 871 691,52 Kč bez DPH.

- Změna jednotlivých částí smlouvy o dílo

# 3.1. Tímto smluvním dodatkem se mění znění článku 10. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny, respektive znění odstavce 10.2. Cena díla:

10.2. Cena díla

    - Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši:

Cena bez DPH		22 871 691,52	Kč

DPH 21%		4 803 055,22	Kč

Cena včetně DPH		27 674 746,74	Kč

- Závěrečná ustanovení

# 4.1.  Ostatní náležitosti smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění.

# 4.2.  Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto smluvního dodatku.

# 4.3. Tento smluvní dodatek je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými podpisy.

# 4.4. Tento smluvní dodatek je vyhotoven v elektronické podobě.

# 4.5. Tento smluvní dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo (č. smlouvy Objednatele: A-003913-00, č. smlouvy Zhotovitele: 23025-01) ze dne 24.04.2023.

# 4.6. Tento smluvní dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv) nestanoví jinak.

4.7. Tento smluvní dodatek byl schválen radou města Sušice dne 8.4.2024, usnesením č. 197.

- PŘÍLOHY

# 5.1. Níže uvedené přílohy jsou součástí tohoto smluvního dodatku a smluvní strany podpisem dodatku potvrzují, že jsou s jejich obsahem seznámeni:

# 1) položkové rozpočty méněprací a víceprací

Za Objednatele:					Za Zhotovitele:

-----------------------------------------				----------------------------------------------------

# Bc. Petr Mottl, starosta města 	Ing. Jan Švec, technicko-obchodní ředitel		(oprávněn na základě plné moci)