**Dodatek č. 1**

**ke smlouvě o dodávce a instalaci síťových AP (access point) zařízení pro rozšíření internetového WiFi pokrytí PNHoB pacientské i zaměstnanecké sítě ze dne 24. 10. 2023**

(dále také jako „smlouva“)

**Článek I.**

Objednatel:

**Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice**

IČ: 00673552, DIČ: CZ00673552

se sídlem Podřipská 1, Horní Beřkovice, PSČ: 411 85

státní příspěvková organizace zřízená rozhodnutím ministerstva zdravotnictví ČR – zřizovací

listina ve znění ze dne 8. 9. 2022, č. j. MZDR 24237/2022-1/OPŘ

zastoupená: MUDr. Jiří Tomeček, MBA, ředitel

na straně jedné (dále jako „objednatel“)

a

Dodavatel:

**MK MOBILTECH, s.r.o.**

IČ: 27864367, DIČ: CZ27864367

se sídlem: Nad sokolovnou 40/6, Podolí, 147 00 Praha 4

zastoupená: panem XXXX XXXX na základě plné moci ze dne 27. 4. 2022

na straně druhé (dále jako „dodavatel“)

objednatel a dodavatel dále také jako „smluvní strany“ nebo jednotlivě jako „smluvní strana“,

tímto uzavírají dodatek č. 1 ke smlouvě o dodávce a instalaci síťových AP (access point) zařízení pro rozšíření internetového WiFi pokrytí PNHoB pacientské i zaměstnanecké sítě  
ze dne 24. 10. 2023, uzavřené jako výsledek zadávacího řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu nazvané „**Rozšíření internetového WiFi pokrytí PNHoB pacientské  
i zaměstnanecké sítě**“.

**Článek II.**

1. Smluvní strany konstatují, že v průběhu realizace předmětu plnění bylo zjištěno,  
   že skutečný rozsah některých prováděných instalačních prací a souvisejícího instalačního materiálu (dále také jako „práce“) je větší než rozsah prací uvedený ve výkazu výměr, tvořícím součást zadávací dokumentace; nezbytnost realizace těchto prací je dána potřebou dokončit předmět plnění (dále také jako „vícepráce“). Nutnost a rozsah nutných víceprací jsou zdokumentovány ve výkazu výměr a ve stavebním deníku. Zároveň nebyly některé práce realizovány (dále také jako „méněpráce“).
2. Smluvní cena za dodatečné práce po odečtení hodnoty méněprací činí celkem částku  
   ve výši 84.435,-- Kč bez DPH.

**Článek III.**

S ohledem na skutečnosti uvedené v článku II. tohoto dodatku se mění odstavec 1. článku  
III. „CENA PŘEDMĚTU PLNĚNÍ“ smlouvy, a to takto:

**„Smluvní strany sjednaly kupní cenu za předmět plnění v rozsahu a v provedení dle článku II. této smlouvy ve výši 1.199.611,-- Kč, ke které bude účtováno DPH dle platných právních předpisů“.**

**Článek IV.**

Smluvní strany stvrzují, že se ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

**Článek V.**

1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v informačním systému veřejné správy „Registr smluv“.

**Přílohy:**

1. aktualizovaný výkaz výměr s rozlišením víceprací a méněprací,
2. plná moc dodavatele ze dne 27. 4. 2022.

V Horních Beřkovicích, dne 28. 3. 2024

Za objednatele: za dodavatele v plné moci:

|  |  |
| --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **MUDr. Jiří Tomeček, MBA**  ředitel  (podepsáno, orazítkováno) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  XXXX XXXX  (podepsáno) |