### Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo

„Oprava střešního pláště VŠ kolejí Máchova 14-16, Plzeň“

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smlouva byla uzavřena nikoli v zadávacím řízení, tj. jako veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná mimo režim zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Dodatek je uzavřen v souladu s analogickou aplikací ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ

číslo smlouvy objednatele:	SML/8200/0671/23

číslo smlouvy zhotovitele:	14/11/2023

#### Smluvní strany:

Objednatel:	Západočeská univerzita v Plzni Veřejná vysoká škola zřízena zákonem č. 314/1991 Sb. Sídlo:	Plzeň, Univerzitní 8, PSČ 301 00

IČO:	497 77 513 DIČ: CZ49777513

Zastoupená:	Ing. Petr Beneš, kvestor

kontaktní osoba oprávněná jednat ve věcech technických: xxxx

(dále jen „Objednatel“ či „objednatel“)

Zhotovitel:	STAWO Přeštice s. r. o.

Sídlo:	Komenského 75, 334 01 Přeštice

IČO:	26406667 DIČ: CZ26406667

Zapsaný v obchodním rejstříku: Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 18230

kontaktní osoba oprávněná jednat ve věcech technických (jméno, příjmení, telefon, e-mail): xxxx

(dále jen „Zhotovitel“ či „zhotovitel“)

#### Preambule

Vzhledem k tomu, že:

- mezi smluvními stranami byla dne 8. 12. 2023 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení díla s názvem: „Oprava střešního pláště VŠ kolejí Máchova 14-16, Plzeň“ (dále jen

„SOD“),

- dne 10. 4. 2024 byl uzavřen dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo,

- až dodatečně po uzavření dodatku č. 1 a jeho uveřejnění v registru smluv byla zjištěna vadnost dodatku č. 1, resp. byla zjištěna početní chyba spočívající ve špatně vyčíslené hodnotě provedených víceprací a

- souhrn absolutních hodnot dosud provedených změn SOD vč. hodnoty změn, jež jsou předmětem tohoto dodatku, nepřesahuje 15 % původního závazku ze smlouvy,

se smluvní strany v souladu s čl. 10.2 SOD, dohodly na následující změně SOD, resp. nahrazení dodatku č. 1 tímto dodatkem.

#### Změna SOD

  - Dodatek č. 1 se kompletně nahrazuje tímto dodatkem.

  - Rozsah díla a cena díla dle SOD se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem víceprací, který tvoří přílohu tohoto dodatku.

  - Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá vícepracím v celkové hodnotě: 168 007 Kč bez DPH.

  - Původní ujednání o ceně díla dle čl. IV. SOD se mění následovně:

    - celková smluvní cena dle čl. 4.1 SOD (tj. 3 985 967,10 Kč bez DPH) se tímto dodatkem zvyšuje o částku: 168 007 Kč bez DPH;

    - celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí: 4 153 974,10 Kč bez DPH.

#### Závěrečná ustanovení

  - Ustanovení SOD tímto dodatkem nedotčená se nemění.

  - Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní stranou a nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

  - Objednatel tento dodatek zveřejní v Registru smluv.

  - Nebude-li tento dodatek zveřejněn v souladu s ust. § 5 zák. č. 340/2015 Sb. Objednatelem nejpozději do jednoho měsíce po jeho uzavření je Zhotovitel povinen tento dodatek uveřejnit v souladu s ust.

§ 5 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření.

  - Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě s uznávanými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran.

#### Přílohy:

Příloha č. 1 - oceněný soupis víceprací

Objednatel:	Zhotovitel:

Dne: viz elektronický podpis	Dne: viz elektronický podpis

#### Západočeská univerzita v Plzni	STAWO Přeštice s.r.o.

Ing. Petr Beneš	xxxx

rektor	xxxx

podepsáno elektronicky	podepsáno elektronicky

ZadavateL:

Západočeská univerzita Plzeň, Univerzitní 22

Zakázka:

#### Rekonstrukce střechy Máchova 14, 16 - vícepráce

15.04.2024

| 7. | K | 764501105 | Dodávka a montáž háků pro podokapní půlkulatý žlab | ks | 408,000 4,000 | 122,00 | 49 776,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. | K | 764203151 | Montáž střešního výlezu pro krytinu skládanou | ks ks |  | 590,00 | 2 360,00 |
| 9. | M | 764233452 | Střešní výlez Luminex PLUS UNIpro krytinu skládanou |  | 4,000 4 890,00 |  | 19 560,00 |
| 10. | K | 998764103 Přesun hmot tonážní pro kce klempířské v objektech v přes 12 do 24 m t 0,460 1 790,00 |  |  |  |  | 823,40 |

| Náklady celkem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 168 007,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 762 Konstrukce tesařské |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 911,60 |  |
| 1. K |  |  |  | 762712934 |  | Montáž doplnění části prostorové vázané konstrukce - krokve |  | m |  | 6,000 |  | 631,00 |  | 3 786,00 |  |
| 2. M |  |  |  | 60514114 |  | řezivo jehličnaté fošna impregnovaná dl 6 m |  | m |  | 6,000 |  | 115,00 |  | 690,00 |  |
| 3. M |  |  |  | 31197004 |  | tyč závitová Pz 4.6 M16, podložky, matky |  | ks |  | 4,000 |  | 198,00 |  | 792,00 |  |
| 4. K |  |  |  | 762131124 |  | Doplnění bednění stěn vikýřů z hrubých prken na sraz, vč. materiálu |  | m2 |  | 1,400 |  | 560,00 |  | 784,00 |  |
| 5. K |  |  |  | 783213101 |  | Krycí nátěr tesařských konstrukcí - čelní stěny vikýřů |  | m2 |  | 5,000 |  | 698,00 |  | 3 490,00 |  |
| 6. K |  |  |  | 998762103 |  | Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v přes 12 do 24 m |  | t |  | 0,220 |  | 1 680,00 |  | 369,60 |  |
| 764 Konstrukce klempířské |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72 519,40 |  |
| 775 |  |  |  |  |  | Krytina skládaná |  | 83 256,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. |  | K |  | 765115011 |  | Montáž keramické speciální tašky větrací |  | ks |  | 12,000 |  | 488,00 |  | 5 856,00 |  |
| 12. |  | M |  | 23310 |  | Prostupová sanitární taška |  | ks |  | 12,000 |  | 5 792,00 |  | 69 504,00 |  |
| 13. |  | K |  | 24320 |  | D + M napojovacího potrubí - 4 ks, vč. přechodek - 3 ks |  | ks |  | 4,000 |  | 1 860,00 |  | 7 440,00 |  |
| 14. |  | K |  | 998765103 |  | Přesun hmot pro krytiny skládané výšky přes 12 do 24 m |  | t |  | 0,240 |  | 1 900,00 |  | 456,00 |  |
| Režie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 320,00 |  |
| 15. |  | K |  | 10001000 |  | Režijní náklady - 2% |  |  |  | 1,000 |  | 2 320,00 |  | 2 320,00 |  |