|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Strana: 1 z | 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Objednávka č.: 1247480005 |  |  |  |  |
|  |  |  | Odběratel: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Vysoká škola chemicko-technologická v Praze SÚZ VŠCHT VŠCHT Praha, Technická 5, 166 28 Praha 6 K Verneráku 950 148 28 PRAHA 4 Česká republika | PID: |  |  |  |  |
|  | 1247480005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Smlouva: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Číslo účtu: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Peněžní ústav: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Dodavatel: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | DIČ: | CZ60461373 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IČ: | 14705818 | DIČ: | CZ14705818 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | IČ: | 60461373 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UNITHERM - KV, spol. s r.o. Nádražní 344/3a 360 17 KARLOVY VARY Česká republika |  |  |  |
|  |  |  |  | Konečný příjemce: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Školicí a ubytovací zařízení VŠCHT-SÚZ Praha NS748 Rekr.objekt Jáchymov Palackého 709/56, 362 51 JÁCHYMOV Česká republika xxxxx Tel.: xxxxx, Mob.: xxxxx, Fax: xxxxx |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Platnost objednávky do: | 31.12.2024 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Termín dodání: | 31.07.2024 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Forma úhrady: | Příkazem |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Místo dodání: RZ Jáchymov |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Termín úhrady: | dle faktury |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Způsob dopravy: Dodavatelem |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Dodací podmínky: Dle instrukcí dodavatele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | !! Na Vaše doklady vždy uvádějte číslo naší objednávky !! Dodejte: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Položkový rozpis: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Celkem |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Na základě cenové nabídky u Vás objednáváme rekonstrukci kotelny v objektu RZ Jáchymov. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Objekt se nachází v Jáchymově na adrese Palackého 709/56, PSČ 36251. S omezenou možností parkování u objektu ( pouze vyložit, naložit ). |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Termín realizace do 3 měsíců od zaslání objednávky; předpokládaný termín realizace 5-7/2024; maximální odstávka od dodávek tepla 5 dnů v termínu 12.-19.5.24 (objekt bude v tomto termínu plánovaně mimo provoz). |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Záruční doba se stanovuje 2 roky na dodávky a 5 roků na montážní práce. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Zhotovitel zajistí odvoz a ekologickou likvidaci stávajícího vybavení kotelny. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Platba bude provedena na základě předávacího protokolu, předání dokumentace a proškolení obsluhy po ukončení Díla, a to na základě faktury se splatností 14 dnů od doručení faktury. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Cena bez DPH 472 595,00 CZK |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Předpokládaná cena celkem (bez DPH): 472 595,00 CZK |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Datum vystavení: | 19.04.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Vystavil: xxxxx Tel.: xxxxx, E-mail: xxxxx ................... Razítko, podpis |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Interní údaje objednatele : 748 \ 2 \ 0000 000 Naklady na obec.ucely SUZ \ 1 Deník: 1 \ Neinvestiční objednávky |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Sídlo organizace: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Technická 5, 166 28 Praha 6, VŠCHT Praha je veřejná vysoká škola zřízená zákonem č. 111/98 Sb. o vysokých školách |  |  |  |  |
|  |  |  | Strana: 2 z | 2 |  |
|  |  | Objednávka č.: 1247480005 |  |  |  |
|  | VŠCHT Praha je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 písm. e) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen ZRS), v platném znění. Na smlouvy uzavírané s tímto subjektem se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy. VŠCHT Praha zveřejní tuto objednávku v zákonném rozsahu, s výjimkou obchodního tajemství, označeného symbolem UI..UI, a to v případě, že jsou splněny podmínky, dané ZRS. Objednávka je návrhem na uzavření smlouvy dle § 1731 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Ke dni doručení přijatého návrhu na uzavření smlouvy objednateli je smlouva uzavřena. Potvrzení dodavatele: Tuto objednávku (návrh na uzavření smlouvy) přijímám a s výše uvedeným jsem srozuměn. Datum a podpis: ........................................................... Potvrzuje VŠCHT Praha: Přijatá objednávka (přijatý návrh na uzavření smlouvy) doručen na VŠCHT Praha. Datum a podpis: ........................................................... |  |  |
|  | Interní údaje objednatele : 748 \ 2 \ 0000 000 Naklady na obec.ucely SUZ \ 1 Deník: 1 \ Neinvestiční objednávky |  |  |  |
|  | Sídlo organizace: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Technická 5, 166 28 Praha 6, VŠCHT Praha je veřejná vysoká škola zřízená zákonem č. 111/98 Sb. o vysokých školách |  |  |  |