Smlouva o dílo
uzavřená podle Obchodního zákoníku v platném znění, podle § 536 a následujících zák. č. 513/1991 Sb.

I. SMLUVNÍ STRANY

1. 1.Objednatel:	Gymnázium a SPŠ Duchcov, p. o.
Masarykova 909/12
        419 01 Duchcov
IČ: 61515477
Č. účtu: 812750237/0100

/dále jen objednatel/

1.2. Zhotovitel:	Firma Josef Bočkay, pokrývačství, tesařství
zastoupena: Josefem Bočkayem, majitelem
sídlo: Doubravická 1681/11,415 01 Teplice
IČ: 74523490
č.účtu-1365311113/0800

/dále jen zhotovitel/

II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

  1. Předmětem smlouvy je provedení stavebních oprav a montáže na stávajícím objektu Gymnázia a Střední průmyslové školy Duchcov, p. o., Masarykova 909/12,419 01 Duchcov

  1. V dohodnutém rozsahu prací, která je popsána ve stavební kalkulaci číslo 2024/03 odeslané 14.2.2024 na email Gymnázia a SPŠ Duchcov, která určuje rozsah prací a je schválena po dohodě s objednavatelem a je nedílnou součástí této smlouvy

III. MÍSTO PLNĚNÍ

3.1. Místem předmětu plnění jsou stávající objekty v areálu Gymnázia a Střední průmyslové školy, která
       se nachází v obci Duchcov, Masarykova 12, který je ve vlastnictví objednatele.

   IV. TERMÍN REALIZACE

4.1. Zahájení realizace díla: 2.4.2024

4.2. Dokončení realizovaného díla: 25.4.2024

4.3. Důvodem pro prodloužení termínu dokončení díla, mohou být pouze nevhodné klimatické podmínky
       pro realizaci oprav a montáže nebo případné více práce nebo materiálu které nejsou součástí
       schválené stavební kalkulace, nikoliv subjektivní důvody ze strany zhotovitele.

4.4. Případné prodloužení termínu dokončení předmětu plnění, musí být prokazatelně projednáno oběma
       smluvními stranami.

V. CENA ZA DÍLO

5.1. Smluvní strany si sjednávají cenu oprav, a montáže dohodou, ve výši 168.500,00,- Kč.
       NEJSEM PLÁTCE DPH (slovy: jednostošedesátosmtisícpětsetkorunčeských).

VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY

6.1. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že platbu ve výši 168.500, Kč. Nejsme plátci DPH. (slovy:
       jednostošedesátosmtisícpětsetkorunčeských) zaplatí objednatel k rukám zhotovitelů Josefa
       Bočkaye a Romana Liska, bezprostředně po dokončení všech prací dle schválené stavební kalkulace
       2024/03,která je nedílnou součástí této smlouvy.

  1. Částka za práci 168.500 Kč. bude rozdělena do dvou faktur, které vystaví zhotovitelé, Josef Bočkay
        na částku 136.000 Kč. a Roman Lisko na 32.500 Kč.

VII. ZÁRUKA A ODPOVĚDNOST

7.1. Zhotovitel poskytne na provedené dílo záruku v délce 24 kalendářních měsíců, 2 roky.

7.2. Záruka začíná běžet ode dne převzetí dokončeného díla objednatelem.

7.3. Zhotovitel je při provádění díla povinen dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a
       ujednání této smlouvy.

        VIII. SMLUVNÍ SANKCE

  1. Smluvní strany se dohodly, že v případě nedodržení termínu ze strany zhotovitele má vůči němu objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 0,05 % za každý den prodlení.

  1. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě nedodržení termínu splatnosti faktur ze strany objednatele, má vůči němu zhotovitel nárok na smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkově nezaplacené částky.

        IX. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

9.1. Práce budou provedeny dle patných předpisů a norem pro tento typ krytiny a použitého materiálu.

9.2. Pokud by splnění požadavků zhotovitele vyžadovalo delší čas při vynaložení značného úsilí
       objednatele, sjednají objednatel a zhotovitel zvláštní lhůtu, o kterou současně prodlouží lhůtu plnění.

X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  1. V ostatních záležitostech se smluvní vztah řídí Obchodním zákoníkem.

  1. Změny, doplňky nebo úpravy této smlouvy leze činit písemnými dodatky, které budou číslovány a jsou vždy součástí smlouvy o dílo.

  1. Smlouva byla vypracována ve 2 vyhotoveních, které mají stejnou platnost, s tím, že každá smluvní strana obdrží podepsaný stejnopis.

  1. Smluvní strany potvrzují platnost smlouvy podpisy svých statutárních orgánů a zástupců.

V Duchcově dne 28.3.2024	V Duchcově, dne 28.3.2024

        ZHOTOVITEL:	OBJEDNATEL:

_________________________	_______________________________________
       Firma Josef Bočkay,	Mgr. Hana Kutáková, MBA
      pokrývačství, tesařství	ředitelka školy