**Dodatek č. 1**

**ke smlouvě o dílo na dodávku a instalaci optických vedení a aktivních prvků ze dne 23. 9. 2022**

uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany:

**Objednatel:** **Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice**

sídlo: Podřipská 1, Horní Beřkovice, PSČ: 411 85

IČ: 00673552

DIČ: CZ00673552

státní příspěvková organizace zřízená rozhodnutím ministerstva zdravotnictví ČR – zřizovací

listina ve znění ze dne 8. 9. 2022, č. j. MZDR 24237/2022-1/OPŘ

zastoupený: MUDr. Jiřím Tomečkem, MBA, ředitelem

(dále jako „objednatel“)

a

**Zhotovitel: ConSol, s.r.o.**

sídlo: Rudé Armády 552 Mníšek pod Brdy 25210

IČ: 02226839

DIČ: CZ 02226839

zastoupený: Markem Bernáškem, jednatelem

(dále jako „zhotovitel“)

objednatel a zhotovitel dále také jako „smluvní strany“ nebo jednotlivě jako „smluvní strana“,

tímto uzavírají dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na dodávku a instalaci optických vedení  
a aktivních prvků ze dne 23. 9. 2022 (dále také jako „smlouva o dílo“), uzavřené jako výsledek zadávacího řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu nazvané „**Modernizace části páteřní optické sítě PNHoB – II. etapa**“.

**Článek II.**

Objednatel a zhotovitel uzavřeli, s ohledem na neprovedení některých prací tento dodatek č. 1  
ke smlouvě o dílo na dodávku a instalaci optických vedení a aktivních prvků ze dne 23. 9. 2022,  
a to za účelem deklarace skutečné výše ceny za dílo.

**Článek III.**

1. Smluvní strany konstatují, že v průběhu realizace díla nebyly určité práce uvedené ve výkazu výměr realizovány (dále také jako „méněpráce“).
2. Hodnota méněprací činí celkem částku ve výši 133.340,-- Kč bez DPH a jejich rozsah  
   je rovněž v „soupisu méněprací“, který tvoří přílohu a nedílnou součást tohoto dodatku  
   ke smlouvě o dílo.
3. Po odečtení hodnoty méněprací **se snižuje cena díla o částku ve výši 133.340,-- Kč bez DPH**.

**Článek IV.**

S ohledem na skutečnosti uvedené v článku III. tohoto dodatku se mění odstavec 2) článku  
IV. „Cena díla“ smlouvy o dílo, a to takto:

**Celková cena činí:**

* 1. **cena bez DPH ve výši: 1.118.028,-- Kč,**
  2. **DPH ve výši: 234.785,88 Kč,**
  3. **cena celkem vč. DPH ve výši: 1.325.813,88 Kč.**

**Článek V.**

Smluvní strany stvrzují, že se ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.

**Článek VI.**

1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží  
   po jednom.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v informačním systému veřejné správy „Registr smluv“.

**Přílohy:** podrobný soupis méněprací.

V Horních Beřkovicích, dne 28. 3. 2024

Za objednatele: za zhotovitele:

|  |  |
| --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **MUDr. Jiří Tomeček, MBA**  ředitel  (podepsáno, orazítkováno) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **Marek Bernášek**  jednatel  (podepsáno, orazítkováno) |