SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. občanského zákoníku 89/2012 Sb

Číslo: SP - 15/2017

I.

## Smluvní strany (identifikace)

Objednatel:			Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s.

Se sídlem:			Bobnická 712

288 21   Nymburk

Zastoupený:	Ing. Milošem Peterou, předsedou představenstva

Ve věcech smluvních

je oprávněn jednat:		xxxxxxx

Ve věcech technických

je oprávněn jednat:		xxxxxxx

IČ:				46357009

DIČ:				CZ 46357009

Bankovní spojení:		xxxxxxxxxxx

Zhotovitel:			Vodohospodářské inženýrské služby, a.s.

Se sídlem:			Křížová 472/47

150 00  Praha 5

Zastoupený:			Petrem Tauschem, statutárním ředitelem

Ve věcech smluvních

je oprávněn jednat:		xxxxxxxxxxx

Ve věcech technických

je oprávněn jednat:		xxxxxxxxxx

IČ:				60 19 36 89

DIČ:				CZ 60 19 36 89

Bankovní spojení:		xxxxxxxxxx

II.

Předmět smlouvy

Název díla:	Propojení vodovodního řadu (ve vlastnictví VaK Mladá Boleslav, a.s.) s vodojemem v Jiřicích (ve vlastnictví VaK Nymburk, a.s.)

Zhotovitel vypracuje	Projektovou dokumentaci pro územní řízení a stavební povolení v rozsahu dokumentace pro provedení stavby.

Určení rozsahu díla:	A.	Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR)

Zhotovitel vypracuje projektovou dokumentaci pro územní rozhodnutí v souladu s Vyhláškou č. 62/2013 Sb,.

Součástí dokumentace budou aktuální snímky katastru nemovitostí a původního pozemkového katastru se zákresem ČSOV a výtlaku.

B.	Projektová dokumentace pro stavební povolení v rozsahu dokumentace pro provedení stavby (DSP/DPS)

Zhotovitel vypracuje projektovou dokumentaci pro stavební povolení v rozsahu dokumentace pro provedení stavby v souladu s Vyhláškou č. 62/2013 Sb, která bude sloužit pro výběr zhotovitele stavby.

Součástí dokumentace budou aktuální snímky katastru nemovitostí a původního pozemkového katastru se zákresem ČSOV a výtlaku.

Zhotovitel vypracuje výkaz výměr a soupis prací a dodávek.

Součástí prací je zajištění veškerých vyjádření pro územní řízení a stavební povolení.

Věcná náplň projektové dokumentace:

Projektová dokumentace bude obsahovat:

- návrh nového propojení vodovodního řadu PE 100 SDR 11 D160 v délce cca 1.100 m,

- návrh vodoměrné šachty, vč. vystrojení vodoměrem s dálkovým odečtem.

Součástí prací není geodetické zaměření trasy.

Počet vyhotovení:	6 paré dokumentace

1 ks CD-nosiče se soubory projektu ve formátu DWG, DOC a XLS

1 ks CD-nosiče se soubory projektu ve formátu PDF

III.

Dodací lhůta

Dílo uvedené v článku II. bude předáno:

A.	PD pro územní řízení (DUR):	do 10 týdnů od podpisu SOD a předání veškerých podkladů

B.	PD pro stavební povolení (DSP/DPS):	do 12 týdnů od vydání územního rozhodnutí, vč. nabytí právní moci

Termíny plnění jsou odvislé od termínu podpisu smlouvy o dílo a předání veškerých podkladů.

IV.

Cena díla

Objednatel se zavazuje zaplatit za dílo dle čl. II cenu:

A. PD pro územní rozhodnutí (DUR)		  xxxxxx,

B. PD pro stavební povolení v rozsahu PD pro provedení stavby (DSP/DPS)		 xxxxxx,

Cena celkem		 xxxxxx

Cena DPH (21%)		 xxxxxx,

Cena celkem, vč. DPH		 xxxxxxx

Cena prací je zvýšena, dle zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění, o daň z přidané hodnoty.

Sjednaná cena díla je cena nejvýše přípustná a je platná nejméně do 31. 12. 2017.

V případě změny sazby DPH bude cena projektových prací, inženýrských a ostatních činností zachována a bude pouze navýšena/snížena sazba DPH na aktuální hodnotu.

Smluvní cena, nezahrnuje náklady na správní a soudní poplatky a po předchozím písemném odsouhlasení Objednatelem případné znalečné. Tyto náklady nese investor (objednatel) ze svého a jejich úhradu bude provádět průběžně na základě zhotovitelem předložených dokladů.

V.

Podklady

Objednatel se zavazuje pro plnění podle čl. II. předat zhotoviteli tyto podklady:

-	údaje o vodovodním systému,

-	tachymetrické zaměření celého území, vč. zákresu podzemních investic,

-	požadavky na umístění stavby,

-	smlouvy o smlouvě budoucí o věcném břemeni – služebnost s vlastníky dotčených pozemků.

VI.

Splnění

Odesláním díla poštou, či jeho předáním objednateli v dohodnuté lhůtě. Dojde-li k prodlení s odevzdáním díla, může objednatel požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05% z ceny díla za každý den prodlení.

VII.

Fakturace

Podkladem pro placení dodávky budou dílčí faktury, které budou vystaveny po odevzdání a převzetí příslušné části díla v rozsahu článku II.

Faktury budou splatné do 30 dnů ode dne doručení (odevzdání) objednateli. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena 3 dny po jejím odeslání.

Dojde-li k prodlení s placením faktury, může zhotovitel požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05% z ceny díla za každý den prodlení.

VIII.

Změna smlouvy

Smlouvu lze změnit pouze vzájemně odsouhlasenými a potvrzenými písemnými dodatky.

Od smluvních závazků lze odstoupit jen po písemné dohodě obou smluvních stran.

IX.

Jiná ustanovení

Zhotovitel je povinen ode dne dodání požadované služby (zboží) umožnit kontrolu vynaložených prostředků vyplývající ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Na veškerou zpracovanou dokumentaci se vztahuje Autorský zákon (zákon č. 121/2000 Sb. v platném znění). Předané digitálně zpracované podklady smí být poskytnuty třetí osobě a smí být využity třetí osobou až po úplné kolaudaci předmětného díla (toto neplatí u generelů, pasportů a výkresových částí provozních řádů).

Uveřejnění této smlouvy o dílo v registru smluv bude provedeno objednatelem a to bez zbytečného odkladu po uzavření příkazní smlouvy.

Smluvní strany se dohodli na tom, že otázky týkající se ceny díla budou považovány za důvěrné a budou moci být třetí straně sděleny pouze s písemným souhlasem druhé strany.

Vlastnické právo ke zhotovenému dílu (kopie listinné formy) přechází ze zhotovitele na objednatele až úplným zaplacením sjednané ceny. Uložení díla (archivace) se řídí dle čl. 1.20.1 a 1.20.2 Výkonového a honorářového řádu, vydaného ČKAIT, ČSSI a ČKA v roce 2002.

Práva a povinnosti plynoucí z této smlouvy přecházejí i na případné právní nástupce obou smluvních stran.

Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech výtiscích, z nichž dva potvrzené obdrží objednatel a dva zhotovitel.

V Praze dne: 28. června 2017				V Nymburce dne:

Petr Tausch,							Ing. Miloš Petera,

statutární ředitel						předseda představenstva