Číslo smlouvy objednatele: 762 / 2023				Číslo smlouvy zhotovitele: 6 / 2023

VD Skalka – hradící klapka bezpečnostního přelivu

Oceněný soupis prací změn závazku

Cenová kalkulace víceprací ke změnovému listu č.2

- Výkresová výrobní dokumentace navrhovaných úprav		 76.000, - Kč

- Přepálení čepů pr.320 mm mezi stěnou a výztuhou 2 ks 	            148.600, - Kč

- Demontáž teflonového štítu a jeho zpětná montáž	2 ks		 52.200, - Kč

- Demontáž zbytku čepu z kulového uložení ve zdi 2ks		 43.800, - Kč

- Nájezd autojeřábu AD 200 t, zajištění klapky, oddělení čepu ¼	 85.000, - Kč

- Výroba nových čepů pr.300 – 1 000 mm 2ks, výroba přírub				      P80 – pr-320/pr.300 4 ks (nerez materiál)				 235.000, - Kč

- Montáž – přivaření nerezových přírub na tělese klapky 4 ks	    38.400, - Kč

- Výroba, montáž revizních vstupů do nosné trubky klapky 4 ks	    35.000, - Kč

- Výroba, montáž nového těsnícího víka v nerezu 2 ks		    18.100, - Kč

- Výměna kulového ložiska GE 260 v nerezu 2 ks			 165.600, - Kč

Celková cena									   897.700, - Kč

V Mělníku dne 28.03. 2024				Vypracoval: