Smlouva o dílo

**č. TSML/24/0023**

„Pomocné práce na provádění běžné údržby komunikací II“

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů:

**Technické služby města Liberec, p.o.**

se sídlem Erbenova 376, 460 08 Liberec 8

zastoupený ve věcech smluvních Petr Syrový, vedoucí informační soustavy a

 controllingu, pověřený výkonem funkce ředitele

ve věcech technických xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

IČO 08881545

DIČ CZ-08881545

bankovní spojení ČS Liberec

číslo účtu 8524482/0800

zapsané v OR u Krajského soudu v Ústí n. L. dne 8.2.2020, oddíl PR, vložka 1165

*dále jen „objednatel“*

a

**Hochmark Building s.r.o.**

se sídlem Chumelská 527, Kyje, 198 00 Praha 9

zastoupená/ý Yuri Horbach, jednatel

IČ 06007830

DIČ CZ06007830

bankovní spojení Komerční banka

číslo účtu 115-4405620257/0100

zapsaná/ý v  v OR u Městského soudu v Praze dne 10.04.2027, oddíl C, vložka 313019

*dále jen „zhotovitel“*

t a k t o :

**Článek I.**

**Předmět smlouvy**

Předmětem smlouvy pomocné práce na provádění běžné údržby jsou drobné, místně vymezené práce, jejichž potřeba byla zjištěna v rámci prohlídek komunikací. Jedná se především o následující práce:

* + údržba vozovky a krajnic
		- bourací a výkopové práce
		- údržba štěrkových krytů
		- seříznutí, doplnění, zpevnění a čištění krajnic
		- pokládka zámkové nebo kamenné dlažby
		- pokládka betonových nebo kamenných obrub
	+ údržba dopravního značení, dopravních zařízení a dalšího příslušenství.

Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Pomocné práce na provádění běžná údržby komunikací II“ (dále jen „veřejná zakázka“), ve které byla nabídka zhotovitele vybrána jako ekonomicky nejvýhodnější.

**Článek II.**

**Cena za dílo**

1. Celková cena za dílo bude stanovena konkrétními dílčími objednávkami na základě dílčí poptávky zadavatele v běžném měsíci, odsouhlasenými objednavatelem i zhotovitelem. K takto stanovené ceně se účtuje DPH.
2. Jednotkové ceny jsou stanoveny:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **č.** | **předmět činnosti** | **cena za jednotku** |
| **měrná jednotka (MJ)** | **cena za MJ** **(Kč bez DPH)** |
| 1 | sazba profesí HSV zemní a pomocné práce -stavební dělník | hod. |   |
| 2 | sazba profesí odborný stavební dělník | hod. |   |  |

**Článek III.**

**Platební podmínky**

1. Podkladem pro úhradu je faktura, kterou zhotovitel vystaví po ukončení jednotlivých dílčích zadání (objednávek).
2. Práce budou fakturovány měsíčně dle odsouhlasených výkazů prací. Objednatel má právo na kontrolu vykázaných hodin. V případě nesouladu či nesouhlasu s vykázaným množstvím odpracovaných hodin si objednatel vyhrazuje právo provést kontrolu dle normohodin podle ceníku URS dle jednotlivých činností na jednotlivých zadáních.
3. Faktura je splatná do 14 dnů ode dne doručení objednateli.
4. Faktura bude elektronicky zaslána na email: fakturace@tsml.cz nebo osobně doručena na středisko údržby komunikací.
5. Pokud bude mít zhotovitel v době splatnosti daňového dokladu status nespolehlivého plátce a to dle § 106a zákona č. 235/04 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění, objednatel ručí za nezaplacenou daň. Objednatel je v tomto případě oprávněn nezaplatit zhotoviteli částku ve výši rovnající se DPH, která bude použita jako zvláštní způsob zajištění daně dle § 109a zákona 235/04 Sb.

**Článek IV.**

**Ostatní ujednání**

1. Zhotovitel řídí práce na pracovišti svým odpovědným pracovníkem a zodpovídá za dodržení technologických postupů a za dodržování pravidel bezpečnosti při práci v koordinaci s objednavatelem.
2. Pro věci v této smlouvě neuvedené platí ustanovení obecně závazných právních předpisů.
3. Zhotovitel i zadavatel bere na vědomí, že práce mohou být z provozních důvodů, nebo z důvodů počasí přerušeny na kratší dobu. Toto přerušení není důvodem ke změně této smlouvy.
4. Objednatel požaduje zahájení činnosti do 5 kalendářních dní od objednání.
5. Objednatel požaduje, aby k dispozici pro plnění veřejné zakázky byli minimálně čtyři a maximálně 10 pracovníků zhotovitele. Tito pracovníci musí splňovat požadované odborné znalosti pro profese dle čl. II. odst. 2 této smlouvy a zhotovitel musí mít k dispozici obě skupiny těchto pracovníků (obě profese). Počty pracovníků dle těchto skupin bude určovat objednatel dle své aktuální potřeby.
6. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednateli či třetím osobám v souvislosti s prováděním díla. Zhotovitel má povinnost být proti těmto škodám pojištěn, veškeré pojistné události řeší zhotovitel na své náklady. Zhotovitel je povinen ve lhůtě do 30 dní od podpisu této smlouvy doložit objednateli kopii smlouvy o pojištění provozní činnosti v minimální výši pojistného plnění 500.000 Kč.
7. Za případné škody na životním prostředí vzniklé při činnosti odpovídá zhotovitel a je povinen poskytnout součinnost při odstraňování ekologických škod.

**Článek V.**

**Sankce**

1. V případě, že zhotovitel neprovede započetí díla do 3 pracovních dní od obdržení dílčí objednávky, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z částky dílčí objednávky za každý den prodlení nedomluví-li se smluvní strany na konkrétním termínu plnění.
2. Za nedodržení termínu splatnosti faktury zaplatí objednatel smluvní pokutu ve výši 0,5% z dlužné částky za každý den prodlení.

**Článek VI.**

##### Doba trvání smlouvy a výpověď smlouvy

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou do 28.03.2025. Objednávky, které mohou být uzavřené na základě této smlouvy, se po celou dobu své platnosti a účinnosti řídí též ustanoveními rámcové dohody, a to i tehdy, když rámcová dohoda zanikne dříve než příslušná objednávka.
2. Smlouva zanikne v těchto případech:
3. uplynutím sjednané doby trvání smlouvy,
4. pokud zhotovitel provedl plnění dle čl. I. této smlouvy v celkové ceně ve výši 4.500.000 Kč bez DPH, v takovém případě smlouva zaniká okamžikem doručení oznámení zhotovitele o dosažení maximálně přípustné celkové ceně plnění, tj. dodaného zboží objednateli.
5. dohodou smluvních stran podle ustanovení § 1981 OZ v písemné formě, přičemž účinky ukončení rámcové dohody nastanou k okamžiku stanovenému v takovéto dohodě. Nebude-li takovýto okamžik dohodou stanoven, pak tyto účinky nastanou ke dni podpisu takovéto dohody oběma stranami,
6. odstoupením některé ze stran v případě jejího podstatného porušení druhou smluvní stranou za podmínek uvedených v ustanovení § 2002 OZ,
7. písemnou výpovědí některé ze stran, přičemž výpovědní lhůta činí 90 kalendářních dní ode dne jejího prokazatelného doručení druhé straně.

**Článek VII.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích, z nichž jeden obdrží zhotovitel a jeden objednatel.
2. Změny a doplňky mohou být prováděny pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

V Liberci dne ……………… V ……………. dne ………………

Za objednatele: Za zhotovitele:

……………………………… …………………………

Petr Syrový Yuri Horbach

vedoucí informační soustavy a controllingu, jednatel

pověřený výkonem funkce ředitele