**Nabídka**

**Konfigurace systému AIS MPO ČR -**

**Realizace požadavku** **č. 383 -**

**Změny ve vystavování Usnesení o zastavení řízení a rozšíření o možnost výběru typu dokumentu**

určeno pro

**Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky**



vypracovala společnost

**ASD Software, s.r.o.**

dokument ze dne 20. 3. 2024, verze 1.00

# Úvod

Tento dokument obsahuje nabídku na konfiguraci systému AIS MPO ČR pro realizaci požadavku č. 383 – Změny ve vystavování Usnesení o zastavení řízení a rozšíření o možnost výběru typu dokumentu na základě poptávky zaslané e-mailem dne 21. 2. 2024 a následných upřesnění.

Jedná se o nabídku, která byla zpracována na základě informací známých pracovníkům společnosti ASD Software, s.r.o. (dále také jako „Poskytovatel“) ke dni 20. 3. 2024.

*Poznámka:*

*Pracnost činností je v dokumentu vyjádřena v „člověkodnech“ (čld). „Člověkodnem“ se rozumí objem práce vykonané jedním pracovníkem zhotovitele za dobu jednoho dne (8 pracovních hodin).*

*Všechny ceny uvedené v dokumentu jsou v Kč bez DPH.*

# Konfigurace systému AIS MPO ČR pro realizaci požadavku č. 383 - Změny ve vystavování Usnesení o zastavení řízení a rozšíření o možnost výběru typu dokumentu

V rámci konfigurace AIS MPO ČR pro realizaci požadavku č. 383 - Změny ve vystavování Usnesení o zastavení řízení a rozšíření o možnost výběru typu dokumentu budou Poskytovatelem provedeny jednorázové činnosti, které jsou uvedeny v následující tabulce včetně odhadu jejich pracnosti.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pořad. číslo** | **Činnost** | **Pracnost (čld)** |
| ***1*** | ***Analytické práce a projektové řízení spojené s konfigurací AIS MPO ČR pro realizaci požadavku č. 383 - Změny ve vystavování Usnesení o zastavení řízení a rozšíření o možnost výběru typu dokumentu*** | **x** |
| 1.1. | Analytické práce spojené s realizací pro realizaci požadavku č. 383 - Změny ve vystavování Usnesení o zastavení řízení a rozšíření o možnost výběru typu dokumentu | 2 |
| 1.2 | Podíl na řízení projektu pro realizaci požadavku č. 383 - Změny ve vystavování Usnesení o zastavení řízení a rozšíření o možnost výběru typu dokumentu | 1 |
| ***2*** | ***Provedení konfigurace systému AIS MPO ČR pro realizaci požadavku č. 383 - Změny ve vystavování Usnesení o zastavení řízení a rozšíření o možnost výběru typu dokumentu*** | **X** |
| 2.1 | Úpravy pro 1.případ po nevyhovující kontrole 4 očí:   1. Bude zrušeno automatické generování dokumentu rozhodnutí ministra. 2. Pro doplňování až 3. volitelných textových polí do šablony formuláře dokumentu, týkajících se rozhodnutí ministra, budou využity stávající 3 položky v detailu rozhodnutí na záložce „Formulace pro generování“. Položky budou přejmenovány na:  * 1. volitelný text * 2. volitelný text * 3. volitelný text  1. Šablony dokumentu zamítavého rozhodnutí ministra budou doplněny o požadované datové položky „1. volitelný text“ a „2. volitelný text“. (cca 10 šablon - dle jednotlívých výzev) 2. Po doplnění volitelných položek uživatel vygeneruje zamítavý dokument typu „Rozhodnutí ministra - individuální“ (ze šablony dokumentu „Usnesení o zastavení řízení“). | 2 |
| 2.2 | Úpravy pro 2.případ na základě Žádost o odstoupení od projektu:   1. Pro doplňování až 3. volitelných textových polí do šablony formuláře dokumentu „Usnesení o ukončení“, týkajících se Žádosti o odstoupení od projektu, budou použity analogické 3 položky, jaké jsou v detailu rozhodnutí na záložce „Formulace pro generování“. Tj. na detailu záznamu „Žádost o odstoupení od projektu“, evidovaném v detailu projektu na dlaždici „Žádost o změnu/odstoupení“ v seznamu „Žádosti o odstoupení od projektu“, budou provedeny tyto úpravy: 2. Za záložku „Komentář“ bude přidána záložka „Formulace pro generování“. 3. Záložka „Formulace pro generování“: 4. bude viditelná pouze na vnitřním prostředí (= pro uživatele MPO) 5. bude obsahovat stejné 3 položky a funkcionalitu, jaké platí na záložce „Formulace pro generování“ v detailu rozhodnutí ministra, viz 1) výše. 6. položky budou přístupné pro editaci zpracovateli ve stavu žádosti „Podaná“. 7. Šablony dokumentu „Usnesení o ukončení“ budou doplněny o požadované datové položky „1. volitelný text“ a „2. volitelný text“. (cca 10 šablon - dle jednotlivých výzev) 8. Po doplnění volitelných položek uživatel vygeneruje dokument typu „Usnesení o ukončení“. | 2 |
| 2.3 | Úpravy pro 3.případ po nevyhovujícím hodnocení při kontrole ZŘ:  Poznámka: Vzhledem k tomu, že systém neumí pro jednu dílčí výzvu přiřadit k 1 typu dokumentu víc jak jednu šablonu a v tomto případě je výsledkem dokument typu „Rozhodnutí ministra – individuální“, který ale může obsahovat buď dokument ze šablony „Usnesení o zastavení řízení“ nebo ze šablony „Rozhodnutí o zamítnutí dotace“, bude navržené řešení vycházet z předpokladu p. Kozáka, že přes 90 % dokumentů bude generováno ze šablony „Usnesení o zastavení řízení“.   1. Bude zrušeno automatické generování dokumentu rozhodnutí ministra. 2. Volitelná textová pole se budou plnit standardně na detailu rozhodnutí ministra, viz bob 1 b) výše. 3. Do seznamu typů dokumentů bude přidán nový typ „Rozhodnutí o zamítnutí dotace“. 4. Budou vytvořeny nové šablony „Usnesení o zastavení řízení“ a „Rozhodnutí o zamítnutí dotace“, do kterých budou doplněny požadované datové položky „1. volitelný text“ a „2. volitelný text“. (cca 10 šablon - dle jednotlívých výzev) 5. Po doplnění volitelných položek uživatel vygeneruje zamítavý dokument typu „Rozhodnutí ministra - individuální“.   Poznámka: Při generování dokumentu typu „Rozhodnutí ministra - individuální“ bude systém implicitně používat šablonu dokumentu „Usnesení o zastavení řízení“. Pokud bude nutné vložit do rozhodnutí šablonu „Rozhodnutí o zamítnutí dotace“, uživatel:   1. vygeneruje dokument typu „Rozhodnutí o zamítnutí dotace“ a dokument si stáhne na lokální úložiště, 2. přidá dokument „Rozhodnutí ministra - individuální“ a jako soubor do něj vloží stažený dokument „Rozhodnutí o zamítnutí dotace“. | 4 |
| 2.4 | Přebírání procesu zpracování doložení zadávacího řízení od žadatele zpět na MPO bude řešeno analogicky, jako při přebírání žádosti, vrácené žadateli k doplnění.  V systému budou provedeny tyto úpravy:   1. Do workflow „Doložení výběrového řízení “ bude ze stavu „Připravuje se“ do stavu „Podané“ přidán nový přechod „Převzít k vydání zamítavého stanoviska“. 2. Přechod „Převzít k vydání zamítavého stanoviska “ bude přístupný uživateli MPO se speciální rolí „Projektový manažer (PM-zvláštní oprávnění)“. 3. Po spuštění akce „Převzít k vydání zamítavého stanoviska“ systém „nasimuluje“ podání doložení zadávacího řízení žadatelem a provede stejnou funkcionalitu, jako by doložení zadávacího řízení podal žadatel, tj. provede přechod „Podat “ workflow „Doložení výběrového řízení“. | 4 |
| ***3*** | ***Testování a ověřování funkčnosti, instalace úprav*** | **X** |
| 3.1 | Ověření procesu a funkčnosti | 2 |
| 3.2 | Příprava instalačních balíčků, distribuce a instalace úprav AIS MPO ČR do testovacího a provozního prostředí | 1 |
| **Pracnost jednorázových činností (čld)** | | **18** |

**Rozpis činností dle jednotlivých rolí a jejich finanční vyjádření**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pořadové číslo činnosti** | **Pracnost za jednotlivé role** | | | | | | | |
| **Projektový manažer** | **Manažer vývojového týmu** | **Manažer systémové a uživatelské podpory** | **Systémový architekt** | **Business analytik** | **Vývojář** | **Systémový inženýr** | **Specialista uživatelské podpory** |
| 1.1 | - | - | - | - | 2,00 | - | - | - |
| 1.2 | - | 1,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.1 | - | - | - | - |  | 2,00 | - | - |
| 2.2 | - | - | - | - | - | 2,00 | - | - |
| 2.3 | - | - | - | - | - | 4,00 | - | - |
| 2.4 | - | - | - | - | - | 4,00 | - | - |
| 3.1 | - | - | - | - | 0,60 | 1,40 | - | - |
| 3.2 | - | - | - | - | - | 1,00 | - | - |
| **Pracnost celkem za roli** | **0** | **1** | **0** | **0** | **2,6** | **14,40** | **0** | **0** |
| **Sazba za roli (Kč bez DPH)** | **6 000** | **7 000** | **6 200** | **6 000** | **6 800** | **6 800** | **5 100** | **6 200** |
| **Cena celkem za roli (Kč bez DPH)** | **0** | **7 000** | **0** | **0** | **17 680** | **97 920** | **0** | **0** |
| **Cena celkem (Kč bez DPH)** | **122 600** | | | | | | | |

# Harmonogram realizace

Realizováno bude na základě objednávky do 10 pracovních dnů od účinnosti objednávky.

# Závěr

Závěrem si Poskytovatel dovoluje Objednatele ujistit, že je schopen zadané úkoly zajistit v požadované kvalitě   
a termínech.